ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__17.01.2000__№ 1 7

г. Смоленск

О развитии компьютерной системы

контроля исполнения областного бюджета

В целях развития компьютерной системы контроля исполнения областного бюджета по автоматизированному учету доходов и расходов областного бюджета в соответствии с постановлениями главы администрации Смоленской области от 19.04.1999 № 240 «О внедрении компьютерной системы учета исполнения областного бюджета (Бюджет)», от 14.12.1999 №917 «Об утверждении Плана мероприятий по созданию и развитию интегрированной системы информационно-телекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления на 2000 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План развития компьютерной системы контроля исполнения областного бюджета (Система «Бюджет») и состав рабочей группы по организации развития Системы «Бюджет»  (приложения 1,2).

- Утвердить перечень организаций, представляющих входную информацию для Системы «Бюджет» (приложение 3).

- Главному финансовому управлению администрации Смоленской области (Ященко А.Е.)  и Главному экономическому управлению администрации Смоленской области (Камышев В.М.) обеспечить оперативный анализ информации компьютерной Базы данных о доходах и расходах областного бюджета.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации Смоленской области Баклакова Н.В.

А.Д. Прохоров

Приложение 1

к постановлению главы

администрации

Смоленской области

от 17.01.2000 № 17

ПЛАН

развития компьютерной системы контроля исполнения областного бюджета (Система «Бюджет»)

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и представить на утверждение заместителю главы администрации области формы входной и выходной информации для Системы «Бюджет» | 15.01.2000 | Главное финансовое управление администрации области. Главное экономическое управление администрации области. |
| 2. | Доработать Систему «Бюджет» по расширению функций, согласно утвержденных форм входной и выходной информации | 15.01.2000 - 29.02.2000 | Главное экономическое управление администрации области. |
| 3. | Создать санкционированный телекоммуникационный доступ пользователям к Базе Данных «Бюджет» в компьютерной сети администрации области | 15.01.2000 - 29.02.2000 | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации области. |
| 4. | Обеспечить предоставление входной информации для Системы «Бюджет» по электронной почте администрации области | По утвержденному перечню | Главное финансовое управление администрации области. Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Смоленской области. Управление Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Смоленской области. |
| 5. | Запустить доработанную Систему «Бюджет» в опытную эксплуатацию, в т.ч., обработку входной информации и ведение Базы Данных «Бюджет» в Главном финансовом управлении администрации Смоленской области | с 01.03.2000 | Главное финансовое управление администрации области. Главное экономическое управление администрации области. |
| 6. | Обеспечить санкционированный телекоммуникационный доступ пользователям к Базе Данных «Бюджет» в компьютерной сети администрации области | с 01.03.2000 | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации области. |

Приложение 2

к постановлению главы

администрации

Смоленской области

от 17.01.2000 № 17

СОСТАВ

рабочей группы по организации

развития Системы «Бюджет»

| Баклаков Николай Валентинович | - заместитель главы администрации Смоленской области |
| --- | --- |
| Камышев Валерий Михайлович | - начальник Главного экономического управления администрации Смоленской области |
| Кожанова Тамара Лаврентьевна | - заместитель начальника Главного финансового управления администрации Смоленской области |
| Матузевич Валерий Владимирович | - заместитель начальника управления – начальник отдела работы с долговыми обязательствами Главного финансового управления администрации Смоленской области |
| Мнев Василий Иванович | - председатель Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области |
| Рябыкин Виктор Сергеевич | - заместитель начальника Главного финансового управления администрации Смоленской области |
| Тихонов Анатолий Александрович | - заместитель начальника главного экономического управления администрации Смоленской области |
| Цыганкова Надежда Даниловна (по согласованию) | - заместитель руководителя управления Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Смоленской области |
| Орлов Владимир Леонидович (по согласованию) | - заместитель руководителя управления Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Смоленской области |

Приложение 3

к постановлению главы

администрации

### Смоленской области

от 17.01.2000 № 17

Перечень

организаций, представляющих входную

информацию для Системы «Бюджет»

| Наименование организации | Наименование информации | Срок представления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Главное финансовое управление администрации Смоленской области | 1. Лимит финансирования каждого бюджетополучателя по каждому коду расхода. 2. Расходы (денежные) областного бюджета по каждому бюджетополучателю по каждому коду расхода. 3. Неденежное исполнение бюджета с указанием: 3.1. конкретного предприятия-налогоплательщика и по какому налогу производится зачет; 3.2. предприятия-поставщика продукции с ценой, согласованной с Комитетом цен администрации Смоленской области; 3.3. конкретного бюджетополучателя конкретной продукции; 3.4. информации по конкретному постановлению по проведению взаимозачета. 4. Неналоговые доходы областного бюджета по каждому виду доходов. | # Ежегодно # Ежедневно Ежедневно Ежедневно |
| Управление Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Смоленской области | Доходы областного бюджета по каждому предприятию-налогоплательщику с указанием сумм каждого налога. | Ежедневно |
| Управление Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Смоленской области | 1. Доходы областного бюджета по каждому предприятию-налогоплательщику с указанием сумм каждого налога. 2. Задолженность областному бюджету по каждому предприятию-налогоплательщику с указанием сумм каждого налога. | Ежедневно Ежедневно |
| Смоленский областной комитет государственной статистики | 1. Перечень предприятий области – налогоплательщиков областного бюджета с указанием кодов ИНН, ОКОНХ и кода отрасли. 2. Справочник отраслей экономики. | Ежедневно Ежегодно |
| Главное экономическое управление администрации Смоленской области | 1. Прогноз доходов (налоговых и неналоговых) областного бюджета по каждому виду доходов. 2. Государственный заказ в разрезе государственных заказчиков с указанием кодов продукции и цен, согласованных с Комитетом цен администрации Смоленской области. | Ежегодно Ежегодно |

| Примечание | 1. Главному финансовому управлению администрации Смоленской области обеспечить кодификацию расходов в соответствии с бюджетным кодификатором согласно Приказа МФ РФ от 06.01.1998 № 1н, коды доходов согласовать с разработчиком Системы «Бюджет». 2. Управлению Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Смоленской области и Управлению Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Смоленской области обеспечить применение одинаковых кодов ОКОНХ и наименования предприятий и организаций, согласованных с разработчиком Системы «Бюджет». 3. Управлению Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Смоленской области, Управлению Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Смоленской области и Смоленскому областному комитету государственной статистики представлять информацию по электронной почте администрации области с именами файлов и форматом данных, согласованными с разработчиками Системы «Бюджет». |
| --- | --- |