ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.05.2001 № 282

г. Смоленск

О создании в Смоленской области

автоматизированной системы

объединенной системы оперативно-

диспетчерского управления в чрезвычайных

ситуациях

В целях создания в Смоленской области автоматизированной системы объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях,  повышения эффективности и качества управленческих решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  территориального, местного и объектового уровня, сокращения сроков доступа к  информации на уровне район-область,  в соответствии с постановлениями Главы администрации Смоленской области от 24.10.97 № 415    "О мерах по созданию единого информационного пространства Смоленской области", от 26.12.2000 № 845 "Об утверждении Плана мероприятий по созданию и развитию интегрированной системы информационно-телекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления на 2001 год"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать в Смоленской области автоматизированную систему объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях (далее - АС ОСОДУ).

- Утвердить План мероприятий  по созданию в Смоленской области АС ОСОДУ согласно  приложению.

- Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  Смоленской области (А.И.Муровицкий) и Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области (В.И.Мнев) обеспечить координацию и исполнение работ по созданию в Смоленской области АС ОСОДУ.

- Главному финансовому управлению администрации Смоленской области (А.Е.Ященко)  в соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2001 год»  обеспечить выделение денежных средств из областного бюджета по статье "Информационное обеспечение" на создание в Смоленской области АС ОСОДУ.

- Рекомендовать органам местного самоуправления возложить функции системного администратора АС ОСОДУ  на специалистов управлений (отделов) по делам ГО и ЧС администраций районов (городов) Смоленской области.

- Рекомендовать органам местного самоуправления категорированных городов Смоленска, Рославля, Десногорска, Сафоново, Вязьмы создать унифицированные комплексы с функциями единых дежурно-диспетчерских служб для обмена информацией в АС ОСОДУ.

- Рекомендовать руководителям потенциально опасных объектов создать унифицированные объектовые комплексы на подчиненных объектах для обмена информацией в АС ОСОДУ.

- Рекомендовать руководителям Управления внутренних дел Смоленской области (В.И.Семенов), Государственного учреждения «Управление государственной противопожарной службы Управления внутренних дел Смоленской области» (А.А.Евсеев),   территориального центра медицины катастроф (Ю.В.Некрасов) создать унифицированные комплексы дежурно-диспетчерских служб  для обмена информацией в АС ОСОДУ.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Смоленской области С.В.Антуфьева.

И.о. Главы администрации

области                                                                                                С.В.Антуфьев

Приложение

к постановлению Главы

администрации Смоленской области

от  08.05.2001 № 282

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по созданию в Смоленской области АС ОСОДУ

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация разработки и утверждение проекта создания в Смоленской области АС ОСОДУ | май 2001 года | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области (далее - Комитет), Главное управление по делам ГО и ЧС Смоленской области (далее – ГУ по делам ГО и ЧС) |
| 2. | Создание серверной части информационно-телекоммуникаци-онного пункта управления АС ОСОДУ в ГУ по делам ГО и ЧС, в том числе ввод в эксплуатацию компьютерного и телекоммуникационного оборудования пункта управления АС ОСОДУ | июль 2001 года ноябрь 2001 года | Комитет, ГУ по делам ГО и ЧС |
| 3. | Создание мобильного вычислительного комплекса в ГУ по делам ГО и ЧС | 31.12.2003 | Комитет, ГУ по делам ГО и ЧС |
| 2 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Организация и координация создания унифицированных комплексов с функциями Единых дежурно-диспетчерских служб для ГУ по делам ГО и ЧС и управлений по делам ГО и ЧС категорированных городов Смоленска, Рославля, Десногорска, Сафоново, Вязьмы | до 1.06.2002 | Комитет, ГУ по делам ГО и ЧС |
| 5. | Организация и координация создания унифицированных объектовых комплексов на потенциально- опасных объектах (химических, пожаро-взрывоопасных, гидротехнических и т.д.) | до 1.12.2003 | Комитет, ГУ по делам ГО и ЧС |
| 6. | Организация обучения сотрудников управлений (штабов) по делам ГО и ЧС районов (городов) Смоленской области работе в АС ОСОДУ | до 1.12.2003 | Комитет, ГУ по делам ГО и ЧС |
| 7. | Организация и координация создания унифицированных комплексов для дежурно-диспетчерских служб Управления внутренних дел Смоленской области, Управления государственной пожарной службы УВД Смоленской области, территориального центра медицины катастроф | 1.03.2003 | Комитет, ГУ по делам ГО и ЧС |
| 8. | Создание унифицированных комплексов АС ОСОДУ в административных центрах Смоленской области | 1.12.2003 | Комитет, ГУ по делам ГО и ЧС |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Создание абонентских пунктов АС ОСОДУ в службах гражданской обороны Смоленской области | 1.12.2002 | Комитет, ГУ по делам ГО и ЧС |
| 10. | Организация администрирования компьютерной сети, системы разграничения доступа к информационным ресурсам среди пользователей компьютерной сети АС ОСОДУ | с 1.12.2003 | Комитет, ГУ по делам ГО и ЧС |