ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.08.2000г. № 563

г. Смоленск

О мерах по укреплению и развитию

автоматизированной системы обработки

информации по социальной защите

населения Смоленской области

В целях  укрепления и развития   автоматизированной системы обработки информации по социальной защите населения Смоленской области, предотвращения срывов в обеспечении граждан пенсиями и социальными выплатами и  в соответствии с постановлениями Главы администрации Смоленской области от 24.10.97 № 415  "О  мерах  по  созданию  единого информационного  пространства  Смоленской области", от 14.12.99 № 917 "Об   утверждении   Плана   мероприятий   по   созданию   и   развитию интегрированной       системы      информационно - телекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и  местного  самоуправления на 2000 год"

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план мероприятий по укреплению и развитию  автоматизированной системы обработки информации по социальной защите населения Смоленской области (приложение 1).

2. Утвердить       смету       расходов        на реализацию плана мероприятий по укреплению и развитию автоматизированной системы обработки информации по социальной защите населения Смоленской области (приложение 2).

3. Комитету по социальной защите населения администрации Смоленской области (С.Р.Кривко) обеспечить реализацию мероприятий по укреплению и развитию автоматизированной системы обработки информации по социальной защите населения  Смоленской области согласно утвержденному плану.

4. Комитету   по   информационным  ресурсам  и  телекоммуникациям администрации Смоленской  области  (В.И.Мнев)  обеспечить  координацию работ  по укреплению и развитию автоматизированной системы обработки информации по социальной защите населения Смоленской области.

5. Главному  финансовому  управлению   администрации   Смоленской области   (А.Е.Ященко)  обеспечить  в  2000 - 2002 годах  выделение  средств  из  областного бюджета,  предусмотренных  по  статье   "Информационное обеспечение", на   реализацию мероприятий по укреплению и развитию  автоматизированной системы обработки информации по социальной защите населения  Смоленской области согласно утвержденной смете расходов (в т.ч. по годам: 2000 год - 300 тыс. рублей, 2001 год - 1200 тыс. рублей, 2002 год - 1500 тыс. рублей).

6. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя   Главы   администрации    Смоленской    области В.С. Горькова.

А.Д.Прохоров

Приложение  1

к постановлению Главы   администрации

Смоленской области

от 25.08.2000г. № 563

ПЛАН мероприятий

по укреплению и развитию автоматизированной системы обработки

информации по социальной защите населения Смоленской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация разработки и утверждение проекта развития технического обеспечения автоматизированной системы обработки информации по социальной защите населения Смоленской области. | Август 2000 | Комитет по ин-формационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области (далее - Комитет), Комитет по социальной защите населения администрации Смоленской области (далее - КСЗН) |
| 2. 2.1. 2.2. | Создание Интранет-сервера КСЗН: Установка и ввод в эксплуатацию компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Установка и конфигурирование сетевой операционной системы и оборудования, наполнение информацией отраслевого Интранет – сервера КСЗН. | До 01.10.2000 До 01.11.2000 | КСЗН, Комитет |
| 3. | Организация рабочих станций удаленного доступа Интранет - сети КСЗН, оснащенных необходимым компьютерным и телекоммуникационным оборудованием в отделах (комитетах) по социальной защите населения администраций районов (городов) Смоленской области. | До 01.12.2000 | КСЗН |

-2-

| 4. | Ввод в эксплуатацию отраслевой информационно-телекоммуника-ционной системы на базе Интранет-сервера КСЗН. | До 01.01.2001 | КСЗН, Комитет |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Организация центра правовой информации по вопросам социальной защиты населения на базе Центра по начислению и выплате пенсий и пособий Комитета по социальной защите населения администрации Смоленской области (далее - Центр). | До 01.03.2001 | КСЗН, Комитет |
| 6. | Дооснащение КСЗН, Центра, отделов (комитетов) по социальной защите населения администраций районов (городов) Смоленской области компьютерным и телекоммуникационным оборудованием для решения задач автоматизированной системы управления базами данных и отраслевыми информационными технологиями. | До 01.07.2001 | КСЗН, Комитет |
| 7. | Проведение модернизации парка компьютерной техники КСЗН, Центра, отделов (комитетов) по социальной защите населения администраций районов (городов) Смоленской области до уровня соответствия их современным программным средствам и операционным системам. | До 01.01.2002 | КСЗН, Комитет |

Председатель Комитета 		                 Председатель Комитета

по социальной защите			                 по информационным ресурсам

населения  администрации		                 и телекоммуникациям  администрации

Смоленской области			                 Смоленской  области

С.Р. Кривко					            		В.И. Мнев

Приложение  2

к постановлению Главы администрации

Смоленской области

от 25.08.2000г. № 563

# СМЕТА

расходов на реализацию мероприятий по укреплению и развитию

автоматизированной системы обработки информации

по социальной защите населения Смоленской области

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание Интранет-сервера Комитета по социальной защите населения администрации Смоленской области (далее - КСЗН) и организация рабочих станций удаленного доступа Интранет-сети, оснащенных необходимым компьютерным и телекоммуникационным оборудованием в отделах (комитетах) по социальной защите населения администраций районов (городов) Смоленской области. Создание на базе Интранет-сети отраслевой информационно-телекоммуникационной системы. | 91,7 |
| 2. | Организация центра правовой информации по вопросам социальной защиты населения на базе Центра по начислению и выплате пенсий и пособий Комитета по социальной защите населения администрации Смоленской области (далее - Центр). | 45 |
| 3. | Дооснащение КСЗН, Центра, отделов (комитетов) по социальной защите населения администраций районов (городов) Смоленской области компьютерным и телекоммуникационным оборудованием для решения задач автоматизированной системы управления базами данных и отраслевыми информационными технологиями. | 1666,3 |

-2-

| 4. | Проведение модернизации парка компьютерной техники КСЗН, Центра, отделов (комитетов) по социальной защите населения администраций районов (городов) Смоленской области до уровня соответствия их современным программным средствам и операционным системам. | 1199 |
| --- | --- | --- |
|  | Итого: | 3002 (три миллиона две тысячи рублей) |

Примечание: смета расходов составлена в ценах по состоянию на  01.08.2000.

Председатель Комитета 		                 Председатель Комитета

по социальной защите			                 по информационным ресурсам

населения  администрации		                 и телекоммуникациям  администрации

Смоленской области			                Смоленской  области

С.Р. Кривко					                 		В.И. Мнев