22 декабря 2003 года N 112-з

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"ЭЛЕКТРОННАЯ СМОЛЕНЩИНА" НА 2004 - 2010 ГОДЫ

(в ред. законов Смоленской области

от 01.12.2004 N 75-з, от 30.11.2005 N 126-з,

от 06.06.2006 N 53-з, от 25.12.2006 N 154-з)

Принят Смоленской областной Думой

19 декабря 2003 года

Статья 1. Утвердить долгосрочную областную целевую программу "Электронная Смоленщина" на 2004 - 2010 годы (далее - Программа) (прилагается).

Статья 2. Финансирование Программы из областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых на ее реализацию в областном законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год в период с 2004 по 2010 год.

Статья 3. Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2004 года.

Глава Администрации

Смоленской области

В.Н.МАСЛОВ

22 декабря 2003 года

N 112-з

Приложение

к областному закону

"О долгосрочной областной целевой программе

"Электронная Смоленщина" на 2004 - 2010 годы"

ДОЛГОСРОЧНАЯ ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ЭЛЕКТРОННАЯ СМОЛЕНЩИНА" НА 2004 - 2010 ГОДЫ

(в ред. законов Смоленской области

от 06.06.2006 N 53-з, от 25.12.2006 N 154-з)

Паспорт Программы

┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│Наименование Программы │долгосрочная     областная      целевая│

│                       │программа "Электронная  Смоленщина"  на│

│                       │2004 - 2010 годы                       │

├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│Правовые основания  для│Постановление Правительства  Российской│

│разработки Программы   │Федерации  от  28.01.2002   N   65   "О│

│                       │федеральной      целевой      программе│

│                       │"Электронная  Россия   (2002   -   2010│

│                       │годы)";                                │

│                       │Постановление Правительства  Российской│

│                       │Федерации  от  12.02.2003  N   98   "Об│

│                       │обеспечении  доступа  к  информации   о│

│                       │деятельности  Правительства  Российской│

│                       │Федерации   и    федеральных    органов│

│                       │исполнительной власти";                │

│                       │соглашение     между      Министерством│

│                       │экономического  развития   и   торговли│

│                       │Российской Федерации  и  Администрацией│

│                       │Смоленской области о  сотрудничестве  и│

│                       │взаимодействии  в  области   реализации│

│                       │программных   мероприятий   федеральной│

│                       │целевой программы  "Электронная  Россия│

│                       │(2002  -  2010  годы)"  от   11.09.2003│

│                       │N ЭР-Р.03.26                           │

├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│Заказчик Программы     │Аппарат    Администрации     Смоленской│

│                       │области                                │

├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│Разработчик Программы  │Аппарат    Администрации     Смоленской│

│                       │области                                │

├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│Исполнители Программы  │Аппарат    Администрации     Смоленской│

│                       │области, Департамент финансов,  бюджета│

│                       │и  государственного  заказа  Смоленской│

│                       │области,   Департамент   экономического│

│                       │развития и торговли Смоленской области,│

│                       │Департамент   Смоленской   области   по│

│                       │вопросам  местного   самоуправления   и│

│                       │государственной   службы,   Департамент│

│                       │Смоленской    области    по    вопросам│

│                       │административно-территориального       │

│                       │устройства    и    развития    местного│

│                       │самоуправления,             Департамент│

│                       │имущественных  и  земельных   отношений│

│                       │Смоленской     области,     Департамент│

│                       │Смоленской области по  строительству  и│

│                       │архитектуре,   Департамент   Смоленской│

│                       │области по промышленности, транспорту и│

│                       │связи, Департамент  Смоленской  области│

│                       │по  социальному  развитию,  Департамент│

│                       │Смоленской области по  здравоохранению,│

│                       │Департамент   Смоленской   области   по│

│                       │образованию,   науке    и    молодежной│

│                       │политике,    Департамент     Смоленской│

│                       │области   по   культуре,    Департамент│

│                       │Смоленской   области    по    сельскому│

│                       │хозяйству  и  ветеринарии,  Департамент│

│                       │Смоленской   области    по    сельскому│

│                       │хозяйству и продовольствию, Департамент│

│                       │Смоленской   области    по    природным│

│                       │ресурсам,    Департамент     Смоленской│

│                       │области      по      энергетике       и│

│                       │жилищно-коммунальному        хозяйству,│

│                       │Главное      управление     ветеринарии│

│                       │Смоленской  области, Главное управление│

│                       │по   физической   культуре   и   спорту│

│                       │Смоленской области, Главное  управление│

│                       │по   делам   гражданской    обороны   и│

│                       │чрезвычайным    ситуациям    Смоленской│

│                       │области (далее - Главное управление  по│

│                       │делам  ГО  и  ЧС)  (по   согласованию),│

│                       │смоленское   областное  государственное│

│                       │учреждение "Центр гражданской защиты  и│

│                       │пожарной  безопасности" (далее  -  СОГУ│

│                       │"Центр  гражданской защиты  и  пожарной│

│                       │безопасности"),               областное│

│                       │государственное              учреждение│

│                       │"Хозяйственное управление Администрации│

│                       │Смоленской  области",  органы  местного│

│                       │самоуправления            муниципальных│

│                       │образований Смоленской области (далее -│

│                       │органы   местного  самоуправления)  (по│

│                       │согласованию), юридические и физические│

│                       │лица (на конкурсной основе)            │

│(в ред. закона Смоленской области от 25.12.2006 N 154-з)       │

├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│Перечень   подпрограмм,│подпрограмма "Информатизация Смоленской│

│включенных в Программу │области";                              │

│                       │подпрограмма                  "Создание│

│                       │геоинформационной  системы   Смоленской│

│                       │области"                               │

├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│Основные цели Программы│повышение                 эффективности│

│                       │функционирования  экономики  Смоленской│

│                       │области;                               │

│                       │повышение  эффективности   деятельности│

│                       │органов      исполнительной      власти│

│                       │Смоленской области;                    │

│                       │повышение   качества   и    доступности│

│                       │оказываемых   органами   исполнительной│

│                       │власти Смоленской  области  и  органами│

│                       │местного                 самоуправления│

│                       │информационно-коммуникационных услуг;  │

│                       │преодоление информационного неравенства│

│                       │среди  различных  категорий   населения│

│                       │Смоленской области                     │

├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│Основные         задачи│развитие        информационной        и│

│Программы              │коммуникационной         инфраструктуры│

│                       │Смоленской области;                    │

│                       │разработка   и   внедрение   технологии│

│                       │электронных            административных│

│                       │регламентов      для       эффективного│

│                       │взаимодействия  органов  исполнительной│

│                       │власти  Смоленской  области  и  органов│

│                       │местного самоуправления с гражданами  и│

│                       │организациями;                         │

│                       │обеспечение      доступа      населения│

│                       │Смоленской    области    к     открытым│

│                       │информационным системам,  в  том  числе│

│                       │Интранет-сети Администрации  Смоленской│

│                       │области и сети "Интернет";             │

│                       │организация   создания   географических│

│                       │информационных  систем  (далее  -  ГИС)│

│                       │муниципальных   образований  Смоленской│

│                       │области и их  последующая интеграция  в│

│                       │ГИС Смоленской области                 │

│(в ред. закона Смоленской области от 25.12.2006 N 154-з)       │

├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│Объемы   и    источники│общий  объем  финансирования  Программы│

│финансирования         │составляет  183601 тыс. рублей,  в  том│

│Программы              │числе:                                 │

│                       │средства областного  бюджета  -  108439│

│                       │тыс. рублей;                           │

│                       │привлекаемые средства:                 │

│                       │средства федерального бюджета  -  33190│

│                       │тыс. рублей;                           │

│                       │средства местных бюджетов - 24572  тыс.│

│                       │рублей;                                │

│                       │внебюджетные  средства  -  17400   тыс.│

│                       │рублей                                 │

│(в ред. закона Смоленской области от 25.12.2006 N 154-з)       │

├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые              │повышение                 эффективности│

│социально-экономические│функционирования  экономики  Смоленской│

│результаты   реализации│области;                               │

│Программы              │повышение  эффективности   деятельности│

│                       │органов      исполнительной      власти│

│                       │Смоленской области;                    │

│                       │активное    вовлечение    граждан     и│

│                       │организаций       в       использование│

│                       │информационных    и    коммуникационных│

│                       │технологий  за   счет   подключения   к│

│                       │общедоступным информационным системам; │

│                       │повышение   информационной   открытости│

│                       │органов      исполнительной      власти│

│                       │Смоленской области и  органов  местного│

│                       │самоуправления,    эффективности     их│

│                       │взаимодействия    с    гражданами     и│

│                       │организациями, качества  и  доступности│

│                       │оказываемых                         ими│

│                       │информационно-коммуникационных услуг;  │

│                       │повышение  качества   жизни   населения│

│                       │Смоленской     области     за      счет│

│                       │использования     информационных      и│

│                       │коммуникационных технологий;           │

│                       │сокращение   затрат   на   создание   и│

│                       │эксплуатацию   в   Смоленской   области│

│                       │тематических     государственных      и│

│                       │отраслевых кадастровых систем в 2  -  4│

│                       │раза;                                  │

│                       │снижение     стоимости     работ     по│

│                       │инвентаризации объектов недвижимости  и│

│                       │межеванию земель на 30 - 50 процентов; │

│                       │повышение      эффективности      учета│

│                       │налогооблагаемой  базы  по  налогу   на│

│                       │имущество организаций (в части объектов│

│                       │недвижимости),  налогу   на   имущество│

│                       │физических лиц, земельному налогу;     │

│                       │рост доходов  бюджетов  соответствующих│

│                       │уровней в части поступлений  от  налога│

│                       │на  имущество  организаций   (в   части│

│                       │объектов   недвижимости),   налога   на│

│                       │имущество  физических  лиц,  земельного│

│                       │налога и арендной платы за землю;      │

│                       │совершенствование учета  находящихся  в│

│                       │государственной     и     муниципальной│

│                       │собственности  и  сдаваемых  в   аренду│

│                       │земельных  участков  и  иных   объектов│

│                       │недвижимости;                          │

│                       │повышение  эффективности  использования│

│                       │природных   ресурсов,   находящихся   в│

│                       │государственной     и     муниципальной│

│                       │собственности, на 50 - 100 процентов;  │

│                       │выявление неиспользуемых и неэффективно│

│                       │используемых                     земель│

│                       │сельскохозяйственного назначения;      │

│                       │замена бумажных топографических карт  и│

│                       │планов электронной  системой  постоянно│

│                       │актуализируемых                цифровых│

│                       │пространственных данных (предполагаемая│

│                       │экономия составит 10000 тыс. рублей);  │

│                       │создание   информационной   базы    для│

│                       │организации  предоставления   услуг   с│

│                       │применением системы "одного окна";     │

│                       │сокращение      сроков       оформления│

│                       │разрешительной     документации      на│

│                       │строительство в 3 - 4 раза;            │

│                       │предоставление           дополнительных│

│                       │справочно-информационных          услуг│

│                       │населению и организациям               │

└───────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

1. Содержание проблемы, технико-экономическое обоснование

необходимости утверждения Программы и целесообразности ее

финансирования за счет средств областного бюджета

Развитие и широкое применение информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) является глобальной тенденцией мирового развития и научно-технической революции последних десятилетий. Применение ИКТ имеет решающее значение для повышения эффективности функционирования экономики Смоленской области, деятельности органов исполнительной власти Смоленской области.

Администрация Смоленской области в 2003 году заключила с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области реализации программных мероприятий федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)".

Программа разработана в целях реализации политики Смоленской области в сфере информатизации, повышения эффективности функционирования экономики Смоленской области, деятельности органов исполнительной власти Смоленской области, а также преодоления негативных факторов, создающих препятствия для широкого внедрения и эффективного использования ИКТ в деятельности органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления, в экономике и в социальной сфере Смоленской области.

К числу таких факторов относятся:

- недостаточно эффективное применение ИКТ органами исполнительной власти Смоленской области, органами местного самоуправления в своей деятельности и в организации взаимодействия с гражданами и организациями;

- недостаточный уровень развития коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления;

- недостаточная обеспеченность органов местного самоуправления, областных государственных и муниципальных учреждений культуры, здравоохранения, образования современными компьютерными технологиями;

- неравные возможности доступа различных категорий населения Смоленской области к открытым информационным сетям, в том числе к сети "Интернет";

- отсутствие целостной информационной и коммуникационной инфраструктуры и эффективной информационной поддержки рынков товаров и услуг, в том числе в сфере электронной торговли;

- недостаточный уровень подготовки кадров в сфере создания и использования ИКТ;

- недостаточно динамичный переход прав собственности на землю и иную недвижимость к эффективно хозяйствующим субъектам, что тормозит процессы структурной перестройки экономики Смоленской области; не позволяет эффективно использовать землю и иную недвижимость в качестве средства обеспечения внебюджетных инвестиций; не обеспечивает необходимых условий для вложений капитала в недвижимость и значительно снижает тем самым инвестиционный потенциал Смоленской области;

- недостаточный уровень обеспечения постоянно растущего спроса на геоинформацию хозяйствующих субъектов, в первую очередь организаций инженерной инфраструктуры (энергетика, дорожное хозяйство, газовое хозяйство, связь), жилищно-коммунального комплекса, агентств недвижимости и других, а также потенциальных инвесторов при выборе объекта для вложения финансовых средств.

В настоящее время существует острая потребность в создании ГИС Смоленской области, соответствующей современным требованиям и обеспечивающей:

- предоставление органам исполнительной власти Смоленской области и органам местного самоуправления комплексной информации, необходимой для повышения эффективности решений по вопросам, связанным с управлением территориальным развитием;

- доступ инвесторов к информации, необходимой им для размещения инвестиций, развития и ведения бизнеса;

- доступ граждан, общественных объединений к информации о социально-экономическом развитии Смоленской области, деятельности органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления.

Для создания ГИС Смоленской области необходимо:

- создание организационного, методологического и технологического обеспечения в целях интеграции ведомственных кадастровых и информационных систем и организации обмена информацией;

- создание общедоступной областной инфраструктуры цифровых пространственных данных;

- создание организационной основы и экономических условий для доступа к геоинформации организаций, а также для реализации конституционных прав граждан на доступ к информации.

Задачи повышения эффективности функционирования экономики Смоленской области, деятельности органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления, развития социальной сферы Смоленской области необходимо решать комплексно, на основе единой информационной и коммуникационной инфраструктуры, интеграции информационных ресурсов органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления и организаций.

2. Цели и задачи Программы, сроки реализации Программы

Целями Программы являются:

повышение эффективности функционирования экономики Смоленской области;

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Смоленской области;

повышение качества и доступности оказываемых органами исполнительной власти Смоленской области и органами местного самоуправления информационно-коммуникационных услуг;

преодоление информационного неравенства среди различных категорий населения Смоленской области;

содействие органам местного самоуправления в развитии информационной и коммуникационной инфраструктуры;

интеграция и эффективное использование информационных ресурсов;

повышение качества жизни населения Смоленской области за счет развития и широкого использования информационных и коммуникационных технологий;

создание ГИС Смоленской области как инструмента эффективного управления социально-экономическим развитием Смоленской области.

Задачами Программы являются:

разработка и внедрение технологии электронных административных регламентов для эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления с гражданами и организациями;

обеспечение доступа населения Смоленской области к открытым информационным системам, в том числе Интранет-сети Администрации Смоленской области и сети "Интернет";

организация создания ГИС муниципальных образований Смоленской области и их последующая интеграция в ГИС Смоленской области;

(в ред. закона Смоленской области от 25.12.2006 N 154-з)

обеспечение населения Смоленской области необходимыми информационными ресурсами и услугами;

создание эффективной системы информационной поддержки малого предпринимательства, рынков товаров и услуг, в том числе в сфере электронной торговли;

обеспечение необходимого уровня информационной безопасности Интранет/Интернет-сетей;

повышение уровня подготовки кадров в сфере создания и использования информационных и коммуникационных технологий;

развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Смоленской области;

организация создания и актуализации тематических слоев ГИС Смоленской области;

организация доступа к ГИС Смоленской области органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности и населения Смоленской области;

формирование системы ГИС-центров для организации актуализации тематических слоев ГИС Смоленской области;

создание функциональных подсистем анализа, подготовки и принятия управленческих решений для органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления;

реализация пилотных проектов основных функциональных подсистем ГИС Смоленской области, в том числе создание и ведение кадастра объектов недвижимости Смоленской области на базе земельного кадастра, градостроительного кадастра и системы технического учета зданий и сооружений;

формирование механизмов привлечения внебюджетных ресурсов для финансирования ГИС Смоленской области.

Цели Программы достигаются в результате реализации включенных в нее подпрограмм.

Сроки реализации Программы - 2004 - 2010 годы.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного бюджета и привлекаемых средств.

На реализацию Программы необходимо 183601 тыс. рублей:

(в ред. закона Смоленской области от 25.12.2006 N 154-з)

- в 2004 году - 11690 тыс. рублей;

- в 2005 году - 17625 тыс. рублей;

- в 2006 году - 16824 тыс. рублей;

(в ред. закона Смоленской области от 25.12.2006 N 154-з)

- в 2007 году - 25532 тыс. рублей;

(в ред. закона Смоленской области от 25.12.2006 N 154-з)

- в 2008 году - 30975 тыс. рублей;

- в 2009 году - 39435 тыс. рублей;

- в 2010 году - 41520 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы из областного бюджета подлежит уточнению при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.

Если финансирование соответствующих мероприятий Программы осуществляется одновременно за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных районов и городских округов Смоленской области, то средства областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований Смоленской области в форме субсидий (за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 8 подраздела 1 раздела 7 Программы). Порядок предоставления указанных субсидий определяется правовым актом Администрации Смоленской области.

(в ред. закона Смоленской области от 25.12.2006 N 154-з)

5. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации

Программы, количественные и качественные показатели

эффективности ее реализации

Реализация мероприятий Программы создаст необходимые условия для развития экономики Смоленской области за счет активизации внедрения и повышения результативности использования информационных и коммуникационных технологий.

В результате реализации мероприятий подпрограммы "Информатизация Смоленской области" предполагается:

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Смоленской области;

- активное вовлечение граждан и организаций в использование информационных и коммуникационных технологий за счет подключения к общедоступным информационным системам;

- повышение информационной открытости органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых ими информационно-коммуникационных услуг;

- повышение качества жизни населения Смоленской области за счет использования информационных и коммуникационных технологий.

В результате реализации мероприятий подпрограммы "Создание геоинформационной системы Смоленской области" предполагается:

- сокращение затрат на создание и эксплуатацию в Смоленской области тематических государственных и отраслевых кадастровых систем в 2 - 4 раза;

- снижение стоимости работ по инвентаризации объектов недвижимости и межеванию земель на 30 - 50 процентов;

- повышение эффективности учета налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций (в части объектов недвижимости), налогу на имущество физических лиц, земельному налогу;

- рост доходов бюджетов соответствующих уровней в части поступлений от налога на имущество организаций (в части объектов недвижимости), налога на имущество физических лиц, земельного налога и арендной платы за землю;

- совершенствование учета находящихся в государственной и муниципальной собственности и сдаваемых в аренду земельных участков и иных объектов недвижимости;

- повышение эффективности использования природных ресурсов, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 50 - 100 процентов;

- выявление неиспользуемых и неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения;

- замена бумажных топографических карт и планов электронной системой постоянно актуализируемых цифровых пространственных данных (предполагаемая экономия должна составить 10000 тыс. рублей);

- создание информационной базы для организации предоставления услуг с применением системы "одного окна";

- сокращение сроков оформления разрешительной документации на строительство в 3 - 4 раза;

- предоставление дополнительных справочно-информационных услуг населению и организациям.

Результаты реализации Программы оцениваются по следующим критериям:

- внедрение технологии электронных административных регламентов, основным направлением которой является осуществление взаимодействия органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления с гражданами и организациями на основе ИКТ, характеризуется доступностью базовых общественных услуг, предоставляемых через системы открытого доступа Интернет/Интранет-сетей. Ожидается перевод около 50 процентов базовых общественных услуг, находящихся в компетенции органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления, в электронную форму реализации;

- повышение доступности ИКТ, преодоление информационного неравенства среди различных категорий населения Смоленской области. В ходе реализации Программы планируется увеличить количество пользователей сети "Интернет" в возрасте старше 18 лет - до 60 процентов; число центров общественного доступа к Интранет-сети Администрации Смоленской области - до 400, количество пользователей Интранет-сети Администрации Смоленской области - до 3000 путем создания сети центров деловой и правовой информации; информатизации областных государственных и муниципальных учреждений культуры, здравоохранения и образования; обеспечения массового обучения населения Смоленской области (прежде всего муниципальных служащих и социально не защищенных слоев населения) использованию ИКТ;

- широкое использование ИКТ в различных сферах деятельности, в том числе в образовании, здравоохранении, культуре. В результате реализации мероприятий Программы предполагается обеспечить все областные государственные и муниципальные учреждения образования доступом к Интранет-сети Администрации Смоленской области. В сфере здравоохранения предполагается обеспечить все областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения компьютерным оборудованием и доступом к открытым информационным системам. В сфере культуры предполагается объединить в единую информационную сеть все областные государственные и муниципальные музеи, открыть центры общественного доступа к Интернет/Интранет-сетям во всех районных библиотеках, организовать оцифровку и размещение в сети "Интернет" объектов и предметов культурного наследия Смоленщины.

6. Организация управления реализацией Программы

и контроль за ходом ее выполнения

Управление процессом реализации Программы осуществляет заказчик Программы.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют Смоленская областная Дума, Администрация Смоленской области, иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной федеральным и областным законодательством.

7. Перечень мероприятий Программы

(в ред. закона Смоленской области

от 25.12.2006 N 154-з)

┌───────┬────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│   N   │    Наименование мероприятия    │   Срок    │          Исполнитель           │               Объем финансирования (тыс. рублей)               │   Источник   │

│  п/п  │                                │исполнения │                                ├────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤финансирования│

│       │                                │           │                                │ всего  │                 в том числе по годам                  │              │

│       │                                │           │                                │        ├──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬─────────┤              │

│       │                                │           │                                │        │ 2004 │ 2005 │ 2006 │ 2007 │  2008  │  2009  │  2010   │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│   1   │               2                │     3     │               4                │   5    │  6   │  7   │  8   │  9   │   10   │   11   │   12    │      13      │

├───────┴────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴──────────────┤

│                                                         1. Подпрограмма "Информатизация Смоленской области"                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                   1. Создание и развитие информационных систем органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления                   │

├───────┬────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬─────────┬──────────────┤

│1.1.   │Развитие информационных ресурсов│2004 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│  5370  │  200 │  500 │ 2400 │  770 │  500   │  500   │   500   │федеральный   │

│       │Интранет/Интернет-порталов      │           │области,      физические       и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Администрации         Смоленской│           │юридические лица                │  4470  │  200 │  250 │  150 │  770 │ 1000   │ 1000   │  1100   │областной     │

│       │области,  внедрение   технологии│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │"электронного правительства"    │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.2.   │Развитие       геоинформационной│2004, 2005 │Аппарат Администрации Смоленской│   500  │    - │  500 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │системы   Смоленской    области,│           │области,      физические       и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │создание  электронной  карты   и│           │юридические лица                │  2800  │ 1400 │ 1400 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │специализированных         слоев│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │электронной  карты,   размещение│           │                                │   400  │    - │  400 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │геоинформационной   системы    в│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Интернет/Интранет-сетях         │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.3.   │Создание       и       поддержка│2005 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   900  │    - │  100 │  100 │  100 │  200   │  200   │   200   │федеральный   │

│       │Интранет/Интернет-сайтов органов│           │области,      физические       и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │исполнительной власти Смоленской│           │юридические лица                │   850  │    - │   50 │  100 │  100 │  200   │  200   │   200   │областной     │

│       │области,  создание   электронных│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │административных регламентов    │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.4.   │Создание       и       поддержка│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    40  │    - │   40 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Интранет/Интернет-сайтов органов│           │области,     органы     местного│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │местного самоуправления         │           │самоуправления, физические лица │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.5.   │Развитие  информационных  систем│2004 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│  2325  │  275 │  350 │  350 │  300 │  350   │  350   │   350   │областной     │

│       │органов  исполнительной   власти│           │области,      физические       и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │Смоленской области              │           │юридические лица                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.6.   │Создание         интегрированной│2004, 2005 │Главное управление по делам ГО и│  2960  │  750 │ 2210 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │автоматизированной  системы   по│           │ЧС                              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │информационному      обеспечению│           │                                │   250  │  100 │  150 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │органов  государственной  власти│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │Смоленской      области      для│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │управления      в       условиях│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │чрезвычайных ситуаций           │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.7.   │Создание         интегрированной│2006 - 2010│СОГУ "Центр гражданской защиты и│  1250  │    - │    - │    - │ 1250 │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │автоматизированной  системы   по│           │пожарной безопасности"          │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │информационному      обеспечению│           │                                │  1690  │    - │    - │  500 │  410 │  260   │  260   │   260   │областной     │

│       │органов  исполнительной   власти│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │Смоленской      области      для│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │управления      в       условиях│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │чрезвычайных ситуаций           │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.8.   │Создание   комплексной   системы│2004 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│  3185  │  150 │  200 │  700 │  635 │  500   │  500   │   500   │областной     │

│       │обеспечения         безопасности│           │области, юридические лица       │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │информации       в       органах│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │исполнительной власти Смоленской│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │области,    внедрение    системы│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │электронного    документооборота│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │между  органами  государственной│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │власти  Смоленской   области   и│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │органами местного самоуправления│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │с   использованием   электронной│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │цифровой подписи                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │Итого                                                                        │ 26990  │ 3075 │ 6150 │ 4300 │ 4335 │ 3010   │ 3010   │  3110   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │в том числе:                                                                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │федеральный бюджет                                                           │ 10980  │  950 │ 3310 │ 2500 │ 2120 │  700   │  700   │   700   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │областной бюджет                                                             │ 15610  │ 2125 │ 2440 │ 1800 │ 2215 │ 2310   │ 2310   │  2410   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │местные бюджеты                                                              │   400  │    - │  400 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │внебюджетные средства                                                        │     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴──────────────┤

│                       2. Развитие системы информационного и коммуникационного взаимодействия органов государственной власти Смоленской области,                     │

│                                                            органов местного самоуправления, организаций                                                             │

├───────┬────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬─────────┬──────────────┤

│2.1.   │Реконструкция     и     развитие│2004 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│  2400  │    - │ 2400 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │центрального                узла│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Интранет/Интернет-сети          │           │                                │  3800  │ 1000 │  300 │  600 │  400 │  500   │  500   │   500   │областной     │

│       │Администрации Смоленской области│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.   │Развитие    информационных     и│2004 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│ 14624  │ 2865 │ 1645 │ 2174 │ 1840 │ 2050   │ 2050   │  2000   │областной     │

│       │коммуникационных  узлов  органов│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │исполнительной власти Смоленской│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │области       и        областных│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │государственных учреждений:     │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.1. │Аппарата           Администрации│2004 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│  3415  │  570 │  365 │  500 │  480 │  500   │  500   │   500   │областной     │

│       │Смоленской области              │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.2. │Департамента финансов, бюджета и│2004 - 2010│Департамент финансов, бюджета  и│  1040  │  200 │   80 │  170 │   80 │  170   │  170   │   170   │областной     │

│       │государственного          заказа│           │государственного          заказа│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │Смоленской области              │           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.3. │Департамента      экономического│2004 - 2010│Департамент       экономического│   805  │  230 │  115 │  100 │   60 │  100   │  100   │   100   │областной     │

│       │развития и  торговли  Смоленской│           │развития и  торговли  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │области                         │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.4. │Правового           департамента│2004 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   465  │   70 │   45 │   70 │   70 │   70   │   70   │    70   │областной     │

│       │Смоленской области              │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.5. │Департамента Смоленской  области│2004, 2005 │Департамент  Смоленской  области│   110  │   80 │   30 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │по       вопросам       местного│           │по       вопросам       местного│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │самоуправления и государственной│           │самоуправления и государственной│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │службы                          │           │службы                          │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.6. │Департамента Смоленской  области│2006 - 2010│Департамент  Смоленской  области│   300  │    - │    - │   60 │   60 │   60   │   60   │    60   │областной     │

│       │по                      вопросам│           │по                      вопросам│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │административно-территориального│           │административно-территориального│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │устройства и  развития  местного│           │устройства и  развития  местного│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │самоуправления                  │           │самоуправления                  │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.7. │Департамента   имущественных   и│2004 - 2010│Департамент   имущественных    и│   660  │  100 │   80 │  100 │   80 │  100   │  100   │   100   │областной     │

│       │земельных  отношений  Смоленской│           │земельных  отношений  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │области                         │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.8. │Департамента Смоленской  области│2004 - 2010│Департамент  Смоленской  области│   630  │   70 │   80 │  100 │   80 │  100   │  100   │   100   │областной     │

│       │по строительству и архитектуре  │           │по строительству и архитектуре  │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.9. │Департамента Смоленской  области│2004 - 2010│Департамент  Смоленской  области│   800  │  120 │   80 │  130 │   80 │  130   │  130   │   130   │областной     │

│       │по промышленности, транспорту  и│           │по промышленности, транспорту  и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │связи                           │           │связи                           │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.10.│Департамента Смоленской  области│2004 - 2010│Департамент  Смоленской  области│  1625  │  345 │  180 │  230 │  180 │  230   │  230   │   230   │областной     │

│       │по социальному развитию         │           │по социальному развитию         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.11.│Главного      управления      по│2007       │Главное управление по физической│    50  │    - │    - │    - │   50 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │физической  культуре  и   спорту│           │культуре  и  спорту   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │Смоленской области              │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.12.│Департамента Смоленской  области│2004 - 2010│Департамент  Смоленской  области│  1129  │  365 │  200 │  234 │  150 │   60   │   60   │    60   │областной     │

│       │по здравоохранению              │           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.13.│Департамента Смоленской  области│2004 - 2010│Департамент  Смоленской  области│   380  │  100 │   30 │   50 │   50 │   50   │   50   │    50   │областной     │

│       │по    образованию,    науке    и│           │по    образованию,    науке    и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │молодежной политике             │           │молодежной политике             │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.14.│Департамента Смоленской  области│2004 - 2010│Департамент  Смоленской  области│   480  │  150 │   80 │   50 │   50 │   50   │   50   │    50   │областной     │

│       │по культуре                     │           │по культуре                     │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.15.│Департамента Смоленской  области│2004, 2005 │Департамент  Смоленской  области│   295  │  185 │  110 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │по   сельскому    хозяйству    и│           │по   сельскому    хозяйству    и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │ветеринарии                     │           │ветеринарии                     │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.16.│Департамента Смоленской  области│2006 - 2010│Департамент  Смоленской  области│   770  │    - │    - │  160 │  130 │  160   │  160   │   160   │областной     │

│       │по   сельскому    хозяйству    и│           │по   сельскому    хозяйству    и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │продовольствию                  │           │продовольствию                  │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.17.│Главного управления  ветеринарии│2007       │Главное  управление  ветеринарии│    60  │    - │    - │    - │   60 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Смоленской области              │           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.18.│Департамента Смоленской  области│2004 - 2010│Департамент  Смоленской  области│   660  │  100 │   80 │  100 │   80 │  100   │  100   │   100   │областной     │

│       │по природным ресурсам           │           │по природным ресурсам           │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.19.│Департамента Смоленской  области│2004 - 2010│Департамент  Смоленской  области│   440  │  100 │   60 │   60 │   40 │   60   │   60   │    60   │областной     │

│       │по         энергетике          и│           │по         энергетике          и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │жилищно-коммунальному хозяйству │           │жилищно-коммунальному хозяйству │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.20.│Областного      государственного│2004 - 2010│областное        государственное│   410  │   80 │   30 │   60 │   60 │   60   │   60   │    60   │областной     │

│       │учреждения        "Хозяйственное│           │учреждение        "Хозяйственное│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │управление         Администрации│           │управление         Администрации│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области"             │           │Смоленской области"             │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.21.│Областного      государственного│2008       │Департамент  Смоленской  области│    50  │    - │    - │    - │    - │   50   │    -   │     -   │областной     │

│       │учреждения      "Государственный│           │по культуре                     │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │архив Смоленской области"       │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.22.│Областного      государственного│2009       │Департамент  Смоленской  области│    50  │    - │    - │    - │    - │    -   │   50   │     -   │областной     │

│       │учреждения      "Государственный│           │по культуре                     │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │архив      новейшей      истории│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области"             │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.   │Развитие    информационных     и│2004 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│  8290  │  635 │  790 │  880 │  885 │ 1700   │ 1700   │  1700   │областной     │

│       │коммуникационных  узлов  органов│           │области,     органы     местного│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │местного          самоуправления│           │самоуправления                  │  2748  │    - │   20 │  278 │  425 │  620   │  665   │   740   │местный бюджет│

│       │(структурных       подразделений│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │органов                 местного│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │самоуправления):                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.1. │Администрации     муниципального│2007 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   172,5│    - │    - │    - │   45 │   30   │   30   │    67,5 │областной     │

│       │образования "Велижский район"   │           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │муниципального       образования│    75  │    - │    - │    - │   30 │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Велижский район"               │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.2. │Администрации     муниципального│2004, 2006,│Аппарат Администрации Смоленской│   170  │   30 │    - │   30 │    - │   40   │   40   │    30   │областной     │

│       │образования  "Вяземский   район"│2008 - 2010│области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    75  │    - │    - │   15 │    - │   20   │   20   │    20   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Вяземский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.3. │Администрации     муниципального│2006,  2008│Аппарат Администрации Смоленской│   157,5│    - │    - │   30 │    - │   67,5 │   30   │    30   │областной     │

│       │образования "Гагаринский  район"│- 2010     │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    65  │    - │    - │   20 │    - │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Гагаринский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.4. │Администрации     муниципального│2007 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   187,5│    - │    - │    - │   60 │   30   │   67,5 │    30   │областной     │

│       │образования "Глинковский  район"│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    65  │    - │    - │    - │   20 │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Глинковский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.5. │Администрации     муниципального│2005,  2008│Аппарат Администрации Смоленской│   212,5│    - │   30 │    - │    - │   40   │   65   │    77,5 │областной     │

│       │образования "Демидовский  район"│- 2010     │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    45  │    - │    - │    - │    - │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Демидовский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.6. │Администрации     муниципального│2008 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   162,5│    - │    - │    - │    - │   65   │   30   │    67,5 │областной     │

│       │образования       "Дорогобужский│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │район" Смоленской области       │           │муниципального       образования│    45  │    - │    - │    - │    - │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Дорогобужский район" Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.7. │Администрации     муниципального│2005,  2007│Аппарат Администрации Смоленской│   242,5│    - │   30 │    - │   30 │   75   │   30   │    77,5 │областной     │

│       │образования "Духовщинский район"│- 2010     │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    55  │    - │    - │    - │   10 │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Духовщинский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.8. │Администрации     муниципального│2006,  2008│Аппарат Администрации Смоленской│   157,5│    - │    - │   30 │    - │   30   │   67,5 │    30   │областной     │

│       │образования  "Ельнинский  район"│- 2010     │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    60  │    - │    - │   15 │    - │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Ельнинский  район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.9. │Администрации     муниципального│2004,  2007│Аппарат Администрации Смоленской│   207,5│   30 │    - │    - │   30 │   40   │   67,5 │    40   │областной     │

│       │образования  -  Ершичский  район│- 2010     │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального   образования   -│    60  │    - │    - │    - │   15 │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │Ершичский    район    Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.10.│Администрации     муниципального│2006 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   157,5│    - │    - │   35 │   30 │   30   │   32,5 │    30   │областной     │

│       │образования "Кардымовский район"│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    70  │    - │    - │   10 │   15 │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Кардымовский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.11.│Администрации     муниципального│2005,  2008│Аппарат Администрации Смоленской│   140  │    - │   30 │    - │    - │   40   │   30   │    40   │областной     │

│       │образования "Краснинский  район"│- 2010     │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    45  │    - │    - │    - │    - │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Краснинский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.12.│Администрации     муниципального│2005,  2008│Аппарат Администрации Смоленской│   122,5│    - │   30 │    - │    - │   32,5 │   30   │    30   │областной     │

│       │образования     "Монастырщинский│- 2010     │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │район" Смоленской области       │           │муниципального       образования│    45  │    - │    - │    - │    - │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Монастырщинский          район"│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.13.│Администрации     муниципального│2004,  2006│Аппарат Администрации Смоленской│   237,5│   30 │    - │   65 │   30 │   42,5 │   30   │    40   │областной     │

│       │образования       "Новодугинский│- 2010     │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │район" Смоленской области       │           │муниципального       образования│    60  │    - │    - │    5 │   10 │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Новодугинский район" Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.14.│Администрации     муниципального│2007 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   157,5│    - │    - │    - │   30 │   67,5 │   30   │    30   │областной     │

│       │образования "Починковский район"│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    60  │    - │    - │    - │   15 │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Починковский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.15.│Администрации     муниципального│2007 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   167,5│    - │    - │    - │   30 │   77,5 │   30   │    30   │областной     │

│       │образования "Рославльский район"│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    60  │    - │    - │    - │   15 │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Рославльский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.16.│Администрации     муниципального│2005,  2007│Аппарат Администрации Смоленской│   197,5│    - │   30 │    - │   30 │   67,5 │   40   │    30   │областной     │

│       │образования   Руднянский   район│- 2010     │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    55  │    - │    - │    - │   10 │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │Руднянский   район    Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.17.│Администрации города Смоленска  │2006,  2008│Аппарат Администрации Смоленской│   140  │    - │    - │   30 │    - │   30   │   40   │    40   │областной     │

│       │                                │- 2010     │области,  Администрация   города│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │Смоленска                       │    60  │    - │    - │   15 │    - │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.18.│Администрации     муниципального│2005,  2008│Аппарат Администрации Смоленской│   177,5│    - │   30 │    - │    - │   77,5 │   30   │    40   │областной     │

│       │образования "Сафоновский  район"│- 2010     │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    45  │    - │    - │    - │    - │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Сафоновский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.19.│Администрации     муниципального│2005, 2006,│Аппарат Администрации Смоленской│   177,5│    - │   30 │   35 │    - │   42,5 │   30   │    40   │областной     │

│       │образования  "Смоленский  район"│2008 - 2010│области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    50  │    - │    - │    5 │    - │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Смоленский  район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.20.│Администрации     муниципального│2004, 2006,│Аппарат Администрации Смоленской│   197,5│   30 │    - │   20 │    - │   30   │   77,5 │    40   │областной     │

│       │образования  "Сычевский   район"│2008 - 2010│области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    50  │    - │    - │    5 │    - │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Сычевский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.21.│Администрации     муниципального│2004,  2007│Аппарат Администрации Смоленской│   197,5│   30 │    - │    - │   30 │   30   │   40   │    67,5 │областной     │

│       │образования  "Темкинский  район"│- 2010     │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    40  │    - │    - │    - │   10 │   10   │   10   │    10   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Темкинский  район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.22.│Администрации     муниципального│2004,  2007│Аппарат Администрации Смоленской│   187,5│   30 │    - │    - │   20 │   30   │   40   │    67,5 │областной     │

│       │образования  "Угранский   район"│- 2010     │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    35  │    - │    - │    - │    5 │   10   │   10   │    10   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Угранский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.23.│Администрации     муниципального│2004,  2008│Аппарат Администрации Смоленской│   132,5│   30 │    - │    - │    - │   30   │   42,5 │    30   │областной     │

│       │образования "Хиславичский район"│- 2010     │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    45  │    - │    - │    - │    - │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Хиславичский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.24.│Администрации     муниципального│2005,  2008│Аппарат Администрации Смоленской│   202,5│    - │   30 │    - │    - │   30   │   75   │    67,5 │областной     │

│       │образования     "Холм-Жирковский│- 2010     │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │район" Смоленской области       │           │муниципального       образования│    30  │    - │    - │    - │    - │   10   │   10   │    10   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Холм-Жирковский          район"│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.25.│Администрации     муниципального│2006 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   147,5│    - │    - │   35 │   20 │   30   │   32,5 │    30   │областной     │

│       │образования  "Шумячский   район"│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    64  │    - │    - │    4 │   15 │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Шумячский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.26.│Администрации     муниципального│2006,  2008│Аппарат Администрации Смоленской│   192,5│    - │    - │   20 │    - │   65   │   77,5 │    30   │областной     │

│       │образования  "Ярцевский   район"│- 2010     │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    48  │      │      │    3 │    - │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Ярцевский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.27.│Администрации     муниципального│2008 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   162,5│    - │    - │    - │    - │   30   │   65   │    67,5 │областной     │

│       │образования  "город  Десногорск"│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│    45  │    - │    - │    - │    - │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"город  Десногорск"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.28.│Управления  сельского  хозяйства│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │   30 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │образования "Велижский район"   │           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │"Велижский район"               │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.29.│Управления  сельского  хозяйства│2007       │Департамент  Смоленской  области│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │по   сельскому    хозяйству    и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования  "Вяземский   район"│           │продовольствию,    Администрация│    15  │    - │    - │    - │   15 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │"Вяземский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.30.│Управления  сельского  хозяйства│2006       │Департамент  Смоленской  области│    30  │    - │    - │   30 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │по   сельскому    хозяйству    и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования "Гагаринский  район"│           │продовольствию,    Администрация│    20  │    - │    - │   20 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │"Гагаринский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.31.│Управления  сельского  хозяйства│2004       │Администрация     муниципального│    25  │   25 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │администрации     муниципального│           │образования "Глинковский  район"│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │образования "Глинковский  район"│           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области              │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.32.│Управления  сельского  хозяйства│2004       │Администрация     муниципального│    25  │   25 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │администрации     муниципального│           │образования - Демидовский район │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │образования - Демидовский район │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.33.│Управления  сельского  хозяйства│2007       │Департамент  Смоленской  области│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │по   сельскому    хозяйству    и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования       "Дорогобужский│           │продовольствию,    Администрация│    15  │    - │    - │    - │   15 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │район" Смоленской области       │           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │"Дорогобужский район" Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.34.│Управления  сельского  хозяйства│2004       │Администрация     муниципального│    25  │   25 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │образования "Духовщинский район"│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │образования "Духовщинский район"│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.35.│Управления  сельского  хозяйства│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │   30 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │образования  "Ельнинский  район"│           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области              │           │"Ельнинский  район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.36.│Управления  сельского  хозяйства│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │   30 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │образования  -  Ершичский  район│           │муниципального   образования   -│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области              │           │Ершичский    район    Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.37.│Управления  сельского  хозяйства│2007       │Департамент  Смоленской  области│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │по   сельскому    хозяйству    и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования "Кардымовский район"│           │продовольствию,    Администрация│    15  │    - │    - │    - │   15 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │"Кардымовский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.38.│Управления  сельского  хозяйства│2004       │Администрация     муниципального│    25  │   25 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │образования "Краснинский  район"│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │образования "Краснинский  район"│           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области              │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.39.│Управления  сельского  хозяйства│2007       │Департамент  Смоленской  области│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │по   сельскому    хозяйству    и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования     "Монастырщинский│           │продовольствию,    Администрация│    15  │    - │    - │    - │   15 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │район" Смоленской области       │           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │"Монастырщинский          район"│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.40.│Управления  сельского  хозяйства│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │   30 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │образования       "Новодугинский│           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │район" Смоленской области       │           │"Новодугинский район" Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.41.│Управления  сельского  хозяйства│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │   30 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │образования "Починковский район"│           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области              │           │"Починковский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.42.│Управления  сельского  хозяйства│2006       │Департамент  Смоленской  области│    30  │    - │    - │   30 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │по   сельскому    хозяйству    и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования "Рославльский район"│           │продовольствию,    Администрация│     5  │    - │    - │    5 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │"Рославльский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.43.│Управления  сельского  хозяйства│2007       │Департамент  Смоленской  области│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │по   сельскому    хозяйству    и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования   Руднянский   район│           │продовольствию,    Администрация│    15  │    - │    - │    - │   15 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │Руднянский   район    Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.44.│Управления  сельского  хозяйства│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │   30 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │образования "Сафоновский  район"│           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области              │           │"Сафоновский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.45.│Управления  сельского  хозяйства│2006       │Департамент  Смоленской  области│    30  │    - │    - │   30 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │по   сельскому    хозяйству    и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования  "Смоленский  район"│           │продовольствию,    Администрация│     5  │    - │    - │    5 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │"Смоленский  район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.46.│Управления  сельского  хозяйства│2006       │Департамент  Смоленской  области│    30  │    - │    - │   30 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │по   сельскому    хозяйству    и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования  "Сычевский   район"│           │продовольствию,    Администрация│     5  │    - │    - │    5 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │"Сычевский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.47.│Управления  сельского  хозяйства│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │   30 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │образования  "Темкинский  район"│           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области              │           │"Темкинский  район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.48.│Управления  сельского  хозяйства│2004       │Администрация Угранского  района│    25  │   25 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации Угранского  района│           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │Смоленской области              │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.49.│Управления  сельского  хозяйства│2004       │Администрация     муниципального│    25  │   25 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │образования "Хиславичский район"│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │образования "Хиславичский район"│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.50.│Управления  сельского  хозяйства│2006       │Департамент  Смоленской  области│    30  │    - │    - │   30 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │по   сельскому    хозяйству    и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования     "Холм-Жирковский│           │продовольствию,    Администрация│     5  │    - │    - │    5 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │район" Смоленской области       │           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │"Холм-Жирковский          район"│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.51.│Управления  сельского  хозяйства│2006       │Департамент  Смоленской  области│    30  │    - │    - │   30 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │по   сельскому    хозяйству    и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования  "Шумячский   район"│           │продовольствию,    Администрация│     3  │    - │    - │    3 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │"Шумячский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.52.│Управления  сельского  хозяйства│2006       │Департамент  Смоленской  области│    30  │    - │    - │   30 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │по   сельскому    хозяйству    и│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования  "Ярцевский   район"│           │продовольствию,    Администрация│     3  │    - │    - │    3 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │"Ярцевский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.53.│Архивного  отдела  Администрации│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    20  │    - │   20 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │муниципального       образования│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │"Шумячский   район"   Смоленской│           │муниципального       образования│    10  │    - │   10 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │области                         │           │"Шумячский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.54.│Архивного  отдела  Администрации│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    20  │    - │   20 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │муниципального       образования│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │"Ельнинский  район"   Смоленской│           │муниципального       образования│    10  │    - │   10 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │области                         │           │"Ельнинский  район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.55.│Архивного  отдела  Администрации│2006       │Аппарат Администрации Смоленской│    20  │    - │    - │   20 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │муниципального       образования│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │"Хиславичский район"  Смоленской│           │муниципального       образования│     5  │    - │    - │    5 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │области                         │           │"Хиславичский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.56.│Архивного  отдела  Администрации│2006       │Аппарат Администрации Смоленской│    20  │    - │    - │   20 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │муниципального       образования│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │"Ярцевский   район"   Смоленской│           │муниципального       образования│     2  │    - │    - │    2 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │области                         │           │"Ярцевский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.57.│Архивного  отдела  Администрации│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    25  │    - │    - │    - │   25 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │муниципального       образования│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │"Дорогобужский район" Смоленской│           │муниципального       образования│    15  │    - │    - │    - │   15 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │области                         │           │"Дорогобужский район" Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.58.│Архивного  отдела  Администрации│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    25  │    - │    - │    - │   25 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │муниципального       образования│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │"Темкинский  район"   Смоленской│           │муниципального       образования│    15  │    - │    - │    - │   15 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │области                         │           │"Темкинский  район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.59.│Отдела образования Администрации│2004, 2007,│Аппарат Администрации Смоленской│    95  │   25 │    - │    - │   30 │    -   │   25   │    15   │областной     │

│       │муниципального       образования│2009, 2010 │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │"Велижский район"               │           │муниципального       образования│    45  │    - │    - │    - │   15 │    -   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Велижский район"               │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.60.│Комитета             образования│2006,  2008│Аппарат Администрации Смоленской│   135  │    - │    - │   30 │    - │   50   │   25   │    30   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│- 2010     │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования  "Вяземский   район"│           │муниципального       образования│    60  │    - │    - │   15 │    - │   15   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │"Вяземский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.61.│Отдела      по       образованию│2006, 2008 │Аппарат Администрации Смоленской│    80  │    - │    - │   30 │    - │   50   │    -   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования "Гагаринский  район"│           │муниципального       образования│    35  │    - │    - │   20 │    - │   15   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │"Гагаринский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.62.│Отдела      по       образованию│2005, 2006,│Аппарат Администрации Смоленской│   105  │    - │   30 │   10 │    - │    -   │   50   │    15   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│2009, 2010 │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования "Глинковский  район"│           │муниципального       образования│    40  │    - │    - │   10 │    - │    -   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │"Глинковский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.63.│Отдела      по       образованию│2005, 2006,│Аппарат Администрации Смоленской│    95  │    - │   30 │   10 │    - │   25   │    -   │    30   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│2008, 2010 │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования "Демидовский  район"│           │муниципального       образования│    40  │    - │    - │   10 │    - │   15   │    -   │    15   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │"Демидовский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.64.│Комитета     по      образованию│2006, 2008,│Аппарат Администрации Смоленской│    70  │    - │    - │   30 │    - │   25   │    -   │    15   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│2010       │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования  "город  Десногорск"│           │муниципального       образования│    45  │    - │    - │   15 │    - │   15   │    -   │    15   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │"город  Десногорск"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.65.│Отдела    по    образованию    и│2004, 2007,│Аппарат Администрации Смоленской│   110  │   25 │    - │    - │   30 │    -   │   25   │    30   │областной     │

│       │молодежной              политике│2009, 2010 │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Администрации     муниципального│           │муниципального       образования│    70  │    - │    - │    - │   15 │    -   │   25   │    30   │местный бюджет│

│       │образования       "Дорогобужский│           │"Дорогобужский район" Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │район" Смоленской области       │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.66.│Отдела образования Администрации│2005, 2006,│Аппарат Администрации Смоленской│    95  │    - │   30 │   10 │    - │    -   │   25   │    30   │  областной   │

│       │муниципального       образования│2009, 2010 │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │   бюджет,    │

│       │"Духовщинский район"  Смоленской│           │муниципального       образования│    35  │    - │    - │    5 │    - │    -   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │области                         │           │"Духовщинский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.67.│Отдела образования Администрации│2004, 2007,│Аппарат Администрации Смоленской│    80  │   25 │    - │    - │   30 │    -   │   25   │     -   │областной     │

│       │муниципального       образования│2009       │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │"Ельнинский  район"   Смоленской│           │муниципального       образования│    30  │    - │    - │    - │   15 │    -   │   15   │     -   │местный бюджет│

│       │области                         │           │"Ельнинский  район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.68.│Отдела      по       образованию│2005, 2006,│Аппарат Администрации Смоленской│    95  │    - │   30 │   10 │    - │   25   │    -   │    30   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│2008, 2010 │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования  -  Ершичский  район│           │муниципального   образования   -│    35  │    - │    - │    5 │    - │   15   │    -   │    15   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │Ершичский    район    Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.69.│Отдела образования Администрации│2004, 2007,│Аппарат Администрации Смоленской│    95  │   25 │    - │    - │   30 │    -   │   25   │    15   │областной     │

│       │муниципального       образования│2009, 2010 │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │"Кардымовский район"  Смоленской│           │муниципального       образования│    45  │    - │    - │    - │   15 │    -   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │области                         │           │"Кардымовский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.70.│Отдела образования Администрации│2005, 2006,│Аппарат Администрации Смоленской│    95  │    - │   30 │   10 │    - │   25   │    -   │    30   │областной     │

│       │муниципального       образования│2008, 2010 │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │"Краснинский  район"  Смоленской│           │муниципального       образования│    35  │    - │    - │    5 │    - │   15   │    -   │    15   │местный бюджет│

│       │области                         │           │"Краснинский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.71.│Отдела образования Администрации│2004, 2007,│Аппарат Администрации Смоленской│    80  │   25 │    - │    - │   30 │    -   │   25   │     -   │областной     │

│       │муниципального       образования│2009       │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │"Монастырщинский          район"│           │муниципального       образования│    30  │    - │    - │    - │   15 │    -   │   15   │     -   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │"Монастырщинский          район"│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.72.│Отдела      по       образованию│2005, 2006,│Аппарат Администрации Смоленской│    95  │    - │   30 │   10 │    - │   25   │    -   │    30   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│2008, 2010 │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования       "Новодугинский│           │муниципального       образования│    35  │    - │    - │    5 │    - │   15   │    -   │    15   │местный бюджет│

│       │район" Смоленской области       │           │"Новодугинский район" Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.73.│Отдела образования Администрации│2004, 2006,│Аппарат Администрации Смоленской│   130  │   25 │    - │   30 │    - │   25   │   50   │     -   │областной     │

│       │муниципального       образования│2008, 2009 │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │"Починковский район"  Смоленской│           │муниципального       образования│    40  │    - │    - │   10 │    - │   15   │   15   │     -   │местный бюджет│

│       │области                         │           │"Починковский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.74.│Комитета             образования│2006, 2008,│Аппарат Администрации Смоленской│   110  │    - │    - │   30 │    - │   50   │    -   │    30   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│2010       │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования "Рославльский район"│           │муниципального       образования│    35  │    - │    - │    5 │    - │   15   │    -   │    15   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │"Рославльский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.75.│Отдела образования Администрации│2004, 2007,│Аппарат Администрации Смоленской│   110  │   25 │    - │    - │   30 │    -   │   25   │    30   │областной     │

│       │муниципального       образования│2009, 2010 │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Руднянский   район    Смоленской│           │муниципального       образования│    45  │    - │    - │    - │   15 │    -   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │области                         │           │Руднянский   район    Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.76.│Комитета     по      образованию│2006, 2008,│Аппарат Администрации Смоленской│   110  │    - │    - │   30 │    - │   50   │    -   │    30   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│2010       │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования "Сафоновский  район"│           │муниципального       образования│    35  │    - │    - │    5 │    - │   15   │    -   │    15   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │"Сафоновский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.77.│Комитета     по      образованию│2004, 2006,│Аппарат Администрации Смоленской│   130  │   25 │    - │   30 │    - │   25   │   50   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│2008, 2009 │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования  "Смоленский  район"│           │муниципального       образования│    33  │    - │    - │    3 │    - │   15   │   15   │     -   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │"Смоленский  район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.78.│Управления     образования     и│2006, 2008,│Аппарат Администрации Смоленской│   110  │    - │    - │   30 │    - │   50   │    -   │    30   │областной     │

│       │молодежной              политики│2010       │области,  Администрация   города│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Администрации города Смоленска  │           │Смоленска                       │    45  │    - │    - │   15 │    - │   15   │    -   │    15   │местный бюджет│

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.79.│Отдела      по       образованию│2004, 2007,│Аппарат Администрации Смоленской│    95  │   25 │    - │    - │   30 │    -   │   25   │    15   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│2009, 2010 │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования  "Сычевский   район"│           │муниципального       образования│    45  │    - │    - │    - │   15 │    -   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │"Сычевский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.80.│Отдела    по    образованию    и│2005, 2008,│Аппарат Администрации Смоленской│    70  │    - │   30 │    - │    - │   25   │    -   │    15   │областной     │

│       │молодежной              политике│2010       │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Администрации     муниципального│           │муниципального       образования│    30  │    - │    - │    - │    - │   15   │    -   │    15   │местный бюджет│

│       │образования  "Темкинский  район"│           │"Темкинский  район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области              │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.81.│Отдела      по       образованию│2005, 2008,│Аппарат Администрации Смоленской│    70  │    - │   30 │    - │    - │   25   │    -   │    15   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│2010       │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования  "Угранский   район"│           │муниципального       образования│    30  │    - │    - │    - │    - │   15   │    -   │    15   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │"Угранский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.82.│Отдела образования Администрации│2005, 2008,│Аппарат Администрации Смоленской│    70  │    - │   30 │    - │    - │   25   │    -   │    15   │областной     │

│       │муниципального       образования│2010       │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │"Хиславичский район"  Смоленской│           │муниципального       образования│    30  │    - │    - │    - │    - │   15   │    -   │    15   │местный бюджет│

│       │области                         │           │"Хиславичский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.83.│Отдела      по       образованию│2004, 2007,│Аппарат Администрации Смоленской│   100  │   25 │    - │    - │   30 │    -   │   25   │    20   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│2009, 2010 │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования     "Холм-Жирковский│           │муниципального       образования│    45  │    - │    - │    - │   15 │    -   │   15   │    15   │местный бюджет│

│       │район" Смоленской области       │           │"Холм-Жирковский          район"│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.84.│Отдела      по       образованию│2004, 2007,│Аппарат Администрации Смоленской│   105  │   25 │    - │    - │   30 │    -   │   50   │     -   │областной     │

│       │Администрации     муниципального│2009       │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования  "Шумячский   район"│           │муниципального       образования│    30  │    - │    - │    - │   15 │    -   │   15   │     -   │местный бюджет│

│       │Смоленской области              │           │"Шумячский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.85.│Комитета   по   образованию    и│2005, 2007,│Аппарат Администрации Смоленской│   140  │    - │   30 │    - │   30 │    -   │   50   │    30   │областной     │

│       │молодежной              политике│2009, 2010 │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Администрации     муниципального│           │муниципального       образования│    95  │    - │    - │    - │   15 │    -   │   50   │    30   │местный бюджет│

│       │образования  "Ярцевский   район"│           │"Ярцевский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области              │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.4.   │Развитие    информационных     и│2004, 2005 │Аппарат Администрации Смоленской│   480  │  240 │  240 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │коммуникационных узлов  редакций│           │области,     органы     местного│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │районных газет:                 │           │самоуправления                  │   240  │  100 │  140 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.4.1. │Муниципального        учреждения│2004       │Администрация      Кардымовского│    34  │   34 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │(далее - МУ)  "Редакция   газеты│           │района Смоленской области       │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │"Знамя труда"                   │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.4.2. │Муниципального        унитарного│2004       │Администрация     муниципального│    33  │   33 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │предприятия   (далее   -    МУП)│           │образования  "Ельнинский  район"│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │"Редакция газеты "Знамя"        │           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.4.3. │МУП       "Редакция       газеты│2004       │Администрация     муниципального│    33  │   33 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │"Глинковский            вестник"│           │образования "Глинковский  район"│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │муниципального       образования│           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │"Глинковский  район"  Смоленской│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │области                         │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.4.4. │МУ Редакция газеты "Искра"      │2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    80  │    - │   80 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │                                │           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │муниципального       образования│    35  │    - │   35 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │                                │           │"Угранский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.4.5. │МУП "Редакция газеты  "Велижская│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    35  │    - │   35 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │новь" муниципального образования│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │"Велижский район"               │           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │"Велижский район"               │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.4.6. │Редакция    газеты    "Вяземский│2004       │Администрация     муниципального│    80  │   80 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │вестник"                        │           │образования  "Вяземский   район"│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │                                │           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.4.7. │МУП Редакция газеты "Наша жизнь"│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    35  │    - │   35 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │муниципального       образования│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │"Монастырщинский          район"│           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области              │           │"Монастырщинский          район"│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.4.8. │МУ редакция  газеты  "Руднянский│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    80  │    - │   80 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │голос"                          │           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │                                │           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │Руднянский   район    Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.4.9. │МУ "Редакция газеты "Сафоновская│2004       │Администрация       Сафоновского│    80  │   80 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │правда"                         │           │района Смоленской области       │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.4.10.│МУ  Редакция  газеты   "Сельская│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    80  │    - │   80 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │правда"                         │           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │                                │           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │"Смоленский  район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.4.11.│МУП "Редакция газеты "Нива"     │2004       │Администрация     муниципального│    80  │   80 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │                                │           │образования  -  Ершичский  район│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │                                │           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.4.12.│МУП       "Редакция       газеты│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    35  │    - │   35 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │"Хиславичские известия"         │           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │                                │           │муниципального       образования│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │"Хиславичский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │Итого                                                                        │ 32582  │ 4840 │ 5535 │ 3932 │ 3550 │ 4870   │ 4915   │  4940   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │в том числе:                                                                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │федеральный бюджет                                                           │  2880  │  240 │ 2640 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │областной бюджет                                                             │ 26954  │ 4600 │ 2875 │ 3654 │ 3125 │ 4250   │ 4250   │  4200   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │местные бюджеты                                                              │  2748  │    - │   20 │  278 │  425 │  620   │  665   │   740   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │внебюджетные средства                                                        │     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴──────────────┤

│                                    3. Создание электронной системы закупок продукции для государственных нужд Смоленской области                                    │

├───────┬────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬─────────┬──────────────┤

│       │Создание и внедрение электронной│2005 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│  1950  │    - │    - │    - │  650 │  500   │  400   │   400   │федеральный   │

│       │системы  закупок  продукции  для│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │государственных нужд  Смоленской│           │                                │  2521  │    - │  250 │  471 │  500 │  500   │  400   │   400   │областной     │

│       │области                         │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │Итого                                                                        │  4471  │    - │  250 │  471 │ 1150 │ 1000   │  800   │   800   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │в том числе:                                                                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │федеральный бюджет                                                           │  1950  │    - │    - │    - │  650 │  500   │  400   │   400   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │областной бюджет                                                             │  2521  │    - │  250 │  471 │  500 │  500   │  400   │   400   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │местные бюджеты                                                              │     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │внебюджетные средства                                                        │     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴──────────────┤

│   4. Создание сети электронных центров деловой и правовой информации на базе областных государственных и муниципальных библиотек, учебных заведений и организаций   │

├───────┬────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬─────────┬──────────────┤

│4.1.   │Создание    ресурсного    центра│2004, 2005 │Аппарат Администрации Смоленской│    60  │    - │   60 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │деловой и правовой информации на│           │области, Департамент  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе Государственного учреждения│           │области по культуре             │   220  │  180 │   40 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │культуры  "Смоленская  областная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │универсальная библиотека"       │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.2.   │Создание  и   приобретение   баз│2004, 2005 │Аппарат Администрации Смоленской│   105  │   45 │   60 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │данных деловой информации       │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.3.   │Создание   электронного   пункта│2004       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │   45 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе    центральной     районной│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотеки     МУ     "Вяземская│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.4.   │Создание   электронного   пункта│2004       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │   45 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе    центральной     районной│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотеки        муниципального│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │учреждения  культуры  (далее   -│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │МУК)                "Гагаринская│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.5.   │Создание   электронного   пункта│2004       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │   45 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе    центральной     районной│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотеки    МУК     "Ершичская│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.6.   │Создание   электронного   пункта│2004       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │   45 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе    центральной     районной│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотеки    МУК     "Угранская│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.7.   │Создание   электронного   пункта│2004       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │   45 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе    центральной     районной│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотеки    МУК    "Темкинская│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.8.   │Создание   электронного   пункта│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   45 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе    центральной     районной│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотеки    МУК    "Смоленская│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.9.   │Создание   электронного   пункта│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   45 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе    центральной     районной│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотеки    МУК     "Велижская│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.10.  │Создание   электронного   пункта│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   45 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе    центральной     районной│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотеки   МУК    "Демидовская│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.11.  │Создание   электронного   пункта│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   45 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе    центральной     районной│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотеки  МУК   "Дорогобужская│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.12.  │Создание   электронного   пункта│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   45 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе    центральной     районной│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотеки   МУК   "Духовщинская│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.13.  │Создание   электронного   пункта│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   45 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе    центральной     районной│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотеки    МУК    "Ельнинская│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.14.  │Создание   электронного   пункта│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   45 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе    центральной     районной│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотеки   МУК    "Краснинская│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.15.  │Создание   электронного   пункта│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   45 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе    центральной     районной│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотеки   МУК   "Починковская│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.16.  │Создание   электронного   пункта│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   45 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе    центральной     районной│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотеки   МУК   "Рославльская│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.17.  │Создание   электронного   пункта│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   45 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе    центральной     районной│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотеки    МУК    "Руднянская│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.18.  │Создание   электронного   пункта│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   45 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе    муниципальной    средней│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │общеобразовательной школы (далее│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │- МСОШ) N 2 Велижского района   │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.19.  │Создание   электронного   пункта│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   45 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе МСОШ N 1 Вяземского района │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.20.  │Создание   электронного   пункта│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   45 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе  МСОШ  N   1   Гагаринского│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │района                          │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.21.  │Создание   электронного   пункта│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   45 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе Глинковской МСОШ           │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.22.  │Создание   электронного   пункта│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   45 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе  МСОШ  N   2   Демидовского│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │района                          │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.23.  │Создание   электронного   пункта│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   45 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе МСОШ N 4 г. Десногорска    │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.24.  │Создание   электронных   пунктов│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    90  │    - │   90 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе Верхнеднепровской МСОШ N  3│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │и Дорогобужской МСОШ N 2        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.25.  │Создание   электронного   пункта│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   45 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе Духовщинской МСОШ          │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.26.  │Создание   электронного   пункта│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   45 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе Ельнинской  МСОШ  им.  М.И.│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Глинки                          │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.27.  │Создание    ресурсного    центра│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│    60  │    - │   60 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе            Государственного│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │образовательного      учреждения│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │среднего       профессионального│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │образования          "Смоленский│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │промышленно-экономический       │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │колледж"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.28.  │Создание   электронного   пункта│2006       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │    - │   45 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе    центральной     районной│           │муниципального       образования│     5  │    - │    - │    5 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки   МУК    "Глинковская│           │"Глинковский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.29.  │Создание   электронного   пункта│2006       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │    - │   45 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе    центральной     районной│           │муниципального       образования│     5  │    - │    - │    5 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки   МУК   "Кардымовская│           │"Кардымовский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.30.  │Создание   электронного   пункта│2006       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │    - │   45 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе    центральной     районной│           │муниципального       образования│     5  │    - │    - │    5 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки МУК  "Монастырщинская│           │"Монастырщинский          район"│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.31.  │Создание   электронного   пункта│2006       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │    - │   45 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе    центральной     районной│           │муниципального       образования│     5  │    - │    - │    5 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки  МУК   "Новодугинская│           │"Новодугинский район" Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.32.  │Создание   электронного   пункта│2006       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │    - │   45 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе    центральной     районной│           │муниципального       образования│     5  │    - │    - │    5 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки   МУК    "Сафоновская│           │"Сафоновский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.33.  │Создание   электронного   пункта│2006       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │    - │   45 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе    центральной     районной│           │муниципального       образования│     5  │    - │    - │    5 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки    МУК     "Сычевская│           │"Сычевский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.34.  │Создание   электронного   пункта│2006       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │    - │   45 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе    центральной     районной│           │муниципального       образования│     5  │    - │    - │    5 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки МУК  "Холм-Жирковская│           │"Холм-Жирковский          район"│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.35.  │Создание   электронного   пункта│2006       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │    - │   45 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе    центральной     районной│           │муниципального       образования│     2  │    - │    - │    2 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки    МУК     "Ярцевская│           │"Ярцевский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.36.  │Создание   электронного   пункта│2006       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │    - │   45 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе    центральной     районной│           │муниципального       образования│     3  │    - │    - │    3 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки    МУК     "Шумячская│           │"Шумячский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.37.  │Создание   электронного   пункта│2006       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │    - │   45 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе    центральной     районной│           │муниципального       образования│     5  │    - │    - │    5 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки   МУК   "Хиславичская│           │"Хиславичский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.38.  │Создание   электронного   пункта│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │    - │    - │   45 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе    центральной     районной│           │муниципального       образования│    15  │    - │    - │    - │   15 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки   МУК   "Десногорская│           │"город  Десногорск"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.39.  │Создание   электронного   пункта│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе    филиала    N    1    МУК│           │муниципального       образования│    15  │    - │    - │    - │   15 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │"Гагаринская    централизованная│           │"Гагаринский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотечная система"           │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.40.  │Создание   электронных   пунктов│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    90  │    - │    - │    - │   90 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе филиалов N 1,  2  и  3  МУК│           │муниципального       образования│    15  │    - │    - │    - │   15 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │"Вяземская      централизованная│           │"Вяземский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотечная система"           │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.41.  │Создание   электронных   пунктов│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    35  │    - │    - │    - │   35 │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе филиалов N 2, 3  и  39  МУК│           │муниципального       образования│    90  │    - │    - │    - │   90 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │"Рославльская   централизованная│           │"Рославльский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │библиотечная система"           │           │области                         │    15  │    - │    - │    - │   15 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.42.  │Создание   электронных   пунктов│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    90  │    - │    - │    - │   90 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе филиалов N 1,  2  и  30 МУК│           │муниципального       образования│    15  │    - │    - │    - │   15 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │"Сафоновская    централизованная│           │"Сафоновский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотечная система"           │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.43.  │Создание   электронных   пунктов│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    90  │    - │    - │    - │   90 │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе филиалов N 1, 2  и  21  МУК│           │муниципального       образования│    90  │    - │    - │    - │   90 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │"Ярцевская      централизованная│           │"Ярцевский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │библиотечная система"           │           │области                         │    15  │    - │    - │    - │   15 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.44.  │Создание   электронных   пунктов│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│   115  │    - │    - │    - │  115 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе филиалов N 3, 8  и  10  МУК│           │муниципального       образования│    20  │    - │    - │    - │   20 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │"Смоленская     межпоселенческая│           │"Смоленский  район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"          муниципального│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │образования  "Смоленский  район"│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области              │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.45.  │Создание   электронного   пункта│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе Серго-Ивановского сельского│           │муниципального       образования│     3  │    - │    - │    - │    3 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │филиала     МУК     "Гагаринская│           │"Гагаринский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │межпоселенческая                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.46.  │Создание   электронного   пункта│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе    Кайдаковской    сельской│           │муниципального       образования│     3  │    - │    - │    - │    3 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки -  филиала  N  16  МУ│           │"Вяземский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │"Вяземская      централизованная│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │билиотечная система"            │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.47.  │Создание   электронного   пункта│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе филиала N  6  "Доброминская│           │муниципального       образования│     3  │    - │    - │    - │    3 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотека" -  МУК  "Глинковская│           │"Глинковский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │межпоселенческая     центральная│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотека"                     │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.48.  │Создание   электронного   пункта│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе  Кадинской   библиотеки   -│           │муниципального       образования│     3  │    - │    - │    - │    3 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │филиала N 8 МУК "Монастырщинское│           │"Монастырщинский          район"│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │межпоселенческое                │           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованное    библиотечное│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │объединение                     │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.49.  │Создание   электронного   пункта│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе    Игнатовской     сельской│           │муниципального       образования│     3  │    - │    - │    - │    3 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки - филиала  N  19  МУК│           │"Сафоновский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │"Сафоновская            районная│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.50.  │Создание   электронного   пункта│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе Чистиковской  библиотеки  -│           │муниципального       образования│     3  │    - │    - │    - │    3 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │филиала  N  26  Руднянского   МУ│           │Руднянский   район    Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Централизованная    библиотечная│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система                         │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.51.  │Создание   электронного   пункта│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе  Казимировской библиотеки -│           │муниципального       образования│     3  │    - │    - │    - │    3 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │филиала  N  27   Руднянского  МУ│           │Руднянский   район    Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Централизованная    библиотечная│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система                         │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.52.  │Создание   электронного   пункта│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе    Переснянской    сельской│           │муниципального       образования│     3  │    - │    - │    - │    3 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки - филиала  N  16  МУК│           │"Починковский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │"Починковская   межпоселенческая│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.53.  │Создание   электронного   пункта│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе    Мольковской     сельской│           │муниципального       образования│     3  │    - │    - │    - │    3 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки   -    филиала    МУК│           │"Кардымовский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │"Кардымовская   централизованная│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотечная система"           │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.54.  │Создание   электронного   пункта│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе филиала N 3 МУК  "Ярцевская│           │муниципального       образования│     3  │    - │    - │    - │    3 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │централизованная    библиотечная│           │"Ярцевский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система" - Михейковская сельская│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотека                      │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.55.  │Создание   электронного   пункта│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе   Пречистенской    сельской│           │муниципального       образования│     3  │    - │    - │    - │    3 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки   -    филиала    МУК│           │"Духовщинский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │"Районная       централизованная│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотечная            система"│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │муниципального       образования│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │"Духовщинский район"  Смоленской│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │области                         │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.56.  │Создание   электронного   пункта│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе     Печерской      сельской│           │муниципального       образования│     3  │    - │    - │    - │    3 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки - филиала  N  23  МУК│           │"Смоленский  район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │"Смоленская     межпоселенческая│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"          муниципального│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │образования  "Смоленский  район"│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области              │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.57.  │Создание   электронного   пункта│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │бластной      │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе     Кощинской      сельской│           │муниципального       образования│     3  │    - │    - │    - │    3 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки -  филиала  N  9  МУК│           │"Смоленский  район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │"Смоленская     межпоселенческая│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"          муниципального│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │образования  "Смоленский  район"│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области              │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.58.  │Создание   электронного   пункта│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе    Микуличской     сельской│           │муниципального       образования│     3  │    - │    - │    - │    3 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки   -    филиала    МУК│           │"Шумячский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │"Шумячская      централизованная│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │библиотечная система            │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.59.  │Создание   электронного   пункта│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе     Игоревской     сельской│           │муниципального       образования│     3  │    - │    - │    - │    3 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки -  филиала  N  8  МУК│           │"Холм-Жирковский          район"│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │"Холм-Жирковская                │           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система                         │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.60.  │Создание   электронного   пункта│2006       │Аппарат Администрации Смоленской│    40  │    - │    - │   40 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе Государственного учреждения│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │культуры  "Смоленский  областной│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │центр народного творчества"     │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.61.  │Создание   электронного   пункта│2006       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │    - │   45 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │базе     центральной     детской│           │муниципального       образования│     2  │    - │    - │    2 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │библиотеки    МУК    "Смоленская│           │"Смоленский  район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │межпоселенческая                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │централизованная    библиотечная│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │система"          муниципального│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │образования  "Смоленский  район"│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области              │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.62.  │Создание   электронного   пункта│2006       │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │    - │   45 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе областного государственного│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │образовательного      учреждения│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │среднего       профессионального│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │образования          "Смоленский│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │педагогический колледж"         │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│4.63.  │Создание   электронных   пунктов│2005       │Аппарат Администрации Смоленской│  1820  │    - │ 1820 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │деловой и правовой информации на│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │базе  30   сельских    библиотек│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области              │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │Итого                                                                        │  5294  │  450 │ 2940 │  627 │ 1277 │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │в том числе:                                                                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │федеральный бюджет                                                           │  2065  │    - │ 1940 │    - │  125 │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │областной бюджет                                                             │  3030  │  450 │ 1000 │  580 │ 1000 │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │местные бюджеты                                                              │   199  │    - │    - │   47 │  152 │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │внебюджетные средства                                                        │     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴──────────────┤

│           5. Создание объединенной информационной и коммуникационной сети музеев, оцифровка объектов и предметов культурного наследия Смоленской области            │

├───────┬────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬─────────┬──────────────┤

│5.1.   │Создание    информационных     и│2004 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   875  │  100 │  135 │    - │  100 │  180   │  180   │   180   │федеральный   │

│       │коммуникационных узлов следующих│           │области,     органы     местного│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │музеев:                         │           │самоуправления                  │  1155  │  100 │  130 │  220 │  225 │  130   │  175   │   175   │областной     │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │                                │   200  │    - │    - │   25 │   45 │   40   │   40   │    50   │местный бюджет│

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.1. │Отдел                 областного│2004       │Аппарат Администрации Смоленской│    25  │   25 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │государственного      учреждения│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │культуры             "Смоленский│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │государственный                 │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │музей-заповедник"               │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │"Историко-архитектурный комплекс│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │"Теремок"                       │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.2. │Областное        государственное│2004 - 2010│Департамент  Смоленской  области│   177  │   25 │   60 │    - │   15 │   10   │   45   │    22   │федеральный   │

│       │учреждение культуры  "Смоленский│           │по культуре                     │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │государственный                 │           │                                │   225  │    - │   55 │   50 │   30 │    5   │   55   │    30   │областной     │

│       │музей-заповедник"               │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.3. │МУК   "Дорогобужский    районный│2004, 2009 │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │   25 │    - │    - │    - │    -   │   20   │     -   │федеральный   │

│       │историко-краеведческий музей"   │           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │муниципального       образования│    45  │   25 │    - │    - │    - │    -   │   20   │     -   │областной     │

│       │                                │           │"Дорогобужский район" Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области                         │    10  │    - │    - │    - │    - │    -   │   10   │     -   │местный бюджет│

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.4. │Структурное подразделение отдела│2004, 2010 │Аппарат Администрации Смоленской│    25  │   25 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │культуры и спорта  Администрации│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │муниципального       образования│           │муниципального       образования│    50  │   25 │    - │    - │    - │    -   │    -   │    25   │областной     │

│       │"Краснинский  район   Смоленской│           │"Краснинский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области"            "Краснинский│           │области                         │    10  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │    10   │местный бюджет│

│       │краеведческий    музей     имени│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │супругов Ерашовых"              │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.5. │Структурное        подразделение│2004, 2006,│Аппарат Администрации Смоленской│    25  │   25 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │комитета       по       культуре│2010       │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Администрации     муниципального│           │муниципального       образования│    90  │   25 │    - │   40 │    - │    -   │    -   │    25   │областной     │

│       │образования "Сафоновский  район"│           │"Сафоновский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской  области   "Городской│           │области                         │    15  │    - │    - │    5 │    - │    -   │    -   │    10   │местный бюджет│

│       │историко-краеведческий музей"   │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.6. │МУК                  "Ельнинский│2005, 2010 │Аппарат Администрации Смоленской│    47  │    - │   25 │    - │    - │    -   │    -   │    22   │федеральный   │

│       │историко-краеведческий музей"   │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │                                │    25  │    - │   25 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.7. │Структурное        подразделение│2005, 2009 │Аппарат Администрации Смоленской│    45  │    - │   25 │    - │    - │    -   │   20   │     -   │федеральный   │

│       │комитета     по      культурной,│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │молодежной  политике  и   спорту│           │                                │    25  │    - │   25 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │муниципального       образования│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │"Вяземский   район"   Смоленской│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │области муниципальное культурное│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │учреждение            "Вяземский│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │историко-краеведческий музей"   │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.8. │Структурное   подразделение   МУ│2005, 2010 │Аппарат Администрации Смоленской│    47  │    - │   25 │    - │    - │    -   │    -   │    22   │федеральный   │

│       │"Комитет по культуре,  спорту  и│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │делам  молодежи"   Администрации│           │                                │    25  │    - │   25 │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │муниципального       образования│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │"город  Десногорск"   Смоленской│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │области  "Историко-краеведческий│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │музей"                          │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.9. │Смоленское             областное│2006, 2008,│Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │    - │   30   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │государственное       учреждение│2009       │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │культуры           "Объединенный│           │                                │    50  │    - │    - │   25 │    - │    -   │   25   │     -   │областной     │

│       │мемориальный     музей      Ю.А.│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │Гагарина"                       │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.10.│МУ                  "Демидовский│2006, 2010 │Аппарат Администрации Смоленской│    22  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │    22   │федеральный   │

│       │историко-краеведческий музей"   │           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │муниципального       образования│    25  │    - │    - │   25 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │                                │           │"Демидовский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области                         │     5  │    - │    - │    5 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.11.│Структурное        подразделение│2006, 2010 │Аппарат Администрации Смоленской│    20  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │    20   │федеральный   │

│       │Администрации     муниципального│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образования  "Темкинский   район│           │муниципального       образования│    25  │    - │    - │   25 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Смоленской области"  "Темкинский│           │"Темкинский  район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │районный  историко-краеведческий│           │области                         │     5  │    - │    - │    5 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │музей"                          │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.12.│МУК                "Рославльский│2006, 2009,│Аппарат Администрации Смоленской│    20  │    - │    - │    - │    - │    -   │   20   │     -   │федеральный   │

│       │историко-художественный музей"  │2010       │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │муниципального       образования│    45  │    - │    - │   25 │    - │    -   │    -   │    20   │областной     │

│       │                                │           │"Рославльский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области                         │    15  │    - │    - │    5 │    - │    -   │    -   │    10   │местный бюджет│

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.13.│Структурное подразделение отдела│2006       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │   30 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │культуры           Администрации│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │муниципального       образования│           │муниципального       образования│     5  │    - │    - │    5 │    - │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │"Починковский район"  Смоленской│           │"Починковский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │области     МУ     "Починковский│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │историко-краеведческий музей"   │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.14.│Структурное подразделение отдела│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    25  │    - │    - │    - │   10 │   15   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │по     культуре     и     спорту│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Администрации     муниципального│           │муниципального       образования│    25  │    - │    - │    - │   25 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │образования       "Новодугинский│           │"Новодугинский район" Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │район"    Смоленской     области│           │области                         │    10  │    - │    - │    - │   10 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │"Новодугинский                  │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │историко-краеведческий музей"   │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.15.│МУК    "Духовщинский    районный│2007, 2010 │Аппарат Администрации Смоленской│    47  │    - │    - │    - │   25 │    -   │    -   │    22   │федеральный   │

│       │историко-художественный   музей"│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │муниципального       образования│           │муниципального       образования│    40  │    - │    - │    - │   40 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │"Духовщинский район"  Смоленской│           │"Духовщинский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │области                         │    10  │    - │    - │    - │   10 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.16.│МУК   "Руднянский   исторический│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    25  │    - │    - │    - │   25 │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │музей"                          │           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │муниципального       образования│    25  │    - │    - │    - │   25 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │                                │           │Руднянский   район    Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области                         │    10  │    - │    - │    - │   10 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.17.│Филиал                областного│2007       │Департамент  Смоленской  области│    25  │    - │    - │    - │   25 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │государственного      учреждения│           │по культуре                     │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │культуры             "Смоленский│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │государственный                 │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │музей-заповедник"  -   дом-музей│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │М.А. Егорова,  Героя  Советского│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Союза                           │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.18.│МУ                    "Шумячский│2008       │Аппарат Администрации Смоленской│    25  │    - │    - │    - │    - │   25   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │художественно-краеведческий     │           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │музей"                          │           │муниципального       образования│    25  │    - │    - │    - │    - │   25   │    -   │     -   │областной     │

│       │                                │           │"Шумячский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области                         │    10  │    - │    - │    - │    - │   10   │    -   │     -   │местный бюджет│

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.19.│Смоленское областное  учреждение│2008, 2010 │Аппарат Администрации Смоленской│    25  │    - │    - │    - │    - │   25   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │культуры        "Государственный│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │историко-культурный и  природный│           │                                │    50  │    - │    - │    - │    - │   25   │    -   │    25   │областной     │

│       │музей-заповедник А.С. Грибоедова│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │"Хмелита"                       │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.20.│МУ                     "Районный│2008       │Аппарат Администрации Смоленской│    25  │    - │    - │    - │    - │   25   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │историко-краеведческий    музей"│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Администрации     муниципального│           │муниципального       образования│    25  │    - │    - │    - │    - │   25   │    -   │     -   │областной     │

│       │образования "Кардымовский район"│           │"Кардымовский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │области                         │    10  │    - │    - │    - │    - │   10   │    -   │     -   │местный бюджет│

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.21.│МУК     "Велижский      районный│2008       │Аппарат Администрации Смоленской│    25  │    - │    - │    - │    - │   25   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │историко-краеведческий музей"   │           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │муниципального       образования│    25  │    - │    - │    - │    - │   25   │    -   │     -   │областной     │

│       │                                │           │"Велижский район"               │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │                                │    10  │    - │    - │    - │    - │   10   │    -   │     -   │местный бюджет│

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.22.│Структурное        подразделение│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    25  │    - │    - │    - │   25 │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │комитета по  культуре  и  спорту│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Администрации     муниципального│           │муниципального       образования│    25  │    - │    - │    - │   25 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │образования  "Ярцевский   район"│           │"Ярцевский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской  области   "Ярцевский│           │области                         │    10  │    - │    - │    - │   10 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │историко-краеведческий музей"   │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.23.│Структурное подразделение отдела│2008       │Аппарат Администрации Смоленской│    25  │    - │    - │    - │    - │   25   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │культуры,   спорта    и    делам│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │молодежи           Администрации│           │муниципального       образования│    25  │    - │    - │    - │    - │   25   │    -   │     -   │областной     │

│       │муниципального       образования│           │"Хиславичский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │"Хиславичский  район  Смоленской│           │области                         │    10  │    - │    - │    - │    - │   10   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │области" "Историко-краеведческий│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │музей"                          │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.24.│Структурное подразделение отдела│2009       │Аппарат Администрации Смоленской│    25  │    - │    - │    - │    - │    -   │   25   │     -   │федеральный   │

│       │по     культуре     и     спорту│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Администрации     муниципального│           │муниципального       образования│    25  │    - │    - │    - │    - │    -   │   25   │     -   │областной     │

│       │образования  "Сычевский   район"│           │"Сычевский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской  области  "Сычевский │           │области                         │    10  │    - │    - │    - │    - │    -   │   10   │     -   │местный бюджет│

│       │краеведческий музей"            │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.25.│Структурное подразделение отдела│2009       │Аппарат Администрации Смоленской│    25  │    - │    - │    - │    - │    -   │   25   │     -   │федеральный   │

│       │по    культуре     Администрации│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │муниципального       образования│           │муниципального       образования│    25  │    - │    - │    - │    - │    -   │   25   │     -   │областной     │

│       │"Глинковский  район"  Смоленской│           │"Глинковский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области "Районный  краеведческий│           │области                         │    10  │    - │    - │    - │    - │    -   │   10   │     -   │местный бюджет│

│       │музей"                          │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.26.│МУК   "Угранский    исторический│2007, 2009 │Аппарат Администрации Смоленской│    25  │    - │    - │    - │    - │    -   │   25   │     -   │федеральный   │

│       │музей"             Администрации│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │муниципального       образования│           │муниципального       образования│    50  │    - │    - │    - │   25 │    -   │   25   │     -   │областной     │

│       │"Угранский   район"   Смоленской│           │"Угранский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │области                         │    12  │    - │    - │    - │    2 │    -   │   10   │     -   │местный бюджет│

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.27.│МУК   "Угранский    исторический│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │   30 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │музей"                          │           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │муниципального       образования│     3  │    - │    - │    - │    3 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Угранский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.28.│Структурное подразделение отдела│2010       │Аппарат Администрации Смоленской│    25  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │    25   │федеральный   │

│       │по     культуре     и     спорту│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Администрации     муниципального│           │муниципального       образования│    25  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │    25   │областной     │

│       │образования     "Холм-Жирковский│           │"Холм-Жирковский          район"│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │район"    Смоленской     области│           │Смоленской области              │    10  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │    10   │местный бюджет│

│       │"Музей-мемориал боевой славы 166│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │стрелковой  Томской  дивизии   и│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │партизан              Вадинского│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │партизанского края"             │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.1.29.│Структурное подразделение отдела│2010       │Аппарат Администрации Смоленской│    25  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │    25   │федеральный   │

│       │по     культуре     и     спорту│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Администрации     муниципального│           │муниципального       образования│    25  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │    25   │областной     │

│       │образования     "Холм-Жирковский│           │"Холм-Жирковский          район"│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │район"    Смоленской     области│           │Смоленской области              │    10  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │    10   │местный бюджет│

│       │"Холм-Жирковский   краеведческий│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │музей"                          │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.2.   │Разработка      и       создание│2005 - 2010│Департамент  Смоленской  области│   130  │    - │   20 │    - │   50 │   20   │   20   │    20   │федеральный   │

│       │информационного          портала│           │по культуре                     │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │"Культурное наследие Смоленщины"│           │                                │   205  │    - │   20 │   45 │   45 │   45   │   25   │    25   │областной     │

│       │в сети "Интернет"               │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.3.   │Создание передвижных центров  по│2006 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   360  │    - │    - │    - │   90 │   90   │   90   │    90   │федеральный   │

│       │оцифровке объектов  и  предметов│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │культурного наследия Смоленщины │           │                                │   440  │    - │    - │   90 │   80 │   90   │   90   │    90   │областной     │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│5.4.   │Оцифровка и  размещение  в  сети│2006 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   800  │    - │    - │    - │  200 │  200   │  200   │   200   │федеральный   │

│       │"Интернет" объектов и  предметов│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │культурного наследия Смоленщины,│           │                                │   895  │    - │    - │  150 │  145 │  200   │  200   │   200   │областной     │

│       │создание тематических CD-дисков │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │Итого                                                                        │  5060  │  200 │  305 │  530 │  980 │  995   │ 1020   │  1030   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │в том числе:                                                                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │федеральный бюджет                                                           │  2165  │  100 │  155 │    - │  440 │  490   │  490   │   490   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │областной бюджет                                                             │  2695  │  100 │  150 │  505 │  495 │  465   │  490   │   490   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │местные бюджеты                                                              │   200  │    - │    - │   25 │   45 │   40   │   40   │    50   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │внебюджетные средства                                                        │     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴──────────────┤

│                                                              6. Информатизация в сфере здравоохранения                                                              │

├───────┬────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬─────────┬──────────────┤

│6.1.   │Информатизация         областных│2004 - 2010│Департамент  Смоленской  области│  7460  │ 2280 │ 1550 │  720 │  510 │  800   │  800   │   800   │областной     │

│       │государственных и  муниципальных│           │по              здравоохранению,│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │учреждений   здравоохранения   и│           │Администрация     муниципального│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │областных        государственных│           │образования  "Смоленский  район"│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │образовательных       учреждений│           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │здравоохранения:                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.1. │Областного      государственного│2004 - 2010│Департамент  Смоленской  области│  1785  │  100 │ 1130 │  120 │  135 │  100   │  100   │   100   │областной     │

│       │учреждения       здравоохранения│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │(далее   -   ОГУЗ)   "Смоленский│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │областной            медицинский│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │информационно-аналитический     │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │центр"                          │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.2. │ОГУЗ    "Смоленская    областная│2004 - 2010│Департамент  Смоленской  области│   629  │  114 │   70 │  150 │   50 │   75   │  100   │    70   │областной     │

│       │клиническая больница"           │           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.3. │Кадровой службы ОГУЗ "Смоленская│2006       │Департамент  Смоленской  области│    50  │    - │    - │   50 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │областная клиническая больница" │           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.4. │ОГУЗ "Смоленское областное  бюро│2004, 2006,│Департамент  Смоленской  области│   159  │   34 │    - │   25 │    - │   50   │    -   │    50   │областной     │

│       │судебно-медицинской экспертизы" │2008, 2010 │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.5. │ОГУЗ    "Смоленский    областной│2004 - 2010│Департамент  Смоленской  области│   285  │   60 │   25 │   25 │   25 │   50   │   50   │    50   │областной     │

│       │институт патологии"             │           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.6. │ОГУЗ    "Смоленская    областная│2004, 2005,│Департамент  Смоленской  области│   260  │   60 │   25 │    - │   25 │    -   │   50   │   100   │областной     │

│       │клиническая      психиатрическая│2007, 2009,│по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │больница"                       │2010       │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.7. │Кадровой службы ОГУЗ "Смоленская│2006       │Департамент  Смоленской  области│    25  │    - │    - │   25 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │областная            клиническая│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │психиатрическая больница"       │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.8. │ОГУЗ    "Смоленский    областной│2004, 2005,│Департамент  Смоленской  области│   159  │   34 │   25 │    - │    - │    -   │   50   │    50   │областной     │

│       │кожно-венерологический          │2009, 2010 │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │диспансер"                      │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.9. │ОГУЗ    "Смоленский    областной│2004, 2005,│Департамент  Смоленской  области│   159  │   34 │   25 │    - │    - │   50   │    -   │    50   │областной     │

│       │наркологический диспансер"      │2008, 2010 │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.10.│Кадровой службы ОГУЗ "Смоленский│2006       │Департамент  Смоленской  области│    25  │    - │    - │   25 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │областной        наркологический│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │диспансер"                      │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.11.│Службы   охраны    труда    ОГУЗ│2006       │Департамент  Смоленской  области│    25  │    - │    - │   25 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │"Смоленский            областной│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │наркологический диспансер"      │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.12.│ОГУЗ    "Смоленский    областной│2004, 2005,│Департамент  Смоленской  области│   159  │   34 │   25 │    - │    - │   50   │    -   │    50   │областной     │

│       │противотуберкулезный диспансер" │2008, 2010 │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.13.│Кадровой службы ОГУЗ "Смоленский│2006       │Департамент  Смоленской  области│    25  │    - │    - │   25 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │областной   противотуберкулезный│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │диспансер"                      │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.14.│Службы   охраны    труда    ОГУЗ│2006       │Департамент  Смоленской  области│    25  │    - │    - │   25 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │"Смоленский            областной│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │противотуберкулезный диспансер" │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.15.│ОГУЗ "Смоленский центр крови"   │2004, 2005,│Департамент  Смоленской  области│   195  │   70 │   25 │    - │    - │   50   │    -   │    50   │областной     │

│       │                                │2008, 2010 │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.16.│ОГУЗ    "Смоленская    областная│2004, 2005,│Департамент  Смоленской  области│   725  │  500 │   25 │    - │    - │   50   │   50   │   100   │областной     │

│       │детская клиническая больница"   │2008 - 2010│по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.17.│Службы   охраны    труда    ОГУЗ│2006       │Департамент  Смоленской  области│    25  │    - │    - │   25 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │"Смоленская  областная   детская│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │клиническая больница"           │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.18.│ОГУЗ    "Смоленский    областной│2004      -│Департамент  Смоленской  области│   700  │  500 │   25 │   25 │    - │   50   │   50   │    50   │областной     │

│       │онкологический диспансер"       │2006,  2008│по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │                                │- 2010     │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.19.│Службы   охраны    труда    ОГУЗ│2006       │Департамент  Смоленской  области│    25  │    - │    - │   25 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │"Смоленский            областной│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │онкологический диспансер"       │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.20.│ОГУЗ    "Смоленский    областной│2005, 2007,│Департамент  Смоленской  области│   100  │    - │   25 │    - │   25 │    -   │   50   │     -   │областной     │

│       │клинический    госпиталь     для│2009       │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │ветеранов войн"                 │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.21.│ОГУЗ    "Смоленский    областной│2008       │Департамент  Смоленской  области│    50  │    - │    - │    - │    - │   50   │    -   │     -   │областной     │

│       │врачебно-физкультурный          │           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │диспансер"                      │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.22.│Кадровой службы ОГУЗ "Смоленский│2006       │Департамент  Смоленской  области│    25  │    - │    - │   25 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │областной врачебно-физкультурный│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │диспансер"                      │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.23.│ОГУЗ   "Специализированный   дом│2005, 2008,│Департамент  Смоленской  области│   125  │    - │   25 │    - │    - │   50   │    -   │    50   │областной     │

│       │ребенка "Красный Бор"           │2010       │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.24.│ОГУЗ   "Смоленский   центр    по│2009       │Департамент  Смоленской  области│    50  │    - │    - │    - │    - │    -   │   50   │     -   │областной     │

│       │профилактике и борьбе со  СПИДом│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │и инфекционными заболеваниями"  │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.25.│Кадровой службы ОГУЗ "Смоленский│2006       │Департамент  Смоленской  области│    25  │    - │    - │   25 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │центр по профилактике  и  борьбе│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │со   СПИДом   и    инфекционными│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │заболеваниями"                  │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.26.│ОГУЗ                    "Детский│2005, 2008 │Департамент  Смоленской  области│    75  │    - │   25 │    - │    - │   50   │    -   │     -   │областной     │

│       │противотуберкулезный   санаторий│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │"Приселье"                      │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.27.│ОГУЗ     "Смоленский     детский│2006, 2008 │Департамент  Смоленской  области│    75  │    - │    - │   25 │    - │   50   │    -   │     -   │областной     │

│       │санаторий "Мать и дитя"         │           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.28.│ОГУЗ       "Ремонтная       база│2005, 2008 │Департамент  Смоленской  области│    75  │    - │   25 │    - │    - │   50   │    -   │     -   │областной     │

│       │Департамента Смоленской  области│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │по здравоохранению"             │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.29.│ОГУЗ   "Смоленский   медицинский│2005, 2007,│Департамент  Смоленской  области│   100  │    - │   25 │    - │   25 │    -   │   50   │     -   │областной     │

│       │центр  мобилизационных  резервов│2009       │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │"Резерв"                        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.30.│ОГУЗ "Смоленский областной центр│2005, 2007 │Департамент  Смоленской  области│    75  │    - │   25 │    - │   50 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │контроля качества и сертификации│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │лекарственных средств"          │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.31.│Кадровой службы ОГУЗ  "Областная│2006       │Департамент  Смоленской  области│    25  │    - │    - │   25 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │больница     реабилитации      и│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │восстановительного лечения"     │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.32.│ОГУЗ    "Смоленская    областная│2006, 2007,│Департамент  Смоленской  области│   100  │    - │    - │   25 │   25 │    -   │   50   │     -   │областной     │

│       │клиническая    стоматологическая│2009       │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │поликлиника"                    │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.33.│ОГУЗ    "Смоленский    областной│2008, 2010 │Департамент  Смоленской  области│    55  │    - │    - │    - │    - │   25   │    -   │    30   │областной     │

│       │психоневрологический клинический│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │диспансер"                      │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.34.│Кадровой службы ОГУЗ "Смоленский│2006       │Департамент  Смоленской  области│    25  │    - │    - │   25 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │областной   психоневрологический│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │клинический диспансер"          │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.35.│Областного      государственного│2004, 2009 │Департамент  Смоленской  области│    85  │   35 │    - │    - │    - │    -   │   50   │     -   │областной     │

│       │образовательного      учреждения│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │здравоохранения    "Рославльское│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │медицинское училище"            │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.36.│Областного      государственного│2004, 2007,│Департамент  Смоленской  области│   145  │   70 │    - │    - │   25 │    -   │   50   │     -   │областной     │

│       │образовательного    медицинского│2009       │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │учреждения  "Смоленский  базовый│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │медицинский колледж"            │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.37.│Областного      государственного│2004, 2009 │Департамент  Смоленской  области│    85  │   35 │    - │    - │    - │    -   │   50   │     -   │областной     │

│       │образовательного      учреждения│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │здравоохранения       "Вяземское│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │медицинское училище"            │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.38.│Муниципального        учреждения│2004       │Департамент  Смоленской  области│   600  │  600 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │здравоохранения      "Смоленская│           │по              здравоохранению,│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │центральная районная больница"  │           │Администрация     муниципального│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │образования  "Смоленский  район"│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │Смоленской области              │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.39.│ОГУЗ               "Рославльский│2007       │Департамент  Смоленской  области│    25  │    - │    - │    - │   25 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │противотуберкулезный диспансер" │           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.40.│ОГУЗ                "Тумановский│2007       │Департамент  Смоленской  области│    25  │    - │    - │    - │   25 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │противотуберкулезный диспансер" │           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.41.│ОГУЗ              "Дорогобужский│2007       │Департамент  Смоленской  области│    25  │    - │    - │    - │   25 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │противотуберкулезный диспансер" │           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.42.│ОГУЗ                  "Вяземский│2007       │Департамент  Смоленской  области│    25  │    - │    - │    - │   25 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │противотуберкулезный диспансер" │           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.1.43.│ОГУЗ                  "Ярцевский│2007       │Департамент  Смоленской  области│    25  │    - │    - │    - │   25 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │противотуберкулезный диспансер" │           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.2.   │Оказание  телемедицинских  услуг│2004 - 2007│Департамент  Смоленской  области│   550  │  100 │  250 │  100 │  100 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │ОГУЗ    "Смоленская    областная│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │клиническая больница"           │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│6.3.   │Создание          информационной│2004       │Департамент  Смоленской  области│   400  │  400 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │внебюджетные  │

│       │автоматизированной системы учета│           │по здравоохранению              │        │      │      │      │      │        │        │         │средства      │

│       │оказанных  объемов   медицинской│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │помощи, медицинской статистики и│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │взаиморасчетов   со   Смоленским│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │областным  фондом  обязательного│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │медицинского страхования        │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │Итого                                                                        │  8410  │ 2780 │ 1800 │  820 │  610 │  800   │  800   │   800   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │в том числе:                                                                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │федеральный бюджет                                                           │     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │областной бюджет                                                             │  8010  │ 2380 │ 1800 │  820 │  610 │  800   │  800   │   800   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │местные бюджеты                                                              │     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │внебюджетные средства                                                        │   400  │  400 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴──────────────┤

│                                     7. Организация выставок, конкурсов, конференций, олимпиад, семинаров в сфере информатизации                                     │

├───────┬────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬─────────┬──────────────┤

│7.1.   │Ежегодный областной  конкурс  по│2004 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   396  │   36 │   40 │   40 │   50 │   70   │   70   │    90   │областной     │

│       │Web-дизайну в сети "Интернет"   │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│7.2.   │Ежегодная областная олимпиада по│2004,  2006│Аппарат Администрации Смоленской│   410  │   50 │    - │   50 │   50 │   80   │   80   │   100   │областной     │

│       │правовой информатике            │- 2010     │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│7.3.   │Ежегодная областная олимпиада по│2004 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   489  │   69 │   45 │   45 │   50 │   90   │   90   │   100   │областной     │

│       │информатике                     │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│7.4.   │Ежегодный   областной    конкурс│2004 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   700  │  100 │  100 │  100 │  100 │  100   │  100   │   100   │областной     │

│       │"Библиотека  -  центр   правовой│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │информации"                     │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│7.5.   │Областная  конференция  "Системы│2004 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│    70  │   10 │   10 │   10 │   10 │   10   │   10   │    10   │областной     │

│       │компьютерной  математики  и   их│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │приложения"                     │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│7.6.   │Ежегодный   областной    конкурс│2005 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│  1680  │    - │  280 │  280 │  280 │  280   │  280   │   280   │областной     │

│       │"Информационные   технологии   в│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │образовании"                    │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│7.7.   │Ежегодная        межрегиональная│2005 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   600  │    - │   70 │  130 │  190 │   70   │   70   │    70   │областной     │

│       │специализированная              │           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │выставка-семинар по компьютерным│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │и           телекоммуникационным│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │технологиям                     │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│7.8.   │Ежегодный   областной    конкурс│2006 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   510  │    - │    - │  105 │  105 │  100   │  100   │   100   │областной     │

│       │"Лучший   Интернет-сайт   органа│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │исполнительной власти Смоленской│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │области   и   органа    местного│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │самоуправления    муниципального│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │образования Смоленской области" │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │Итого                                                                        │  4855  │  265 │  545 │  760 │  835 │  800   │  800   │   850   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │в том числе:                                                                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │федеральный бюджет                                                           │     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │областной бюджет                                                             │  4855  │  265 │  545 │  760 │  835 │  800   │  800   │   850   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │местные бюджеты                                                              │     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │внебюджетные средства                                                        │     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴──────────────┤

│  8. Повышение квалификации лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Смоленской области, муниципальные должности муниципальной службы в органах  │

│                                        местного самоуправления, обучение населения Смоленской области в сфере информатизации                                        │

├───────┬────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬─────────┬──────────────┤

│       │Повышение   квалификации    лиц,│2004 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│  1150  │    - │    - │    - │  250 │  300   │  300   │   300   │федеральный   │

│       │замещающих             должности│           │области,     органы     местного│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │государственной      гражданской│           │самоуправления                  │  1209  │   80 │  100 │   24 │  105 │  300   │  300   │   300   │областной     │

│       │службы    Смоленской    области,│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │муниципальные          должности│           │                                │    15  │    - │    - │    3 │    3 │    3   │    3   │     3   │местные       │

│       │муниципальной службы  в  органах│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджеты       │

│       │местного         самоуправления,│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │обучение  населения   Смоленской│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │области в сфере информатизации  │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │Итого                                                                        │  2374  │   80 │  100 │   27 │  358 │  603   │  603   │   603   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │в том числе:                                                                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │федеральный бюджет                                                           │  1150  │    - │    - │    - │  250 │  300   │  300   │   300   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │областной бюджет                                                             │  1209  │   80 │  100 │   24 │  105 │  300   │  300   │   300   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │местные бюджеты                                                              │    15  │    - │    - │    3 │    3 │    3   │    3   │     3   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │внебюджетные средства                                                        │     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │                                                                             │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │Итого на реализацию подпрограммы                                             │ 90036  │11690 │17625 │11467 │13095 │12078   │11948   │ 12133   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │в том числе:                                                                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │федеральный бюджет                                                           │ 21190  │ 1290 │ 8045 │ 2500 │ 3585 │ 1990   │ 1890   │  1890   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │областной бюджет                                                             │ 64884  │10000 │ 9160 │ 8614 │ 8885 │ 9425   │ 9350   │  9450   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │местные бюджеты                                                              │  3562  │    - │  420 │  353 │  625 │  663   │  708   │   793   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │внебюджетные средства                                                        │   400  │  400 │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴──────────────┤

│                                               2. Подпрограмма "Создание геоинформационной системы Смоленской области"                                               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                            1. Создание ГИС муниципальных районов и городских округов Смоленской области                                             │

├───────┬────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬─────────┬──────────────┤

│1.1.   │Осуществление  деятельности   по│2006 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│ 12000  │    - │    - │  500 │    - │ 1500   │ 5000   │  5000   │федеральный   │

│       │развертыванию    и    наполнению│           │области,     органы     местного│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │данными    и     функциональными│           │самоуправления, юридические лица│ 36000  │    - │    - │ 2340 │ 7000 │ 7060   │ 9350   │ 10250   │областной     │

│       │возможностями ГИС  муниципальных│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │образований Смоленской области: │           │                                │ 18000  │    - │    - │ 1400 │ 3200 │ 3600   │ 5400   │  4400   │местные       │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджеты,      │

│       │                                │           │                                │ 14000  │    - │    - │ 1000 │    - │ 3000   │ 4000   │  6000   │внебюджетные  │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │средства      │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.1. │Муниципального       образования│2006       │Аппарат Администрации Смоленской│   500  │    - │    - │  500 │    - │    -   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │"Вяземский   район"   Смоленской│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │муниципального       образования│  1600  │    - │    - │ 1600 │    - │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │                                │           │"Вяземский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области, юридические лица       │   800  │    - │    - │  800 │    - │    -   │    -   │     -   │местные       │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджеты,      │

│       │                                │           │                                │  1000  │    - │    - │ 1000 │    - │    -   │    -   │     -   │внебюджетные  │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │средства      │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.2. │Муниципального       образования│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│  1800  │    - │    - │    - │ 1800 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │"Гагаринский  район"  Смоленской│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │муниципального       образования│   900  │    - │    - │    - │  900 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Гагаринский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области, юридические лица       │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.3. │Гагаринского          городского│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│   200  │    - │    - │    - │  200 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │поселения  Гагаринского   района│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │Гагаринского          городского│    50  │    - │    - │    - │   50 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │                                │           │поселения  Гагаринского   района│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │Смоленской области,  юридические│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │лица                            │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.4. │Муниципального       образования│2008 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │федеральный   │

│       │"Демидовский  район"  Смоленской│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │муниципального       образования│  2100  │    - │    - │    - │    - │  500   │  800   │   800   │областной     │

│       │                                │           │"Демидовский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области, юридические лица       │   600  │    - │    - │    - │    - │  200   │  200   │   200   │местный       │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │                                │  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │внебюджетные  │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │средства      │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.5. │Муниципального       образования│2006 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │федеральный   │

│       │"Дорогобужский район" Смоленской│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │муниципального       образования│  3300  │    - │    - │  200 │ 1000 │  500   │ 1000   │   600   │областной     │

│       │                                │           │"Дорогобужский район" Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области, юридические лица       │  1950  │    - │    - │   50 │  500 │    -   │  900   │   500   │местный       │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │                                │  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │внебюджетные  │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │средства      │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.6. │Муниципального       образования│2008 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │федеральный   │

│       │"Духовщинский район"  Смоленской│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │муниципального       образования│  2250  │    - │    - │    - │    - │  300   │ 1000   │   950   │областной     │

│       │                                │           │"Духовщинский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области, юридические лица       │  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │местный       │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │                                │  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │внебюджетные  │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │средства      │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.7. │Муниципального       образования│2009, 2010 │Аппарат Администрации Смоленской│  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │федеральный   │

│       │"Кардымовский район"  Смоленской│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │муниципального       образования│  2250  │    - │    - │    - │    - │    -   │  800   │  1450   │областной     │

│       │                                │           │"Кардымовский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области, юридические лица       │  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │ 1000   │     -   │местный       │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │                                │  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │внебюджетные  │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │средства      │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.8. │Муниципального       образования│2009, 2010 │Аппарат Администрации Смоленской│  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │федеральный   │

│       │"Новодугинский район" Смоленской│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │муниципального       образования│  2250  │    - │    - │    - │    - │    -   │ 1000   │  1250   │областной     │

│       │                                │           │"Новодугинский район" Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области, юридические лица       │  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │ 1000   │     -   │местный       │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │                                │  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │внебюджетные  │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │средства      │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.9. │Муниципального       образования│2009, 2010 │Аппарат Администрации Смоленской│  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │федеральный   │

│       │"Починковский район"  Смоленской│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │муниципального       образования│  2250  │    - │    - │    - │    - │    -   │  800   │  1450   │областной     │

│       │                                │           │"Починковский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области, юридические лица       │  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │  1000   │местный       │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │                                │  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │  1000   │внебюджетные  │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │средства      │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.10.│Муниципального       образования│2008 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │федеральный   │

│       │"Рославльский район"  Смоленской│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │муниципального       образования│  1950  │    - │    - │    - │    - │  500   │  950   │   500   │областной     │

│       │                                │           │"Рославльский район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области, юридические лица       │  1800  │    - │    - │    - │    - │  700   │  600   │   500   │местный       │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │                                │  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │внебюджетные  │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │средства      │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.11.│Рославльского         городского│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│   200  │    - │    - │    - │  200 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │поселения  Рославльского  района│           │области,           Администрации│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │Рославльского         городского│    50  │    - │    - │    - │   50 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │                                │           │поселения  Рославльского  района│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │Смоленской области,  юридические│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │лица                            │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.12.│Муниципального       образования│2009, 2010 │Аппарат Администрации Смоленской│  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │федеральный   │

│       │Руднянский   район    Смоленской│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │муниципального       образования│  2250  │    - │    - │    - │    - │    -   │ 1000   │  1250   │областной     │

│       │                                │           │Руднянский   район    Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области, юридические лица       │  1400  │    - │    - │    - │    - │    -   │  700   │   700   │местный       │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │                                │  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │внебюджетные  │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │средства      │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.13.│Руднянского городского поселения│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│   200  │    - │    - │    - │  200 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Руднянского  района   Смоленской│           │области,           Администрации│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │Руднянского городского поселения│    50  │    - │    - │    - │   50 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │                                │           │Руднянского  района   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области, юридические лица       │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.14.│Муниципального       образования│2006 - 2008│Аппарат Администрации Смоленской│   500  │    - │    - │    - │    - │  500   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │"Сафоновский  район"  Смоленской│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │муниципального       образования│  3450  │    - │    - │  200 │ 1800 │ 1450   │    -   │     -   │областной     │

│       │                                │           │"Сафоновский  район"  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области, юридические лица       │  1650  │    - │    - │   50 │  900 │  700   │    -   │     -   │местный       │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │                                │  1000  │    - │    - │    - │    - │ 1000   │    -   │     -   │внебюджетные  │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │средства      │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.15.│Муниципального       образования│2007, 2008 │Аппарат Администрации Смоленской│   500  │    - │    - │    - │    - │  500   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │"Смоленский  район"   Смоленской│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │муниципального       образования│  2300  │    - │    - │    - │  300 │ 2000   │    -   │     -   │областной     │

│       │                                │           │"Смоленский  район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области, юридические лица       │  1100  │    - │    - │    - │  100 │ 1000   │    -   │     -   │местный       │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │                                │  1000  │    - │    - │    - │    - │ 1000   │    -   │     -   │внебюджетные  │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │средства      │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.16.│Муниципального       образования│2009, 2010 │Аппарат Администрации Смоленской│  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │федеральный   │

│       │"Сычевский   район"   Смоленской│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │муниципального       образования│  2250  │    - │    - │    - │    - │    -   │ 1000   │  1250   │областной     │

│       │                                │           │"Сычевский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области, юридические лица       │  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │  1000   │местный       │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │                                │  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │  1000   │внебюджетные  │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │средства      │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.17.│Сычевского  городского поселения│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│   200  │    - │    - │    - │  200 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Сычевского   района   Смоленской│           │области,           Администрации│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │Сычевского городского  поселения│    50  │    - │    - │    - │   50 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │                                │           │Сычевского   района   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области, юридические лица       │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.18.│Муниципального       образования│2008       │Аппарат Администрации Смоленской│   500  │    - │    - │    - │    - │  500   │    -   │     -   │федеральный   │

│       │"Угранский   район"   Смоленской│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │муниципального       образования│  1450  │    - │    - │    - │    - │ 1450   │    -   │     -   │областной     │

│       │                                │           │"Угранский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области, юридические лица       │   500  │    - │    - │    - │    - │  500   │    -   │     -   │местный       │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │                                │  1000  │    - │    - │    - │    - │ 1000   │    -   │     -   │внебюджетные  │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │средства      │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.19.│Хиславичского         городского│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│   200  │    - │    - │    - │  200 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │поселения  Хиславичского  района│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │Смоленской области              │           │Хиславичского         городского│    50  │    - │    - │    - │   50 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │                                │           │поселения  Хиславичского  района│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │Смоленской области,  юридические│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │лица                            │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.20.│Муниципального       образования│2006, 2007 │Аппарат Администрации Смоленской│  1200  │    - │    - │  200 │ 1000 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │"Ярцевский   район"   Смоленской│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │муниципального       образования│   500  │    - │    - │    - │  500 │    -   │    -   │     -   │местный бюджет│

│       │                                │           │"Ярцевский   район"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области, юридические лица       │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│1.1.21.│Муниципального       образования│2006 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │федеральный   │

│       │"город  Десногорск"   Смоленской│           │области,           Администрация│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │области                         │           │муниципального       образования│  2350  │    - │    - │  140 │  100 │  360   │ 1000   │   750   │областной     │

│       │                                │           │"город  Десногорск"   Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │области, юридические лица       │  1550  │    - │    - │  500 │   50 │  500   │  500   │     -   │местный       │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │                                │           │                                │  1000  │    - │    - │    - │    - │    -   │  500   │   500   │внебюджетные  │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │средства      │

├───────┼────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │Итого                                                                        │ 80000  │    - │    - │ 5240 │10200 │15160   │23750   │ 25650   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │в том числе:                                                                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │федеральный бюджет                                                           │ 12000  │    - │    - │  500 │    - │ 1500   │ 5000   │  5000   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │областной бюджет                                                             │ 36000  │    - │    - │ 2340 │ 7000 │ 7060   │ 9350   │ 10250   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │местные бюджеты                                                              │ 18000  │    - │    - │ 1400 │ 3200 │ 3600   │ 5400   │  4400   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │внебюджетные средства                                                        │ 14000  │    - │    - │ 1000 │    - │ 3000   │ 4000   │  6000   │              │

├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴──────────────┤

│                                                        2. Построение интегрированной ГИС Смоленской области                                                         │

├───────┬────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬─────────┬──────────────┤

│2.1.   │Создание  областного  ГИС-центра│2007 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│  1900  │    - │    - │    - │ 1000 │  300   │  300   │   300   │областной     │

│       │при   Администрации   Смоленской│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │области и сети  его  филиалов  в│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │муниципальных     районах      и│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │городских   округах   Смоленской│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │области                         │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.2.   │Интеграция   ГИС   муниципальных│2007 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   800  │    - │    - │    - │  200 │  200   │  200   │   200   │областной     │

│       │образований Смоленской области в│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │ГИС Смоленской области          │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.3.   │Интеграция    ГИС     Смоленской│2007 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│  3800  │    - │    - │    - │  800 │ 1000   │ 1000   │  1000   │областной     │

│       │области        с         другими│           │области,     органы     местного│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │информационными        системами│           │самоуправления, юридические лица│  3000  │    - │    - │    - │    - │ 1000   │ 1000   │  1000   │местные       │

│       │(электронного  документооборота,│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджеты,      │

│       │"одного окна" и др.)            │           │                                │  3000  │    - │    - │    - │    - │ 1000   │ 1000   │  1000   │внебюджетные  │

│       │                                │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │источники     │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.4.   │Создание и актуализация  в  сети│2006 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│    50  │    - │    - │   10 │   10 │   10   │   10   │    10   │областной     │

│       │"Интернет" сайта ГИС  Смоленской│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │области                         │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│2.5.   │Организация           заключения│2006 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │      -       │

│       │соглашений между  Администрацией│           │области                         │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской       области       и│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │организациями   -    участниками│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │создания ГИС Смоленской  области│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │по   представлению   необходимой│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │информации                   для│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │специализированных слоев ГИС    │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │Итого                                                                        │ 12550  │    - │    - │   10 │ 2010 │ 3510   │ 3510   │  3510   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │в том числе:                                                                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │федеральный бюджет                                                           │     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │областной бюджет                                                             │  6550  │    - │    - │   10 │ 2010 │ 1510   │ 1510   │  1510   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │местные бюджеты                                                              │  3000  │    - │    - │    - │    - │ 1000   │ 1000   │  1000   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │внебюджетные средства                                                        │  3000  │    - │    - │    - │    - │ 1000   │ 1000   │  1000   │              │

├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴──────────────┤

│                                                   3. Развитие функциональных возможностей ГИС Смоленской области                                                    │

├───────┬────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬─────────┬──────────────┤

│3.1.   │Создание      и       постоянная│2006 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   880  │    - │    - │   80 │  200 │  200   │  200   │   200   │областной     │

│       │актуализация тематических  слоев│           │области,       иные       органы│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │ГИС Смоленской области:         │           │исполнительной власти Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │области,      юридические      и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │физические лица                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.1. │Объектов образования  Смоленской│2006 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│    50  │    - │    - │   10 │   10 │   10   │   10   │    10   │областной     │

│       │области                         │           │области, Департамент  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │                                │           │области по образованию, науке  и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │молодежной политике, юридические│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │и физические лица               │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.2. │Объектов         здравоохранения│2006 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│    50  │    - │    - │   10 │   10 │   10   │   10   │    10   │областной     │

│       │Смоленской области              │           │области, Департамент  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │                                │           │области   по    здравоохранению,│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │юридические и физические лица   │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.3. │Объектов    растениеводства    и│2008 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │    - │   10   │   10   │    10   │областной     │

│       │животноводства        Смоленской│           │области, Департамент  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │области                         │           │области по сельскому хозяйству и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │продовольствию,  юридические   и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │физические лица                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.4. │Объектов  туризма,  объектов   и│2006 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│    80  │    - │    - │   30 │   20 │   10   │   10   │    10   │областной     │

│       │предметов  культурного  наследия│           │области, Департамент  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │Смоленской области              │           │области по культуре, юридические│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │и физические лица               │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.5. │Объектов    жилищного     фонда,│2007 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│    80  │    - │    - │    - │   20 │   20   │   20   │    20   │областной     │

│       │коммунального    хозяйства     и│           │области, Департамент  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │инженерной        инфраструктуры│           │области    по    энергетике    и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области              │           │жилищно-коммунальному хозяйству,│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │юридические и физические лица   │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.6. │Объектов           недвижимости,│2007 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│    80  │    - │    - │    - │   20 │   20   │   20   │    20   │областной     │

│       │расположенных   на    территории│           │области,             Департамент│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │Смоленской области              │           │имущественных    и     земельных│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │отношений  Смоленской   области,│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │юридические и физические лица   │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.7. │Объектов, содержащихся  в  базах│2006 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│    50  │    - │    - │   10 │   10 │   10   │   10   │    10   │областной     │

│       │данных     "Реестр     областной│           │области,             Департамент│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │собственности", "Аренда  нежилых│           │имущественных    и     земельных│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │помещений",  "Аренда   земельных│           │отношений  Смоленской   области,│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │участков"                       │           │юридические и физические лица   │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.8. │Особо    охраняемых    природных│2006 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│    50  │    - │    - │   10 │   10 │   10   │   10   │    10   │областной     │

│       │территорий Смоленской области   │           │области, Департамент  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │                                │           │области по  природным  ресурсам,│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │юридические и физические лица   │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.9. │Охотничьих   угодий   Смоленской│2006 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│    50  │    - │    - │   10 │   10 │   10   │   10   │    10   │областной     │

│       │области                         │           │области, Департамент  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │                                │           │области по  природным  ресурсам,│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │юридические и физические лица   │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.10.│Объектов     предпринимательской│2007 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│    40  │    - │    - │    - │   10 │   10   │   10   │    10   │областной     │

│       │деятельности Смоленской области,│           │области,             Департамент│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │привлекательных для инвестиций  │           │экономического    развития     и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │торговли   Смоленской   области,│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │юридические и физические лица   │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.11.│Объектов   торговли   и   малого│2007 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│    40  │    - │    - │    - │   10 │   10   │   10   │    10   │областной     │

│       │бизнеса Смоленской области      │           │области,             Департамент│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │                                │           │экономического    развития     и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │торговли   Смоленской   области,│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │юридические и физические лица   │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.12.│Расселения населения  Смоленской│2007 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│    70  │    - │    - │    - │   10 │   20   │   20   │    20   │областной     │

│       │области                         │           │области, Департамент  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │                                │           │области   по   строительству   и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │архитектуре,    юридические    и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │физические лица                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.13.│Территорий  Смоленской  области,│2007 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│    70  │    - │    - │    - │   10 │   20   │   20   │    20   │областной     │

│       │приоритетных   для   привлечения│           │области, Департамент  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │инвестиций                      │           │области   по   строительству   и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │архитектуре,    юридические    и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │физические лица                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.14.│Земель  различных  категорий   в│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    20  │    - │    - │    - │   20 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │Смоленской области              │           │области, Департамент  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │                                │           │области   по   строительству   и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │архитектуре,    юридические    и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │физические лица                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.15.│Транспортных        коммуникаций│2008 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │    - │   10   │   10   │    10   │областной     │

│       │Смоленской области              │           │области, Департамент  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │                                │           │области   по   строительству   и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │архитектуре,    юридические    и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │физические лица                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.16.│Экологической           ситуации│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    10  │    - │    - │    - │   10 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │территории Смоленской области   │           │области, Департамент  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │                                │           │области   по   строительству   и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │архитектуре,    юридические    и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │физические лица                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.17.│Размещения           предприятий│2007       │Аппарат Администрации Смоленской│    10  │    - │    - │    - │   10 │    -   │    -   │     -   │областной     │

│       │строительного          комплекса│           │области, Департамент  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │Смоленской области              │           │области   по   строительству   и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │архитектуре,    юридические    и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │физические лица                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.18.│Территорий  Смоленской  области,│2008 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│    30  │    - │    - │    - │    - │   10   │   10   │    10   │областной     │

│       │подверженных             опасным│           │области, Департамент  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │воздействиям    природного     и│           │области   по   строительству   и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │техногенного характера          │           │архитектуре,    юридические    и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │                                │           │физические лица                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│3.1.19.│Объектов  дорожного  сервиса   в│2007 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│    40  │    - │    - │    - │   10 │   10   │   10   │    10   │областной     │

│       │пределах федеральных и областных│           │области, Департамент  Смоленской│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет        │

│       │автомобильных    дорог    общего│           │области   по   строительству   и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │пользования    на     территории│           │архитектуре,    юридические    и│        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области              │           │физические лица                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │Итого                                                                        │   880  │    - │    - │   80 │  200 │  200   │  200   │   200   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │в том числе:                                                                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │федеральный бюджет                                                           │     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │областной бюджет                                                             │   880  │    - │    - │   80 │  200 │  200   │  200   │   200   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │местные бюджеты                                                              │     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │внебюджетные средства                                                        │     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴──────────────┤

│     4. Организация обучения специалистов органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления по работе с ГИС Смоленской области      │

├───────┬────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬────────┬─────────┬──────────────┤

│       │Организация    семинаров     для│2006 - 2010│Аппарат Администрации Смоленской│   125  │    - │    - │   25 │   25 │   25   │   25   │    25   │областной     │

│       │специалистов             органов│           │области,     органы     местного│        │      │      │      │      │        │        │         │бюджет,       │

│       │исполнительной власти Смоленской│           │самоуправления                  │    10  │    - │    - │    2 │    2 │    2   │    2   │     2   │местные       │

│       │области   и   органов   местного│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │бюджеты       │

│       │самоуправления по работе  с  ГИС│           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

│       │Смоленской области              │           │                                │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │Итого                                                                        │   135  │    - │    - │   27 │   27 │   27   │   27   │    27   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │в том числе:                                                                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │федеральный бюджет                                                           │     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │областной бюджет                                                             │   125  │    - │    - │   25 │   25 │   25   │   25   │    25   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │местные бюджеты                                                              │    10  │    - │    - │    2 │    2 │    2   │    2   │     2   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │внебюджетные средства                                                        │     -  │    - │    - │    - │    - │    -   │    -   │     -   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │Итого на реализацию подпрограммы                                             │ 93565  │    - │    - │ 5357 │12437 │18897   │27487   │ 29387   │              │

│       ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │в том числе:                                                                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │федеральный бюджет                                                           │ 12000  │    - │    - │  500 │    - │ 1500   │ 5000   │  5000   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │областной бюджет                                                             │ 43555  │    - │    - │ 2455 │ 9235 │ 8795   │11085   │ 11985   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │местные бюджеты                                                              │ 21010  │    - │    - │ 1402 │ 3202 │ 4602   │ 6402   │  5402   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │внебюджетные средства                                                        │ 17000  │    - │    - │ 1000 │    - │ 4000   │ 5000   │  7000   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │                                                                             │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │Всего по Программе                                                           │183601  │11690 │17625 │16824 │25532 │30975   │39435   │ 41520   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │в том числе:                                                                 │        │      │      │      │      │        │        │         │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │федеральный бюджет                                                           │ 33190  │ 1290 │ 8045 │ 3000 │ 3585 │ 3490   │ 6890   │  6890   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │областной бюджет                                                             │108439  │10000 │ 9160 │11069 │18120 │18220   │20435   │ 21435   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │местные бюджеты                                                              │ 24572  │    - │  420 │ 1755 │ 3827 │ 5265   │ 7110   │  6195   │              │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────┼──────────────┤

│       │внебюджетные средства                                                        │ 17400  │  400 │    - │ 1000 │    - │ 4000   │ 5000   │  7000   │              │

└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────┴──────────────┘