АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от____20.04.98г._____№_173__

г. Смоленск

Об областной целевой

программе “Правовая информатизация

Смоленской области”

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23.04.93 №477 "О мерах по ускорению создания центров правовой информации", концепции правовой информатизации России, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 28.06.93 №966, Президентской программы "Правовая информатизация органов государственной власти Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации №808 от 04.08.95

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить областную целевую программу “Правовая информатизация Смоленской области” (Приложение 1).

- Определить заказчиком программы “Правовая информатизация Смоленской области” комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям областной администрации.

- Комитету по экономике (Хомутов М.А.) и финансовому управлению (Ященко А.Е.):

  - включить программу “Правовая информатизация Смоленской области” в перечень региональных целевых программ;

  - ежегодно, начиная с 1998 года, при формировании прогнозов социально-экономического развития области и проектов областного бюджета предусматривать выделение средств в объемах, необходимых для реализации программы;

- Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления районов (городов) области разработать и утвердить мероприятия, направленные на выполнение целевой программы “Правовая информатизация Смоленской области”.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации области						А.Глушенков

Приложение 1

к Постановлению Главы

Администрации Смоленской

области от______98 г ____

Областная целевая программа

“Правовая информатизация Смоленской области”

Настоящая программа разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23.04.93 №477 "О мерах по ускорению создания центров правовой информации", Указа Президента Российской Федерации от 01.07.94 №1390 "О совершенствовании информационно-телекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и порядке их взаимодействия при реализации государственной политики в сфере информатизации", концепции правовой информатизации России, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 28.06.93 №966, Президентской программы "Правовая информатизация органов государственной власти Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации №808 от 04.08.95, Указа Президента Российской Федерации от 24.11.95 №1178 "О мерах по обеспечению открытости и общедоступности нормативных актов, постановления главы администрации области № 415  от 24.10.97г. “О мерах по созданию единого информационного пространства Смоленской области”.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Современное состояние и перспективы общественно-политического, экономического и социального развития Смоленской области требуют оперативного и качественного информационно- правового обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, представительств федеральных органов государственной власти в регионе, органов юстиции и прокуратуры, судебных органов, арбитражного суда, таможенных органов, а также граждан, негосударственных предприятий и организаций, учебных и научных учреждений.

В настоящее время в области действуют разнообразные информационно-справочные системы, находящиеся в ведении различных государственных и коммерческих структур, обладающие различными по тематике, полноте и достоверности информационно-правовыми фондами. Однако ведомственная разобщенность, а также отсутствие надлежащего правового регулирования, нерешенность организационных, финансовых и технических проблем диктуют необходимость определения компетенции государственных органов по формированию и использованию информационно-правовых ресурсов и систем, прав и обязанностей поставщиков и потребителей правовой информации.

Формирование общегосударственных информационных ресурсов в правовой сфере предполагает ориентацию на создание и использование эталонных банков правовой информации и интеграции разрозненных информационно-правовых ресурсов в рамках программы правовой информатизации.

Принципы правовой информатизации, определенные в Концепции правовой информатизации России устанавливают, что правовая информатизация России должна строиться на основе вертикальной и горизонтальной интеграции существующих и вновь создаваемых систем правовой информации, максимально использовать готовые системы конфиденциальной связи и передачи данных. Таким образом, инфраструктура правовой информации является элементом общей инфраструктуры информатизации России.

На повестке дня развитие и совершенствование существующих систем правовой информации, создание новых систем и их объединение в общегосударственную систему на основе единых методологических и технических принципов и технологий.

На основе положений Концепции правовой информатизации России в настоящей программе определены работы по правовой информатизации органов государственной власти и органов местного самоуправления области.

Данные работы являются неотъемлемой частью правовой информатизации России.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Главной целью настоящей программы является создание оптимальных условий для наиболее полного удовлетворения информационно-правовых потребностей органов государственной власти и органов местного самоуправления Смоленской области, а также создание предпосылок для информационно-правового обслуживания юридических и физических лиц на основе внедрения прогрессивных, согласованных между собой информационных технологий.

В качестве основы для достижения главной цели данной программой предусматривается:

- формирование баз данных правовой информации органов государственной власти и органов местного самоуправления области;

- создание регионального центра правовой информации на базе регионального информационно-аналитического центра (РИАЦ) ЦПС в Смоленской области, в котором могут быть реализованы государственные гарантии обеспечения целостности и достоверности правовой информации;

- организация ценров правовой информации в органах местного самоуправления области;

- организация абонентских пунктов правовой информации органов государственной власти и органов местного самоуправления области;

- координация работ по формированию информационно-правовых ресурсов органов государственной власти и органов местного самоуправления области;

- обеспечение использования общей информационно-коммуникационной среды (включая существующие и разрабатываемые государственные сети и системы), единого комплекса взаимосвязанных информационных технологий по созданию и ведению баз данных правовой информации органов государственной власти и органов местного самоуправления области и других необходимых компонентов правовой информатизации;

- создание необходимых условий для развития сферы информационно-правовых услуг;

- организация и финансирование проводимых работ по правовой информатизации;

- обеспечение информационной безопасности;

- обеспечение права на информацию;

- содействие созданию публичных региональных центров и абонентских пунктов правовой информации, размещенных в учебных заведениях, библиотеках.

В качестве первоочередных задач правовой информатизации данной программой предусмотрены:

- формирование баз данных правовой информации органов государственной власти и органов местного самоуправления области;

- решение организационно-технических вопросов информационного взаимодействия систем правовой информации государственных пользователей;

- создание и развитие в интересах государственных пользователей электронных систем доступа к информационно-правовым ресурсам регионального центра правовой информации.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Этапы реализации настоящей программы определены с учетом интересов государственных пользователей, имеющихся заделов и финансовых ресурсов, возможностей поэтапной выдачи промежуточных практических результатов.

Первый этап (1998 год)

Основными работами на этом этапе являются:

- поэтапное формирование баз данных правовой информации органов государственной власти и органов местного самоуправления области;

- создание регионального центра правовой информации на базе РИАЦ Центра правительственной связи в Смоленской области;

- разработка типовых проектных решений по созданию автоматизированных систем правовой информации органов местного самоуправления Смоленской области;

- организация поэтапного создания центров правовой информации в органах местного самоуправления области;

- организация поэтапного создания абонентских пунктов правовой информации органов государственной власти и органов местного самоуправления области;

- создание в интересах государственных пользователей электронных систем доступа к информационно-правовым ресурсам регионального центра правовой информации;

- отработка системы взаимодействия регионального центра правовой информации с центрами и абонентскими пунктами правовой информации органов местного самоуправления области средствами удаленного доступа.

Второй этап (1999 - 2000 годы)

Основными работами на этом этапе являются:

- поэтапное формирование баз данных правовой информации органов государственной власти и органов местного самоуправления области;

- организация поэтапного создания центров правовой информации в органах местного самоуправления области;

- организация поэтапного создания абонентских пунктов правовой информации органов государственной власти и органов местного самоуправления области;

- создание информационно-коммуникационной среды с включением регионального центра правовой информации, центров и абонентских пунктов правовой информации органов местного самоуправления и органов государственной власти области;

- развитие в интересах государственных пользователей электронных систем доступа к информационно-правовым ресурсам центрального узла правовой информации;

- создание системы долговременного (архивного) хранения систематизированных фондов органов государственной власти и органов местного самоуправления области;

- организация многоуровневой защиты правовой информации;

- содействие созданию публичных региональных центров и абонентских пунктов правовой информации, размещенных в учебных заведениях, библиотеках.

Третий этап (2001 - 2005 годы)

Основными работами на этом этапе являются:

- актуализация баз данных правовой информации органов государственной власти и органов местного самоуправления области;

- завершение создания центров правовой информации в органах местного самоуправления области;

- завершение создания абонентских пунктов правовой информации органов государственной власти и органов местного самоуправления области;

- завершение в целом создания публичных региональных центров и абонентских пунктов правовой информации, размещенных в учебных заведениях, библиотеках;

- обеспечение доступа пользователей органов государственной власти и органов местного самоуправления области к базам данных правовой информации;

- организация информационного взаимодействия между системами правовой информации разных уровней.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком программы является комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрация Смоленской области.

Организация управления программой, контроль за ходом ее реализации, научно-методическое руководство, экспертиза работ, проведение единой технической политики осуществляются комитетом по информационным ресурсам и телекоммуникациям областной администрации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 1995 г. N 808 "О президентских программах правовой информатизации" функции по реализации правовой инорматизации России возложены на Федеральное агентство правительственной связи при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ).

В соответствии с положением о Центре правительственной связи функции головной организации по реализации программы "Правовая информатизация Смоленской области" возложены на Центр правительственной связи в Смоленской области.

В реализации программы принимают участие органы государственной власти и органы местного самоуправления области на основе соглашений, заключенных с РИАЦ ЦПС в Смоленской области.

Создание центров и абонентских пунктов правовой информации (Приложения 1,2) финансируется соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления в части приобретения компьютерного оборудования.

Программные оболочки нормативных правовых баз данных централизованно устанавливает  РИАЦ ЦПС в Смоленской области.

Создание Центрального узла правовой информации и систем электронного доступа финансируется по статье расходов “Информационное обеспечение”,предусмотренных Мероприятиями по реализации  1 этапа Программы информатизации Смоленской области - создание и развитие интегрированной системы информационного обеспечения органов государственной власти и управления на 1997 - 1998 гг., утвержденными постановлением главы областной администрации № 415 от 24.10.97г.

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация настоящей программы обеспечит:

- повышение оперативности, обоснованности и корректности принимаемых решений по регулированию различных сфер общественной жизни области на основе получения достоверной нормативно-правовой информации;

- свободный, оперативный доступ к существующим в электронном виде информационно-правовым ресурсам со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления области;

- организацию информационно-правового обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления области, представительств федеральных органов государственной власти, областных органов прокуратуры и арбитражного суда;

- создание условий для обеспечения правовой информацией граждан, негосударственных предприятий и организаций, учебных и научных учреждений, а также стимулирующее воздействие на рынок информационных услуг и технологий.

Приложение 1. Мероприятия областной целевой программы “Правовая информатизация Смоленской области” на 1998-2005 годы.

Приложение 2. Задание по созданию центров и абонентских пунктов правовой информации в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Приложение 3. Задание по созданию публичных центров и абонентских пунктов правовой информации в библиотеках и учебных заведениях.

Приложение 1

к областной целевой программе

“Правовая информатизация Смоленской области”

Мероприятия областной целевой программы

“Правовая информатизация Смоленской области” на 1998-2005 годы

| Мероприятия | Результаты мероприятий | Срок исполне-ния | Ответствен-ные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Формирование эталонных нормативных правовых баз данных (работы выполняются специалистами Комитета) | Оперативное обеспечение нормативными материалами должностных лиц | 1998-2005г.г. |  |
| 1.1. БД федеральных нормативных актов |  |  | РИАЦ, Комитет |
| 1.2. БД нормативных правовых актов областной администрации |  |  | Комитет, РИАЦ |
| 1.3. БД нормативных актов муниципальных образований |  |  | Комитет, органы местного самоуправле-ния, РИАЦ |
| - Создание регионального центра правовой информации на базе РИАЦ | Функционирование центра правовой информации с автоматизированной актуализацией правовой информации в сети муниципальных центров и абонентских пунктов | 1998г. | РИАЦ, Комитет |
| - Разработка типовых проектных решений по созданию автоматизированных систем правовой информации органов местного самоуправления Смоленской области | Типовой проект, обеспечивающий унификацию и совместимость информационных правовых систем органов местного самоуправления в едином информационном пространстве Смоленской области | 1998г. | Комитет, РИАЦ |
| - Поэтапное создание (Приложение 2) центров правовой информации в органах местного самоуправления области | Функционирование центров правовой информации с актуализированной информацией | 1998-2002г. | Комитет, органы местного самоуправле-ния, РИАЦ |
| - Поэтапное создание (Приложение 2) абонентских пунктов правовой информации органов государственной власти области | Функционирование абонентских пунктов правовой информации с актуализированной информацией | 1998-2002г.г. | Комитет, РИАЦ |
| - Формирование информационно-коммуникационной среды с включением центров правовой информации в органах местного самоуправления области и абонентских пунктов правовой информации органов государственной власти области | Функционирование сети центров и абонентских пунктов с автоматизированной актуализацией нормативной правовой информации | 1999-2000г.г. | Комитет, органы местного самоуп-равления, РИАЦ |
| - 6.1.Создание в интересах государственных пользователей электронных систем доступа к информационно-правовым ресурсам центрального узла правовой информации; | Доступ органов исполнительной власти и управления к нормативным правовым базам данных, функционирующим на центральном узле |  | Комитет, РИАЦ |
| - 6.2.Отработка системы взаимодействия ЦУПИ с узлами и абонентскими пунктами правовой информации органов местного самоуправления области средствами удаленного доступа | Доступ органов местного самоуправления к нормативным правовым базам данных через сеть узлов и абонентских пунктов с центральным узлом |  | Комитет, органы местного самоуправле-ния, РИАЦ |
| - Создание системы долговременного (архивного) хранения систематизированных фондов органов государственной власти и органов местного самоуправления области | Обеспечение долговременного хранения федеральных, областных, муниципальных нормативных правовых баз данных | 1999-2000г.г. | Комитет, органы местного самоуправ-ления, РИАЦ |
| - Организация многоуровневой защиты правовой информации | Обеспечение защиты нормативных правовых баз данных от несанкционированного доступа | 1999-2000г.г. | Комитет, органы местного самоуправле-ния, РИАЦ |
| - Создание публичных региональных центров и абонентских пунктов правовой информации (Приложение 3), размещенных в научных, учебных заведениях, библиотеках | Доступ граждан к нормативной правовой информации через сеть региональных центров и абонентских пунктов | 1998-2002г.г. | Комитет, РИАЦ |
| - Организация информационного взаимодействия между системами правовой информации разных уровней | Обеспечение актуализации нормативной правовой информации и доступа пользователей | 2001-2005г.г. | Комитет, органы местного самоуправле-ния, РИАЦ |
| - Разработка нормативных актов области, регулирующих отношения в сфере правовой информатизации и использования базы данных "Банк правовых актов Смоленской области" | Утверждение главой администрации области нормативных документов по реализации правовой информатизации Смоленской области | 1998-2005г.г. | Комитет |

Приложение 2

к областной целевой

программе

“Правовая информатизация

Смоленской области”

ЗАДАНИЕ

по созданию центров и абонентских пунктов

правовой информации в органах государственной власти

и органах местного самоуправления

1. Органы государственной власти и управления

| Наименование | Абонентский пункт правовой информации, срок создания |
| --- | --- |
| - Областная администрация | Региональный центр правовой информации, 1998г. |
| - Областная избирательная комиссия | ЛВС |
| - Областная Дума | ЛВС |
| - Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям | ЛВС |
| - Управление государственной службы | ЛВС |
| - Комитет по работе с территориями | ЛВС |
| - Управление делами | ЛВС |
| - Комитет по ценным бумагам и фондовому рынку | ЛВС |
| - Комитет транспорта, связи и дорог | ЛВС |
| - Комитет по координации промышленности | ЛВС |
| - Управление сельского хозяйства и продовольствия | ЛВС |
| - Комитет по физической культуре и спорту | ЛВС |
| - Комитет по здравоохранению | ЛВС |
| - Комитет по культуре | ЛВС |
| - Финансовое управление | ЛВС |
| - Комитет по экономике | ЛВС |
| - Комитет цен | ЛВС |
| - Хозяйственное управление | ЛВС |
| - Комитет по торговле и бытовому обслуживанию населения | ЛВС |
| - Комитет по управлению имуществом | ЛВС |
| - Фонд имущества | ЛВС |
| - Комитет по строительству и архитектуре | 1998г. |
| - Региональная энергетическая комиссия | 1998г. |
| - Управление ветеринарии | 1998г. |
| - Комитет по социальной защите населения | 1998г. |
| - Управление внутренних дел Смоленской области | 1998г. |
| - Комитет по внешнеэкономическим связям | 1998г. |
| - Архивное управление | 1998г. |
| - Управление ЗАГС | 1998г. |
| - Пограничный отряд | 1998г. |
| - Таможня | 1998г. |
| - Облпрокуратура | 1998г. |
| - Инспекция рыбоохраны | 1998г. |
| - Налоговая инспекция | 1998г. |
| - Налоговая полиция | 1998г. |
| - Главное управление по делам ГО и ЧС Смоленской области | 1999г. |
| - Комитет по делам молодежи | 1999г. |
| - Комитет по образованию | 1999г. |
| - Комитет по СМИ и полиграфии - Пресс-центр | 1999г. |
| - Управление юстиции Смоленской области | 1999г. |
| - Фонд поддержки предпринимательства | 1999г. |
| - Торговая инспекция | 1999г. |
| - Государственный комитет по охране окружающей среды Смоленской области | 1999г. |
| - Инспекция контроля охраны труда | 1999г. |
| - Транспортная инспекция | 1999г. |
| - Комитет госстатистики | 1999г. |
| - Управление ФСБ | 1999г. |
| - Территориальное агентство федерального управления по несостоятельности (банкротству) | 2000г. |
| - Управление лесами | 2000г. |
| - Комитет водного хозяйства | 2000г. |
| - Департамент занятости населения | 2000г. |
| - Фонд социального страхования | 2000г. |
| - Пенсионный фонд | 2000г. |
| - Областной суд | 2001г. |
| - Арбитражный суд | 2001г. |
| - Антимонопольное управление | 2001г. |
| - Территориальное управление геологии и использование недр. | 2001г. |
| - Территориальное управление федерального казначейства | 2001г. |
| - Комитет по земельным ресурсам и землестройству | 2001г. |
| - Служба миграции | 2002г. |
| - Совет предпринимателей | 2002г. |
| - Фонд обязательного медицинского страхования | 2002г. |
| - Управление охотничьего хозяйства | 2002г. |
| - Территориальное управление по валютному обращению | 2002г. |

2. Органы местного самоуправления.

| Наименование | Центр правовой информации, срок создания | Абонентский пункт правовой информации в подразделениях органов местного самоуправления, срок создания |
| --- | --- | --- |
| - Администрация Вяземского района | 1998г. | 1999г. |
| - Администрация Гагаринского района | 1998г. | 1999г. |
| - Администрация Духовщинского района | 1998г. |  |
| - Администрация Кардымовского района | 1998г. |  |
| - Администрация Новодугинского района | 1998г. |  |
| - Администрация Починковского района | 1998г. | 2000г. |
| - Администрация Рославльского района | 1998г. | 2000г. |
| - Администрация Руднянского района | 1998г. | 2000г. |
| - Администрация Сафоновского района | 1998г. | 2000г. |
| - Администрация Смоленского района | 1998г. |  |
| - Администрация Темкинского района | 1998г. |  |
| - Администрация Шумячского района | 1998г. |  |
| - Администрация Ярцевского района | 1998г. | 2000г. |
| - Администрация г. Смоленска | 1998г. | 2000г. |
| - Администрация Ленинского района г. Смоленска | 1999г. | 2001г. |
| - Администрация Промышленного района г. Смоленска | 1999г. | 2001г. |
| - Администрация Заднепровского района г. Смоленска | 1999г. | 2001г. |
| - Администрация Велижского района | 1999г. |  |
| - Администрация Демидовского района | 1999г. |  |
| - Администрация Дорогобужского района | 1999г. | 2001г. |
| - Администрация Ельнинского района | 1999г. | 2001г. |
| - Администрация Краснинского района | 1999г. |  |
| - Администрация Сычевского района | 1999г. |  |
| - Администрация г. Десногорска | 1999г. | 2001г. |
| - Администрация Глинковского района | 2000г. |  |
| - Администрация Ершичского района | 2000г. |  |
| - Администрация Монастырщинского района | 2000г. |  |
| - Администрация Угранского района | 2000г. |  |
| - Администрация Хиславичского района | 2000г. |  |
| - Администрация Холм-Жирковского района | 2000г. |  |

Приложение 3

к областной целевой

программе

“Правовая информатизация

Смоленской области”

ЗАДАНИЕ

по созданию публичных центров

и абонентских пунктов правовой информации

в библиотеках и учебных заведениях

1. Библиотеки

| Наименование | Публичный абонентский пункт правовой информации, срок создания |
| --- | --- |
| - Смоленская областная универсальная библиотека | Публичный региональный центр, 1998г. |
| - Смоленская ЦБС (сельская) | 1998г. |
| - ЦБС г. Смоленска | 1998г. |
| - Областная юношеская библиотека | 1998г. |
| - Областная детская библиотека | 1998г. |
| - Областная специализированная библиотека для слепых | 1998г. |
| - Вяземская ЦБС | 1999г. |
| - Гагаринская ЦБС | 1999г. |
| - Десногорская ЦБС | 1999г. |
| - Рославльская ЦБС | 1999г. |
| - Сафоновская ЦБС | 1999г. |
| - Ярцевская ЦБС | 1999г. |
| - Демидовская ЦБС | 2000г. |
| - Дорогобужская ЦБС | 2000г. |
| - Ельнинская ЦБС | 2000г. |
| - Кардымовская ЦБС | 2000г. |
| - Краснинская ЦБС | 2000г. |
| - Руднянская ЦБС | 2000г. |
| - Велижская ЦБС | 2001г. |
| - Духовщинская ЦБС | 2001г. |
| - Монастырщинская ЦБС | 2001г. |
| - Починковская ЦБС | 2001г. |
| - Хиславичская ЦБС | 2001г. |
| - Ярцевская библиотека семейного чтения | 2001г. |
| - Глинковская ЦБС | 2002г. |
| - Ершичская ЦБС | 2002г. |
| - Новодугинская ЦБС | 2002г. |
| - Сычевская ЦБС | 2002г. |
| - Темкинская ЦБС | 2002г. |
| - Холм-Жирковская ЦБС | 2002г. |
| - Угранская ЦБС | 2002г. |
| - Шумячская ЦБС | 2002г. |

2. Научные и учебные заведения.

| Наименование | Публичный абонентский пункт правовой информации, срок создания |
| --- | --- |
| - Центр научно-технической информации (ЦНТИ) | Публичный региональный центр, 1998г. |
| Высшие учебные заведения |  |
| - СГПУ | Публичный региональный центр, 1998г. |
| - Смоленский гуманитарный университет | 1998г. |
| - Институт усовершенствования учителей | 1998г. |
| - СИБП | 1998г. |
| - ССХИ | 1999г. |
| - СФ ВЗФЭИ | 1999г. |
| - СФ Московского нового юридического института | 1999г. |
| - СФ Московского современного гуманитарного института | 1999г. |
| - ВАПВОВСРФ | 1999г. |
| - Рославльский филиал МГИУ | 1999г. |
| - Вяземский филиал Московского пищевого института | 1999г. |
| - СГМА | 2000г. |
| - СГИФК | 2000г. |
| - СФ МЭИ | 2000г. |
| - СФ Российского государственного открытого технического университета путей сообщения | 2000г. |
| - Смоленский государственный институт искусств | 2000г. |
| - Учебно-консультационный пункт инженерно-строительного института | 2000г. |
| - СФ института железнодорожного транспорта | 2000г. |
| Техникумы и колледжи |  |
| - Смоленский колледж экономики и права | Публичный региональный центр, 1998г. |
| - Смоленский строительный колледж | 2001г. |
| - Смоленский колледж связи и информатики | 2001г. |
| - Смоленский торгово-экономический техникум | 2001г. |
| - Смоленский экономический колледж | 2001г. |
| - Смоленский кооперативный техникум | 2001г. |
| - Смоленский авиационный техникум | 2002г. |
| - Смоленский вечерний текстильный техникум | 2002г. |
| - Смоленский техникум электронных приборов | 2002г. |
| - Смоленский автотранспортный колледж | 2002г. |
| - Смоленский базовый медицинский колледж | 2002г. |
| - Смоленский педагогический колледж | 2002г. |

Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям областной администрации

Региональный информационно-аналитический центр ЦПС в Смоленской области

ЛВС-обеспечивается доступ пользователей к БД правовой информации, установленным на сервере локальной вычислительной сети областной администрации в Доме областной администрации