АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.09.2003г. N 241

г. Смоленск

Об утверждении краткосрочной областной целевой программы

"Информатизация архивного дела в Смоленской области на 2004 год"

В соответствии с распоряжением Администрации    Смоленской    области

от      30.07.2003      N    367-р/адм    "О    разработке    проекта    краткосрочной

областной    целевой    программы      "Информатизация      архивного      дела      в

Смоленской    области на 2004 год" и в целях совершенствования архивного

дела в области информатизации на территории Смоленской области

Администрация Смоленской области постановляет:

1. Утвердить      краткосрочную        областную        целевую        программу

"Информатизация    архивного    дела    в    Смоленской    области    на 2004 год"

(далее - Программа) согласно приложению.

2. Департаменту      финансов,    бюджета    и    государственного    заказа

Смоленской области (А.Е.Ященко) обеспечить финансирование Программы за

счет средств областного бюджета на 2004 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить    на

заместителя    Главы Администрации - руководителя Аппарата Администрации

Смоленской области А.В.Воротникова.

Глава Администрации

Смоленской области                    В.Н.Маслов

Приложение

к постановлению Администрации

Смоленской области

от 23.09.2003г. N 241

г. Смоленск

Краткосрочная областная целевая Программа

"Информатизация архивного дела в Смоленской области на 2004 год"

г. Смоленск

2003 г.

ПАСПОРТ

краткосрочной областной целевой Программы "Информатизация

архивного дела в Смоленской области на 2004 год"

+--------------------------------------------------------------------+

¦Наименование                  ¦ "Информатизация архивного дела в Смоленской    ¦

¦Программы                        ¦ области на 2004 год" (далее по                              ¦

¦                                          ¦ тексту - Программа)                                                    ¦

+---------------------+----------------------------------------------¦

¦                  1                      ¦                                              2                                            ¦

+---------------------+----------------------------------------------¦

¦Решение о разработке ¦распоряжение Администрации Смоленской области ¦

¦Программы                        ¦от 30.07.2003 N 367-р/адм "О разработке              ¦

¦                                          ¦проекта краткосрочной      областной    целевой        ¦

¦                                          ¦Программы "Информатизация архивного    дела    в    ¦

¦                                          ¦Смоленской области на 2004 год"                              ¦

+---------------------+----------------------------------------------¦

¦Заказчик Программы      ¦Департамент Смоленской области по делам              ¦

¦                                          ¦архивов                                                                              ¦

+---------------------+----------------------------------------------¦

¦Разработчик                    ¦Департамент Смоленской области по делам              ¦

¦Программы                        ¦архивов                                                                              ¦

+---------------------+----------------------------------------------¦

¦Основная цель и            ¦основной      целью    Программы является    создание¦

¦задачи Программы          ¦областной          системы      обеспечения        органов¦

¦                                          ¦государственной      власти,      правоохранительных¦

¦                                          ¦органов,      других      органов      и      организаций,¦

¦                                          ¦юридических и физических лиц, заинтересованных¦

¦                                          ¦в ретроспективной информации (далее    -    органы¦

¦                                          ¦государственной      власти,      правоохранительные¦

¦                                          ¦органы, другие заинтересованные организации    и¦

¦                                          ¦граждане)                                                                          ¦

¦                                          ¦задачи Программы:                                                          ¦

¦                                          ¦оснащение архивных учреждений Смоленской            ¦

¦                                          ¦области компьютерной техникой;                                ¦

¦                                          ¦внедрение общероссийского программного                ¦

¦                                          ¦комплекса "Архивный фонд" (далее - программный¦

¦                                          ¦комплекс "Архивный фонд";                                          ¦

¦                                          ¦установка информационных программ "Переработка¦

¦                                          ¦описи",      "Регистрация запросов учреждений      и¦

¦                                          ¦заявлений      граждан",    "Список    организаций    -¦

¦                                          ¦источников комплектования архивных учреждений"¦

+---------------------+----------------------------------------------¦

¦Сроки и этапы                ¦2004 год                                                                            ¦

¦реализации Программы ¦этапы реализации Программы:                                      ¦

¦                                          ¦заключение        контрактов      на      финансирование¦

¦                                          ¦мероприятий Программы с    Федеральной    архивной¦

¦                                          ¦службой России                                                                ¦

¦                                          ¦и органами местного самоуправления;                      ¦

¦                                          ¦приобретение для архивных учреждений                    ¦

¦                                          ¦Смоленской области персональных компьютеров    и¦

¦                                          ¦лазерных принтеров;                                                      ¦

¦                                          ¦оснащение архивных учреждений Смоленской            ¦

¦                                          ¦области компьютерами с одновременной                    ¦

¦                                          ¦установкой программного комплекса "Архивный      ¦

¦                                          ¦фонд"                                                                                  ¦

+---------------------+----------------------------------------------¦

¦Исполнители                    ¦Федеральная      архивная    служба      России        (по¦

¦Программы                        ¦согласованию),                                                                ¦

¦                                          ¦Департамент Смоленской области по делам              ¦

¦                                          ¦архивов, органы      местного    самоуправления        ¦

¦                                          ¦Смоленской области                                                        ¦

+---------------------+----------------------------------------------¦

¦Объемы    и    источники ¦Программа финансируется за счет:                            ¦

¦финансирования              ¦средств федерального    бюджета    на 2004    год    в¦

¦Программы                        ¦размере    180 тыс. руб.;                                              ¦

¦                                          ¦средств областного бюджета на 2004 год в            ¦

¦                                          ¦размере 180 тыс. руб.;                                                ¦

¦                                          ¦средств      органов    местного    самоуправления    в¦

¦                                          ¦размере 180 тыс. руб                                                    ¦

+---------------------+----------------------------------------------¦

¦Ожидаемые      конечные ¦результаты на ближайшую перспективу:                    ¦

¦результаты                      ¦внедрение      программного    комплекса    "Архивный¦

¦реализации Программы ¦фонд";                                                                                ¦

¦                                          ¦обеспечение возможности быстрого                            ¦

¦                                          ¦информирования органов государственной власти,¦

¦                                          ¦правоохранительных              органов,              других¦

¦                                          ¦заинтересованных организаций и граждан                ¦

¦                                          ¦косвенные результаты:                                                  ¦

¦                                          ¦развитие научных исследований в области              ¦

¦                                          ¦истории, социологии, археографии,                          ¦

¦                                          ¦источниковедения, вспомогательных исторических¦

¦                                          ¦дисциплин путем введения в научный оборот          ¦

¦                                          ¦новых документальных источников;                            ¦

¦                                          ¦совершенствование            учебного              процесса¦

¦                                          ¦общеобразовательных      школ,        образовательных¦

¦                                          ¦учреждений      начального, среднего    и      высшего¦

¦                                          ¦профессионального образования путем расширения¦

¦                                          ¦возможностей использования архивных документов¦

¦                                          ¦для занятий;                                                                    ¦

¦                                          ¦улучшение культурного обслуживания и                    ¦

¦                                          ¦просвещения населения посредством организации ¦

¦                                          ¦документальных выставок в музеях и библиотеках¦

+---------------------+----------------------------------------------¦

¦Органы,                            ¦Администрация Смоленской области,    Департамент¦

¦осуществляющие              ¦Смоленской области по делам архивов                      ¦

¦контроль    за      ходом ¦                                                                                            ¦

¦реализации Программы ¦                                                                                            ¦

+--------------------------------------------------------------------+

1. Обоснование необходимости разработки Программы

Компьютеризация архивных    технологий    и    создание    на    их    основе

региональных    систем    обеспечения ретроспективной информацией является

одним из важнейших направлений развития архивного дела на    современном

этапе.    Архивные    учреждения    Смоленской    области всех уровней,    в том

числе    и    муниципальные    (далее    -    архивные      учреждения),      являются

хранилищами    уникальной    информации    по    экономической,    социальной    и

культурной жизни области. Введение информации в научный и практический

оборот    посредством    размещения    ее на сайтах Администрации Смоленской

области,    органов    местного      самоуправления,      создание      учетных      и

фактологических    баз    данных    позволит обеспечить к ней доступ органов

государственной        власти,        правоохранительных        органов,        других

заинтересованных организаций и граждан.

В архивных      учреждениях      Российской      Федерации      под        эгидой

Федеральной    архивной    службы    России    в    течение    ряда    последних лет

внедряются программные комплексы "Архивный фонд" и "Фондовый каталог".

Особенно    хорошо    зарекомендовал    себя    программный комплекс "Архивный

фонд",    третья редакция которого включает в    себя    возможность    поиска

информации    не    только    в    пределах    фонда или описи,    но и отдельного

документа.    Государственные архивные учреждения Смоленской области уже

шестой        год      участвуют      в      реализации      указанных      проектов.      В

государственном    архиве    Смоленской    области    с    начала    использования

персональных    компьютеров,    внедрения программного комплекса "Архивный

фонд" и создания целого ряда    баз    данных    сроки    исполнения    запросов

органов    государственной    власти,    правоохранительных органов,    других

заинтересованных    организаций    и    граждан    сократились    в    два      раза.

Производительность труда сотрудников архивных учреждений,    исполняющих

запросы, составляет 7-8 ответов в день при норме - 3.

Оснащение компьютерной    техникой    архивных    отделов администраций

муниципальных образований Смоленской области (далее - архивные отделы)

идет    очень медленными темпами.    На данный момент компьютеры имеются в

трех муниципальных архивных учреждениях.

Основной причиной      плохого      обеспечения    компьютерной    техникой

архивных отделов является    недостаток    финансовых    средств    в    местных

бюджетах.    Возможна    так    же    и    недооценка информационного потенциала

архивных документов.

Фонды, хранящиеся    в архивных отделах,    являются частью Архивного

фонда Смоленской области и    в    его    составе    входят    в    Архивный    фонд

Российской    Федерации.    Поэтому    Федеральная    архивная служба России и

Департамент Смоленской    области    по    делам    архивов    заинтересованы    в

создании    единого    областного информационного пространства с выходом в

общероссийское информационное пространство    после    внедрения    во    всех

архивных    учреждениях    программного    комплекса    "Архивный фонд".    Этим

определяется необходимость    финансирования    мероприятий    Программы    из

областного бюджета.

2. Основная цель, задачи и этапы реализации Программы

Целью Программы        является        формирование      областной      системы

обеспечения      органов      государственной      власти,      правоохранительных

органов, других заинтересованных организаций и граждан ретроспективной

информацией    на    основе    внедрения    во      всех      архивных      учреждениях

программного комплекса "Архивный фонд", дающего полное представление о

составе и содержании фондов.

Основные задачи Программы:

- оснащение архивных учреждений Смоленской области    персональными

компьютерами и лазерными принтерами;

- внедрение программного комплекса "Архивный фонд";

- установка программ:    "Переработка описи", "Регистрация запросов

учреждений и заявлений    граждан",    "Список    организаций    -    источников

комплектования архивных учреждений";

- развитие            автоматизированной            системы            электронного

документооборота в сфере архивного дела:

- начало внедрения программного комплекса "Фондовый каталог".

Срок реализации      Программы      -      2004    год.    Программу    намечено

осуществлять поэтапно.

Этапы реализации Программы:

- заключение контрактов на финансирование    мероприятий    Программы

из федерального и местных бюджетов - январь-апрель 2004 года;

- приобретение персональных компьютеров и лазерных принтеров    для

14-15 архивных учреждений - май-октябрь 2004 года;

- оснащение    компьютерами    архивных    учреждений    с    одновременной

установкой указанных Программ - июль-декабрь 2004 года.

3. Система Программных мероприятий

+----------------------------------------------------------------------+

¦N    ¦      Наименование        ¦Срок            ¦Ответственный¦ Источники и объемы    ¦

¦п/п¦      мероприятия          ¦реализации¦исполнитель    ¦ финансирования            ¦

¦      ¦      Программы              ¦Программы ¦Программы        ¦ Программы                      ¦

¦      ¦                                      ¦                    ¦                          +---------------------¦

¦      ¦                                      ¦                    ¦                          ¦        Бюджеты                    ¦

¦      ¦                                      ¦                    ¦                          +---------------------¦

¦      ¦                                      ¦                    ¦                          ¦федера-¦област-¦мест-¦

¦      ¦                                      ¦                    ¦                          ¦льный    ¦ной        ¦ные    ¦

+---+-------------------+----------+-------------+-------+-------+-----¦

¦1    ¦                2                    ¦        3          ¦        4                ¦    5        ¦    6        ¦7        ¦

+---+-------------------+----------+-------------+-------+-------+-----¦

¦1    ¦Подготовка и              ¦        1          ¦ Федеральная ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦заключение                  ¦ квартал    ¦ архивная        ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦государственного      ¦    2004 г. ¦ служба            ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦контракта на              ¦                    ¦ России,          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦финансирование          ¦                    ¦ Департамент ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦приобретения              ¦                    ¦ Смоленской    ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦персональных              ¦                    ¦ области по    ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦компьютеров и            ¦                    ¦ делам              ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦лазерных принтеров ¦                    ¦ архивов          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦для архивных              ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦учреждений между      ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦Федеральной                ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦архивной службой      ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦России и                      ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦Департаментом            ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦Смоленской области ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦по делам архивов      ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

+---+-------------------+----------+-------------+-------+-------+-----¦

¦2    ¦Разработка и              ¦        1          ¦ Департамент ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦заключение                  ¦    квартал ¦ Смоленской    ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦контрактов на            ¦    2004 г. ¦ области    по ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦финансирование          ¦                    ¦ делам              ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦приобретения              ¦                    ¦ архивов          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦персональных              ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦компьютеров и            ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦лазерных принтеров ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦для муниципальных    ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦архивных учреждений¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦между Департаментом¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦Смоленской области ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦по делам архивов и ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦органами местного    ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦самоуправления          ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦области                        ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

+---+-------------------+----------+-------------+-------+-------+-----¦

¦3    ¦Приобретение              ¦      май -    ¦    Департамент¦    180    ¦ 180      ¦ 180 ¦

¦      ¦персональных              ¦      октябрь¦    Смоленской ¦    тыс. ¦ тыс.    ¦ тыс.¦

¦      ¦компьютеров и            ¦      2004 г.¦    области    по¦    руб. ¦ руб.    ¦ руб.¦

¦      ¦лазерных принтеров ¦                    ¦    делам            ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦для архивных              ¦                    ¦    архивов        ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦учреждений                  ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

+---+-------------------+----------+-------------+-------+-------+-----¦

¦4    ¦Составление отчетов¦        4          ¦    Департамент¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦о выполнении              ¦    квартал ¦    Смоленской ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦государственного      ¦      2004 г.¦    области    по¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦контракта и                ¦                    ¦    делам            ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦контрактов на            ¦                    ¦    архивов        ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦финансирование          ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦приобретения              ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦персональных              ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦компьютеров и            ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦лазерных                      ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦принтеров для            ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦архивных учреждений¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

+---+-------------------+----------+-------------+-------+-------+-----¦

¦5    ¦Установка                    ¦    3 - 4      ¦ Департамент ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦Программных                ¦ кварталы ¦ Смоленской    ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦комплексов                  ¦    2004 г. ¦ области          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦"Архивный фонд",      ¦                    ¦ по делам        ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦"Переработка              ¦                    ¦ архивов          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦описи",                        ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦"Регистрация              ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦запросов учреждений¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦и заявлений                ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦граждан", "Список    ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦организаций -            ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦источников                  ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦комплектования          ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦архивных                      ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

¦      ¦учреждений"                ¦                    ¦                          ¦              ¦              ¦          ¦

+----------------------------------------------------------------------+

4. Механизм реализации Программы

Выполнение Программы      обеспечивается    заказчиком    с    применением

оптимальных методов управления процессом реализации.

Приобретение компьютеров    будет    осуществляться    у    поставщика    -

победителя      конкурса      на      поставку      компьютерной        техники        для

государственных нужд Смоленской области на 2004 год.

В случае    не    перечисления    средств      на      приобретение      техники

какими либо органами    местного    самоуправления они могут быть заменены

другими, давшими согласие на участие в Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования    настоящей    Программы    составляет    540

тыс. рублей.

Из них за счет средств федерального бюджета -    180    тыс.    рублей,

областного    бюджета    -    180 тыс.    рублей,    из средств органов местного

самоуправления - 180 тыс.    рублей.    Все средства планируется направить

на приобретение персональных компьютеров и лазерных принтеров.

6. Оценка эффективности и социально-экономических

последствий от реализации Программы

После оснащения      архивных        учреждений        Смоленской        области

компьютерной    техникой    и    внедрения    Программного комплекса "Архивный

фонд" будет    значительно    облегчен    поиск    необходимой    информации    по

документам    архивов всех уровней.    Созданная в Департаменте Смоленской

области по делам архивов на основании    накопленных    во    всех    архивных

учреждениях    информационных    массивов    база    данных "Фондовый каталог"

позволит производить поиск нужной ретроспективной информации    в    одном

месте    без    выезда    в    другое    архивное    учреждение.    На    первом этапе

внедрения программного комплекса поиск информации    будет    возможен    на

уровне фонда или описи, в дальнейшем - на уровне отдельного документа.

Будет ускорено        обеспечение          ретроспективной          информацией

деятельность      органов      государственной    власти    Смоленской    области.

Быстрее    будут    исполняться    запросы    органов    прокуратуры,      суда      и

следствия.      Граждане    получат    более    эффективное    обеспечение    своих

интересов и законных    прав    в    целях    своевременного    и    качественного

начисления      пенсий      и      пособий.      Новый      импульс    получат    научные

исследования      в        области        истории,        социологии,        археографии,

источниковедения,    вспомогательных    исторических    дисциплин    и    других

наук.    Улучшится    культурное    обслуживание    и    просвещение      населения

посредством    организации документальных выставок совместно с музеями и

библиотеками.

7. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее реализации

Общее руководство          Программой        осуществляет        Администрация

Смоленской области.    Организацию    управления    Программой    осуществляет

заказчик - Департамент Смоленской области по делам архивов.

Контроль за    исполнением    Программы    осуществляет      Администрация

Смоленской области,    Департамент Смоленской области по делам архивов и

иные    государственные    органы    в    соответствии    с      их      компетенцией,

определенной федеральным и областным законодательством.