ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.04.2000г. № 252

г. Смоленск

О создании геоинформационной

системы анализа инфраструктуры Смоленской

области

В соответствии с постановлением Главы администрации Смоленской области от 14.12.99 № 917 "Об утверждении Плана мероприятий по созданию и развитию интегрированной системы информационно-телекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления на 2000 год", в целях создания геоинформационной системы анализа инфраструктуры Смоленской области, повышения качественного уровня подготовки решений, принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления Смоленской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План создания геоинформационной системы анализа инфраструктуры Смоленской области согласно приложению 1.

- Образовать рабочую группу по организации создания геоинформационной системы анализа инфраструктуры Смоленской области и утвердить ее состав согласно приложению 2.

- Утвердить перечень организаций (1 очередь), представляющих информацию для геоинформационной системы анализа инфраструктуры Смоленской области согласно приложению 3.

- Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области (В.И.Мнев) обеспечить:

	организацию и координацию работ по созданию геоинформационной системы анализа инфраструктуры Смоленской области;

	создание сервера геоинформационной системы анализа инфраструктуры Смоленской области и наполнение его информацией, представляемой организациями  согласно  приложению 3;

	доступ органов государственной власти и органов местного самоуправления к геоинформационной системе анализа инфраструктуры Смоленской области.

- Главному финансовому управлению администрации Смоленской  области (А.Е.Ященко) обеспечить выделение средств из областного бюджета, предусмотренных в смете на 2000 год по статье "Информационное обеспечение",  на создание геоинформационной системы анализа инфраструктуры Смоленской области по заявке Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Смоленской области С.В.Антуфьева.

А.Д.Прохоров

Приложение  1

к постановлению Главы

администрации Смоленской области

от 28.04.2000  № 252

ПЛАН

создания геоинформационной системы

анализа инфраструктуры Смоленской области

(далее - ГИС)

| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование организаций-участников ГИС | до 01.06.2000 | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области (далее - Комитет), Смоленский филиал Московского энергетического института (далее - СФ МЭИ), Организации - участники ГИС согласно приложению 3 |
| 2. | Анализ результатов обследования организаций – участников ГИС, определение состава слоев первой очереди ГИС, пользователей каждого слоя, источников получения информации | 01.06.2000 –01.08.2000 | Комитет СФ МЭИ |
| 3. | Разработка общей информационной модели ГИС, в т.ч. схемы информационных связей | 01.08.2000 – 01.09.2000 | СФ МЭИ |
| 4. | Разработка проекта первой очереди ГИС | 01.10.2000 | СФ МЭИ |
| 5. | Разработка, утверждение комплекта документов, определяющих нормативно-правовую и нормативно-техническую базу ГИС | 01.11.2000 | Комитет СФ МЭИ Государственно-правовое управление администрации Смоленской области |
| 6. | Внедрение первой очереди ГИС |  |  |
| 6.1. | Создание областного сервера с базой данных ГИС с санкционированным доступом пользователей в компьютерной сети администрации Смоленской области | до 01.10.2000 | Комитет |
| 6.2. | Представление информации для базы данных ГИС по электронной почте администрации Смоленской области | с 01.06.2000 | Организации - участники ГИС |
| 6.3. | Создание и актуализация слоев ГИС | с 01.06.2000 | Комитет СФ МЭИ Организации -участники ГИС |
| 6.4. | Обучение пользователей рабочим функциям ГИС | с 01.10.2000 (по утвержден-ному графику) | СФ МЭИ Организации -участники ГИС |
| 6.5. | Запуск первой очереди ГИС в опытную эксплуатацию | 01.11.2000 | Комитет СФ МЭИ Организации -участники ГИС |

Председатель Комитета

по информационным ресурсам

и телекоммуникациям

администрации Смоленской области			В.И.Мнев

Приложение  2

к постановлению Главы

администрации Смоленской области

от 28.04.2000  № 252

СОСТАВ

рабочей группы по организации создания геоинформационной системы анализа инфраструктуры Смоленской области

| Баклаков Николай Валентинович | - заместитель Главы администрации Смоленской области, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| - Мнев - Василий Иванович | - председатель Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области, заместитель руководителя рабочей группы |
| - Члены группы: |  |
| - Даньков - Геннадий Федорович - Ермолаев - Владимир Васильевич - Ковалев - Анатолий Васильевич - Кожанова - Тамара Лаврентьевна - Костюченков - Владимир Николаевич - Матвеенков - Николай Александрович - Самойленко - Владимир Николаевич - Уланенков - Сергей Валерьевич - Федулов - Александр Сергеевич | - начальник Смоленской топографо-геодезической экспедиции - первый заместитель председателя Комитета промышленности и коммуникаций администрации Смоленской области - первый заместитель председателя Комитета по строительству и архитектуре администрации Смоленской области - заместитель начальника Главного финансового управления администрации Смоленской области - председатель Государственного комитета по охране окружающей среды Смоленской области - председатель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Смоленской области - исполнительный директор Региональной энергетической комиссии Смоленской области - заместитель начальника Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Смоленской области - декан факультета компьютерных технологий и электроники Смоленского филиала Московского энергетического института |
| - Хроменков - Алексей Федорович | - председатель Комитета природных ресурсов по Смоленской области |

Председатель Комитета

по информационным ресурсам

и телекоммуникациям

администрации Смоленской области			В.И.Мнев

Приложение  3

к постановлению Главы

администрации Смоленской области

от 28.04.2000 № 252

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций (1 очередь), представляющих  информацию для геоинформационной системы

анализа инфраструктуры Смоленской области

| № п/п | Наименование Организации | Наименование информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главное управление по делам ГО и ЧС | Перечень пожароопасных, взрывоопасных, химически опасных, радиационно-опасных объектов. Дислокация сил и средств на случай ликвидации чрезвычайной ситуации. Взлетно-посадочная сеть. |
| 2 | Государственный комитет по охране окружающей среды Смоленской области | Интегральные показатели загрязнения окружающей среды. Энергетические нагрузки на территорию. Выпуски сточных вод. Зоны подтопления, затопления. Лесозащитные насаждения вдоль рек и дорог. |
| 3 | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Смоленской области | Земли, находящиеся в собственности юридических и физических лиц. Земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. |
| 4 | Комитет природных ресурсов Смоленской области | Месторождения полезных ископаемых. Гидротехнические сооружения. |
| 5 | Комитет по строительству и архитектуре администрации Смоленской области | Строительные и проектные организации. Объекты строительства. Предприятия стройиндустрии. |
| 6 | Смоленское управление лесами | Лесосырьевые ресурсы Смоленской области. |
| 7 | Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Смоленской области | Государственные охотничьи участки и заказники Смоленской области. Реестр лицензий на пользование охотничьим миром. |
| 8 | Управление государственной жилищной инспекции | Жилищный фонд. |
| 9 | Государственное учреждение - Управление автомобильных дорог "Смоленскавтодор" | Автомобильные дороги и мосты. |
| 10 | ОАО "Смоленскоблгаз" | Газификация населенных пунктов, промышленных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных предприятий, заправочных станций природным и сжиженным газом. Протяженность газопроводов. Электрозащитные установки. |
| 11 | ОАО "Смоленскэнерго" | Линии электропередач. Электростанции и электроподстанции. Тепловые сети. Базы электросетей и станций. |
| 12 | Миграционная служба Смоленской области | Вынужденная миграция населения и ее социально-демографический состав. |
| 13 | Комитет по здравоохранению администрации Смоленской области | Учреждения здравоохранения. |
| 14 | Комитет по образованию администрации Смоленской области | Учреждения образования. |
| 15 | Комитет по культуре администрации Смоленской области | Организации культуры. Объекты культурного строительства. Памятные места, именитые земляки. Историко-краеведческая характеристика района. |

Примечание: информация представляется по электронной почте        e-mail: sistema@admin.sml.obl в формате, согласованном с Комитетом по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области.

Председатель Комитета

по информационным ресурсам

и телекоммуникациям

администрации Смоленской области			В.И.Мнев