ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 4.07.2000 № 431

г. Смоленск

г. Смоленск

О создании информационно-телекоммуникационного узла

удаленного доступа Главного финансового управления

администрации Смоленской области

В целях создания информационно-телекоммуникационного узла удаленного доступа Главного финансового управления администрации Смоленской области в Интранет-сети администрации Смоленской области, сокращения сроков доступа к финансовой информации на уровнях район-область и в соответствии с постановлениями Главы администрации Смоленской области от 24.10.97 № 405    "О мерах по созданию единого информационного пространства Смоленской области", от 14.12.99 № 917 "Об утверждении Плана мероприятий по созданию и развитию интегрированной системы информационно-телекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления на 2000 год"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план создания информационно-телекоммуникационного узла удаленного доступа Главного финансового управления администрации Смоленской области (приложение 1).

- Утвердить смету расходов на создание информационно-телекоммуникационного узла удаленного доступа Главного финансового управления администрации Смоленской области (приложение 2).

- Главному финансовому управлению администрации Смоленской области (А.Е.Ященко) обеспечить проведение мероприятий по созданию информационно-телекоммуникационного узла удаленного доступа Главного финансового управления администрации Смоленской области согласно утвержденному плану.

- Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области (В.И.Мнев) обеспечить  координацию работ по созданию информационно-телекоммуникационного узла удаленного доступа Главного финансового управления администрации Смоленской области.

- Главному финансовому управлению администрации Смоленской области (А.Е.Ященко) обеспечить выделение средств из областного бюджета, предусмотренных в 2000 году по статье "Информационное обеспечениие" на создание информационно-телекоммуникационного узла удаленного доступа Главного финансового управления администрации Смоленской области согласно утвержденной смете расходов.

- Рекомендовать органам местного самоуправления ввести в штатное расписание финансовых отделов (управлений) администраций районов (городов) Смоленской области должность специалиста, выполняющего функции системного администратора финансовой информационно-телекоммуникационной сети.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Смоленской области С.В.Антуфьева.

А.Д. Прохоров

Приложение  1

к постановлению Главы

администрации Смоленской области

от  		№

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по созданию информационно-телекоммуникационного узла

удаленного доступа Главного финансового управления

администрации Смоленской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация разработки и утверждение проекта создания информационно-телекоммуникационного узла удаленного доступа Главного финансового управления администрации Смоленской области. | июль 2000г. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области (далее - Комитет), Главное финансовое управление администрации Смоленской области (далее - ГФУ) |
| 2. 2.1. 2.2. | Создание серверной части информационно-телекоммуникационного узла удаленного доступа в Главном финансовом управлении администрации Смоленской области: Установка компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Ввод в эксплуатацию компьютерного и телекоммуникационного оборудования. | до 1.10.2000 1.11.2000 | ГФУ, Комитет |
| 3. | Создание рабочих мест в финансовых отделах (управлениях) администраций районов (городов) Смоленской области , оснащенных компьютерным и телекоммуникационным оборудованием. | до 1.11.2000 | ГФУ, Комитет |
| 4. | Организация обучения сотрудников финансовых отделов (управлений) администраций районов (городов) Смоленской области работе в информационно-телекоммуникационной сети. | до 1.12.2000 | ГФУ, Комитет |
| 5 | Ввод в эксплуатацию информационно-телекоммуникационного узла удаленного доступа Главного финансового управления администрации Смоленской области с сетью рабочих станций в финансовых отделах (управлениях) администраций районов (городов) Смоленской области. | с 01.12.2000 | ГФУ, Комитет |
| 6 | Организация администрирования компьютерной сети, системы разграничения доступа к информационным ресурсам среди пользователей компьютерной сети администрации Смоленской области. | с 1.12.2000 | ГФУ, Комитет |

Председатель Комитета

по информационным ресурсам

и телекоммуникациям

администрации Смоленской области					В.И.Мнев

Приложение  2

к постановлению Главы

администрации Смоленской области

от  		№

СМЕТА

расходов на создание информационно-телекоммуникационного узла

удаленного доступа Главного финансового управления администрации

Смоленской области

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта создания информационно-телекоммуникационного узла удаленного доступа Главного финансового управления администрации Смоленской области. | 5,7 |
| 2 | Компьютерное и телекоммуникационное оборудование серверной части узла информационно-телекоммуникационного узла удаленного доступа Главного финансового управления администрации Смоленской области. | 160 |
| 3 | Компьютерное и телекоммуникационное оборудование для оснащения рабочих мест в финансовых отделах (управлениях) администраций районов (городов) Смоленской области. | 1350 |
| 4 | Обучение сотрудников финансовых отделов (управлений) администраций районов (городов) Смоленской области по 40-часовой программе. | 30 |
|  | Итого: | 1545,7 (один миллион пятьсот сорок пять тысяч семьсот рублей) |

Примечание: смета расходов по созданию информационно-телекоммуникационного узла удаленного доступа Главного финансового управления администрации Смоленской области выражена в ценах по состоянию на 28.06.2000.

Председатель Комитета

по информационным ресурсам

и телекоммуникациям

администрации Смоленской области			В.И.Мнев