АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.12.2001 № 646р

Об утверждении плана мероприятий по развитию

интегрированной системы информационно-

телекоммуникационного обеспечения органов

государственной власти и органов местного

самоуправления на 2002 год

В целях развития интегрированной системы информационно-телекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с областным законом «Об информационном обеспечении органов государственной власти Смоленской области, избирательной комиссии Смоленской области, органов местного самоуправления Смоленской области», постановлениями Главы администрации Смоленской области от 24.10.97 № 415 «О мерах по созданию единого информационного пространства Смоленской области» и от 20.04.98 №173 «Об областной целевой программе «Правовая информатизация Смоленской области», решением Координационного совета по государственным информационным ресурсам Смоленской области при Главе Администрации области (протокол заседания от 15.11.2001 №1):

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по развитию интегрированной системы информационно-телекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления на 2002 год (далее – План мероприятий).

- Главному финансовому управлению Смоленской области (А.Е.Ященко) предусмотреть в проекте областного бюджета на 2002 год выделение денежных средств на реализацию Плана мероприятий.

- Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области (В.И.Мнев)  обеспечить организацию выполнения Плана мероприятий.

- Органам исполнительной власти Смоленской области разработать и согласовать с Комитетом по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области (В.И.Мнев) планы мероприятий по внедрению инфокоммуникационных технологий, обучению сотрудников компьютерным технологиям на 2002 год, обеспечить их выполнение.

- Рекомендовать органам местного самоуправления разработать и согласовать с Комитетом по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области (В.И.Мнев) планы мероприятий по внедрению инфокоммуникационных технологий, обучению сотрудников компьютерным технологиям на 2002 год, обеспечить их выполнение.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Смоленской области Н.В.Баклакова.

## Глава Администрации

Смоленской области 							А.Д.Прохоров

### Утвержден

распоряжением

Администрации

Смоленской области

от  19.12.2001  №  646р

## ПЛАН

мероприятий по развитию интегрированной системы

информационно-телекоммуникационного обеспечения органов

государственной власти и органов местного самоуправления на 2002 год

| # Наименование мероприятий | # Ответственные исполнители | Этапы, сроки выполне-ния | Объем финан-сирова-ния, (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование автоматизированных государственных информационных ресурсов Цель: - информационное обеспечение через Интранет-сеть органов государственной власти и органов местного самоуправления, повышение качественного уровня подготовки решений, принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления Смоленской области; - создание положительного образа региона в мировой сети Интернет, информационное обеспечение политики Администрации Смоленской области по продвижению товаров и услуг, производимых на территории Смоленской области, поддержке малого предпринимательства, улучшению инвестиционного климата региона. Основание: постановления Главы администрации Смоленской области, от 24.10.97 №415, от 13.03.98 №105 (в редакции постановления от 02.09.98 № 460), от 20.04.98. №173, от 25.06.98 №267, от 03.07.98 №294, от 25.08.98 №441, от 29.10.98. №617, от 28.10.99 № 784, от 28.04.2000 № 252, от 25.08.2000 № 565. |  |  |  |
| 1.1. Формирование информационных ресурсов на Интранет-сервере Администрации Смоленской области, включая следующие разделы: |  |  |  |
| 1.1.1. Новые постановления, распоряжения Администрации Смоленской области, указы, распоряжения Главы Администрации Смоленской области | Управление делами Аппарата Администрации Смоленской области | по согласо-ванию | * |
| 1.1.2.Правовые базы данных: а) федеральных нормативных правовых актов; б) нормативных правовых актов Администрации Смоленской области; в) нормативных правовых актов органов местного самоуправления Смоленской области. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области Региональный информационно-аналитический центр ФАПСИ органы местного самоуправления | ежене-дельно | * |
| 1.1.3. Социально-экономические базы данных: а) информационно- аналитические материалы Главного экономического управления Смоленской области; б) информационно- аналитические материалы Главного финансового управления Смоленской области; в) информационно- аналитические материалы Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Смоленской области; г) статистические показатели социально-экономического положения Смоленской области (сборники, бюллетени, экспресс- информация - 77 электронных версий); д) статистические показатели социально-экономического положения 9 соседних регионов; ж) статистическая информация Госкомстата Российской Федерации; е) реестры; з) общероссийские классификаторы | Главное экономическое управление Смоленской области Главное финансовое управление Смоленской области Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Смоленской области Смоленский областной комитет государственной статистики Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области | по согласо-ванию | * |
| 1.1.4. Геоинформационная Интранет-система анализа инфраструктуры Смоленской области | органы исполнительной власти Смоленской области, организации в соответствии с приложением 1 к постановлению Главы администрации Смоленской области от 28.04.2000 № 252 | —«»— | * |
| 1.1.5. Каталог продукции промышленных предприятий Смоленской области | Комитет промышленности и коммуникаций Смоленской области | —«»— | * |
| 1.1.6. Внешнеэкономическая деятельность Администрации Смоленской области | Управление по внешнеэкономичес-ким связям Смоленской области | —«»— | * |
| 1.1.7.Инвестиционные проекты | Управление по инвестициям Смоленской области | —«»— | * |
| 1.1.8.Муниципальные образования Смоленской области (социально-экономический паспорт, карты-схемы районов) | Главное управление региональной политики, местного самоуправления и государственной службы Смоленской области | —«»— | * |
| 1.1.9.Производственно-финансовая деятельность муниципальных образований | Главное экономическое управление Смоленской области | —«»— | * |
| 1.1.10.Цены и тарифы на продовольственные товары, твердое топливо, керосин осветительный, платные социальные услуги, перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом, природный и сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию и др. | Управление ценовой политики Смоленской области | —«»— | * |
| 1.1.11.Оперативная информация по сельскому хозяйству Смоленской области (16 показателей) | Главное управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Смоленской области | —«»— | * |
| 1.1.12. Агросалон. Предложения о поступлении, обмене, спросе на технику, продукцию, услуги сельскохозяйственных предприятий | —«»— | —«»— | * |
| 1.1.13. Комплексный годовой и квартальные планы основных мероприятий Администрации Смоленской области | Управление делами Аппарата Администрации Смоленской области | —«»— | * |
| 1.1.14.Регламент Администрации Смоленской области | —«»— | —«»— | * |
| 1.1.15.Информационные технологии администрации Смоленской области | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области | по мере изменения информа-ции | * |
| 1.1.16. Аналитический центр региональных исследований | высшие учебные заведения в соответствии с соглашениями | по согласо-ванию | * |
| 1.1.17. Информационные материалы по развитию малого предпринимательства | Комитет по торговле, услугам, развитию малого предпринимательства Смоленской области | —«»— | * |
| 1.1.18. Защита прав потребителей в Смоленской области | Смоленское территориальное управление Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства | —«»— | * |
| 1.1.19. Информационные материалы по правам человека | Уполномоченный по правам человека в Смоленской области | —«»— | * |
| 1.1.20. Информационные материалы по страхованию | Управление по инвестициям Смоленской области | —«»— | * |
| 1.1.21. Информация Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Смоленской области | Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Смоленской области | —«»— | * |
| 1.1.22. Координационный Совет по вопросам государственной и муниципальной службы | Главное управление региональной политики, местного самоуправления и государственной службы Смоленской области | —«»— | * |
| 1.1.23.Смоленский филиал Орловской региональной академии государственной службы (ОРАГС) | —«»— | —«»— | * |
| 1.1.24. Базы данных сообщений средств массовой информации (40 изданий и обзоров) | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области | —«»— | * |
| 1.1.25. Смоленщина: новости, события, факты | Главное информационно-аналитическое управление Смоленской области | —«»— | * |
| 1.2. Формирование информационных ресурсов на Интернет-сервере Администрации Смоленской области, включая следующие разделы: |  |  |  |
| 1.2.1.Визитная карточка региона: а) географическое положение б) демографическая и социальная инфраструктура в) экономическое положение г) природные ресурсы д) научный потенциал е) конкурентный потенциал ж) промышленность з) сельское хозяйство и) малое предпринимательство к) дорожная отрасль л) транспортный комплекс #### м) строительный комплекс н) информационные и телекоммуникационные технологии о) телекоммуникационная сеть п) банковский сектор и рынок капитала р) страховой рынок с) фондовый рынок т) региональное телевидение и радио | Управление по инвестициям Смоленской области | по согласо-ванию | * |
| 1.2.2. Глава Администрации Смоленской области | Главное информационно-аналитическое управление Смоленской области | —«»— | * |
| 1.2.3. Органы власти: а) Смоленская областная Дума б) Администрация Смоленской области в) органы исполнительной власти Смоленской области г) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти д) органы местного самоуправления е) администрация города-героя Смоленска | Смоленская областная Дума Администрация Смоленской области органы исполнительной власти Смоленской области территориальные органы федеральных органов исполнительной власти органы местного самоуправления администрация г. Смоленска | —«»— | * |
| 1.2.4. Законодательство: а)Устав Смоленской области б) правовые акты Смоленской области | Главное государственно-правовое управление Смоленской области | —«»— | * |
| 1.2.5. Экономика: а) промышленность б) внешнеэкономическая деятельность в) энергетика г) сельское хозяйство д) строительство е) транспорт ж) потребительский рынок з) Смоленская область – налоговый оазис и) выставки и ярмарки к) Смоленский Центр научно-технической информации | Главное экономическое управление Смоленской области Управление по инвестициям Смоленской области Комитет по торговле, услугам, развитию малого предпринимательства Смоленской области Смоленский Центр научно-технической информации | —«»— | * |
| 1.2.6. Социальная сфера: а) образование и наука б) искусство и культура в) страхование г) выставки д) спорт | Комитет по образованию Смоленской области Комитет по культуре Смоленской области Управление по инвестициям Смоленской области Комитет по торговле, услугам, развитию малого предпринимательства Смоленской области Комитет по физической культуре и спорту Смоленской области | —«»— | * |
| 1.2.7. Инвестиции: а) инвестиционные преимущества Смоленской области б) новости в) инвестиционное законодательство Смоленской области г) инвестиционные проекты д) производственные объекты на продажу е) информация для предприятий ж) контакты по вопросам инвестиций з) английская версия | Управление по инвестициям Смоленской области | —«»— | * |
| 1.2.8. История: а) электронная книга памяти б) электронная картотека жертв политических репрессий 1917-1953 годов в) мемориальный комплекс «Катынь» г) историческая летопись д) виртуальная экскурсия по городу Смоленску е) Смоленщина на пути из IX в XX век ж) Смоленский Музей-заповедник з) каменная летопись Смоленска и) музей-заповедник «Хмелита» к) книгоиздательское дело на Смоленщине л) культурные ценности Смоленщины – Талашкино м) награды Смоленска н) выдающиеся смоляне | Комитет по культуре Смоленской области | —«»— | * |
| 1.2.9. Туризм: а) каталоги сувенирной продукции б) по Смоленским маршрутам (экскурсионные программы для туристов) в) гостиницы и мотели г) санатории и базы отдыха д) туристические фирмы е) музеи и заповедники ж) театры | Комитет по туризму и курортам Смоленской области | —«»— | * |
| 1.2.10. Смоленщина: новости, события, факты | Главное информационно-аналитическое управление Смоленской области | —«»— | * |
| 1.3.Формирование информационных ресурсов на сервере баз данных Администрации Смоленской области, включая следующие базы данных: |  |  |  |
| 1.3.1.Социально-экономические: а) оперативные показатели социально-экономического развития Смоленской области (оперативные сводки, динамика, аналитические сводные таблицы, диаграммы по заданным условиям) | органы исполнительной власти Смоленской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти | по согласо-ванию | * |
| б) Регламент Администрации Смоленской области, обязательная информация, представляемая Главе Администрации области (оперативные сводки) | органы исполнительной власти Смоленской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в соответствии с Регламентом | —«»— | * |
| в) оперативный контроль за финансовыми потоками (оперативные сводки, динамика, аналитические сводные таблицы, диаграммы по заданным условиям) | Главное экономическое управление Смоленской области, Главное финансовое управление Смоленской области, органы исполнительной власти Смоленской области, органы местного самоуправления. | —«»— | * |
| г) цены розничные на продовольственные товары по Смоленской области (оперативные сводки, динамика, аналитические сводные таблицы, диаграммы по заданным условиям) | Управление ценовой политики Смоленской области | —«»— | * |
| д) цены розничные на продовольственные товары по регионам Российской Федерации (оперативные сводки, динамика, аналитические сводные таблицы, диаграммы по заданным условиям). | —«»— | —«»— | * |
| 2. Создание и развитие информационных систем и баз данных Цель: оперативное обеспечение социально-экономической информацией должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечение доступа населения, в первую очередь молодежи, к информации в области культуры, истории и искусства. Основание: постановления Главы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415, от 12.01.99 №8, от 20.04.98 №173, от 03.07.98 №294, от 20.10.98 №575, от 29.10.98 №617 ,от 12.07.99 №476, от 28.10.99 № 784, от 28.04.2000 № 252. |  |  |  |
| 2.1.Развитие информационных систем: а) Интранет-портал Администрации Смоленской области б) Интернет-портал Смоленской области | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области | в течение 2002 года | 0,1 |
| 2.2. Развитие системы оперативных показателей социально-экономического положения Смоленской области, обеспечение доступа on-line | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области органы исполнительной власти Смоленской области, организации в соответствии с приложением 1 к постановлению Главы администрации Смоленской области от 03.07.98 №294 | —«»— | * |
| 2.3. Развитие системы оперативных сельскохозяйственных показателей Смоленской области, обеспечение доступа on-line | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области Главное управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Смоленской области органы местного самоуправления | —«»— | * |
| 2.4. Развитие базы данных «Агросалон»: предложение, спрос, обмен по продукции и услугам, обеспечение доступа on-line | —«»— | —«»— | * |
| 2.5. Развитие базы данных «Реестры государственных и муниципальных служащих Смоленской области», обеспечение доступа on-line | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области Главное управление региональной политики, местного самоуправления и государственной службы Смоленской области | —«»— | * |
| 2.6 Развитие базы данных крупных и средних предприятий «Промышленные предприятия России и Смоленской области», обеспечение доступа on-line | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области Главное экономическое управление Смоленской области, Комитет промышленности и коммуникаций Смоленской области | —«»— | * |
| 2.7.Развитие геоинформационной Интранет-системы анализа инфраструктуры Смоленской области, обеспечение доступа on-line | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области органы исполнительной власти Смоленской области, организации в соответствии с приложением 1 к постановлению Главы администрации Смоленской области от 28.04.2000 № 252 | —«»— | 0,1 |
| 2.8. Развитие системы автоматизированного ведения делопроизводства, обеспечение доступа on-line | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области Управление делами Аппарата Администрации Смоленской области, органы исполнительной власти Смоленской области | —«»— | объем финанси-рования предусмотрен в п. 3.1.8 раздела 3 настоя-щего Плана |
| 2.9. Создание информационных систем в сфере образования, культуры и права: а) развитие Смоленского музейного общественно-образовательного Internet – Центра «Смоленску-1135 лет»; б) реализация проекта «Интернет-мультимедиа-центр Смоленской областной универсальной библиотеки» | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области —«»— —«»— | —«»— | 0,1 0,1 |
| Итого по разделу 2: |  |  | 0,4 |
| 3. Создание системы информационно-телекоммуникационного взаимодействия Цель: информационное обеспечение и взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, научных и учебных заведений, библиотек области на базе создания и развития Интернет/Интранет сети Администрации Смоленской области. Основание: постановления Главы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415, от 13.03.98 №105 (в редакции постановления от 02.09.98 № 460), от 30.03.98 №135 (в редакции постановления от 15.06.98 № 230), от 29.10.98 №617, от 28.10.99 № 784, от 04.07.2000 № 431, от 25.08.2000 № 563, от 25.08.2000 № 565 |  |  |  |
| 3.1 Развитие Интернет/Интранет сети Администрации Смоленской области | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области | в течение 2002 года |  |
| 3.1.1 Развитие центрального информационно-телекоммуникационного узла Интернет/Интранет-сети Администрации Смоленской области | —«»— | —«»— | 0,4 |
| 3.1.2. Развитие информационно-телекоммуникационного узла удаленного доступа Главного финансового управления Смоленской области | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области Главное финансовое управление Смоленской области | —«»— | * 1,1 |
| 3.1.3. Развитие технического обеспечения автоматизирован-ной системы обработки информации по социальной защите населения Смоленской области | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области Главное управление труда и социального развития Смоленской области | —«»— | * 0,1 |
| 3.1.4.Развитие информационно-телекоммуникационного узла и сети пунктов дистанционного обучения государственных и муниципальных служащих в Смоленском филиале Орловской региональной академии государственной службы | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области Главное управление региональной политики, местного самоуправления и государственной службы Смоленской области | —«»— | * 0,12 |
| 3.1.5. Развитие информационно-телекоммуникационного узла Главного управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Смоленской области | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области Главное управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Смоленской области | —«»— | * 0,06 |
| 3.1.6. Развитие информационно-телекоммуникационного узла Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Смоленской области | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Смоленской области | —«»— | * 0,5 |
| 3.1.7. Развитие информационно-телекоммуникационного узла Комитета по строительству и архитектуре Смоленской области | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области Комитет по строительству и архитектуре Смоленской области | —«»— | * 0,2 |
| 3.1.8. Развитие сегментов Интранет-сети в органах исполнительной власти Смоленской области | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области органы исполнительной власти Смоленской области | —«»— | * 2,02 |
| 3.2 Развитие интегрированных систем доставки информации. Обеспечение доступа к государственным информационным ресурсам всех пользователей согласно утвержденному регламенту | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области | —«»— | * |
| 3.2.1.Развитие сети электронной почты Интранет-сети Администрации Смоленской области с включением предприятий и организаций Смоленской области, обеспечение доступа on-line | —«»— | —«»— | * |
| 3.2.2.Развитие локальной вычислительной сети в Доме Администрации Смоленской области с сервером баз данных, развитие программно-технического обеспечения, доступа on-line | —«»— | —«»— | * |
| 3.2.3. Развитие сети пользователей Интернет-сети Администрации Смоленской области, обеспечение доступа on-line | —«»— | —«»— | * |
| 3.2.4.Администрирование: а) Интернет-сервера; б) Интранет-сервера; в) сервера баз данных; г) сервера правовых баз данных; д) сервера электронной почты; е) сервера электронного документооборота; ж) удаленного доступа | —«»— | —«»— | * |
| 3.2.5. Организация функционирования каналов и услуг связи, обеспечение каналами связи, Интернет | —«»— | —«»— | * |
| 3.2.6. Координация взаимодействия информационных, информационно-вычислительных и автоматизированных систем и сетей, создаваемых на территории Смоленской области для органов государственной власти, их совместимость и взаимодействие в едином информационном пространстве Российской Федерации | —«»— | —«»— | * |
| 3.3. Организация обеспечения безопасности в компьютерных телекоммуникационных системах Администрации Смоленской области | —«»— | —«»— | * |
| 3.3.1.Организация работы комиссии по информационному наполнению Интернет-сервера Администрации Смоленской области при Главе Администрации Смоленской области под председательством первого заместителя Главы Администрации Смоленской области | —«»— | —«»— | * |
| 3.3.2. Разработка и заключение соглашений об информационно-телекоммуникационном взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями и объединениями, научными и учебными заведениями | —«»— | —«»— | * |
| 3.3.3.Организация работы комиссии по защите информации в компьютерных и телекоммуникационных системах Администрации Смоленской области при Главе Администрации Смоленской области под председательством заместителя Главы Администрации Смоленской области. | —«»— | —«»— | * |
| 3.3.4. Организация выставок, конференций, конкурсов, олимпиад, семинаров в целях продвижения компьютерных технологий в экономику, управление, социальную сферу Смоленской области | —«»— | —«»— | 0,2 |
| #### Итого по разделу 3 |  |  | 4,7 |
| 4. Организация выполнения областной целевой программы «Правовая информатизация Смоленской области» Цель: информационно-правовое обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, научных, учебных заведений, библиотек области; повышение правовой культуры граждан. Основание: постановления Главы Администрации Смоленской области от 24.10.97 №415, от 20.04.98. №173, от 25.06.98 №267, от 28.10.99 № 784 |  |  |  |
| 4.1 Развитие регионального центра правовой информации | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области | В течение 2002 года | 0,2 |
| 4.2.Развитие сети центров и пунктов правовой информации в органах государственной власти Смоленской области (6 центров) | —«»— | I полуго-дие 2002 года –3 II полуго-дие 2002 года -3 | Объем финанси-рования предус-мотрен в п. 3.1.8. раздела 3 настояще-го Плана |
| 4.3.Развитие сети центров и пунктов правовой информации в органах местного самоуправления Смоленской области (7 центров и пунктов) | —«»— | I полуго-дие 2002 года –3 II полуго-дие 2002 года -4 | 0,3 |
| 4.4.Развитие сети центров и пунктов правовой информации в библиотеках Смоленской области (15 центров) | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области Комитет по культуре Смоленской области | I полуго-дие 2002 года –7 II полуго-дие 2002 года -8 | 0,5 |
| 4.5.Развитие сети центров и пунктов правовой информации в научных и учебных заведениях Смоленской области (8 центров) | —«»— | I полуго-дие 2002 года –3 II полуго-дие 2002 года -5 |  |
| Итого по разделу 4: |  |  | 1,0 |
| 5. Нормативно-правовое и кадровое обеспечение |  |  |  |
| 5.1. Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации Смоленской области, других правовых актов, регламентирующих создание, развитие информационных сетей и баз данных, порядок доступа к информационным ресурсам и их защиту | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области | в течение 2002 года |  |
| 5.2. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации кадров органов исполнительной власти Смоленской области | —«»— | —«»— |  |
| 5.2.1.Организация обучения информационным технологиям работников органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления | —«»— | —«»— |  |
| 5.2.2.Подготовка системных специалистов по компьютерному оборудованию и программным продуктам с сертификацией в центрах Microsoft, Cisco, UNIX. Повышение квалификации с получением сертификата | —«»— | —«»— | 0,1 |
| Итого по разделу 5: |  |  | 0,1 |
| Итого по разделам 1-5 (областной бюджет): * по разделам 1-5 работы по созданию информационных систем и баз данных, актуализации, организации телекоммуникационного взаимодействия и обучения выполняются специалистами Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям Смоленской области |  |  | 6,2 |