ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.12.2000г. № 845

г. Смоленск

Об утверждении Плана мероприятий по созданию

и развитию интегрированной системы информационно-

телекоммуникационного обеспечения органов

государственной власти и местного самоуправления на 2001 год

В целях создания и развития интегрированной системы информационно-телекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления в соответствии с областным законом “Об информационном обеспечении органов государственной власти Смоленской области, избирательной комиссии Смоленской области, органов местного самоуправления Смоленской области”, постановлениями Главы администрации Смоленской области от 24.10.97 № 415 “О мерах по созданию единого информационного пространства Смоленской области” и от 20.04.98 №173 “Об областной целевой программе “Правовая информатизация Смоленской области”

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию и развитию интегрированной системы информационно-телекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления на 2001 год (далее –План мероприятий).

- Главному финансовому управлению администрации Смоленской области (А.Е.Ященко) предусмотреть в проекте областного бюджета на 2001 год выделение денежных средств на реализацию Плана мероприятий.

- Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области (В.И.Мнев)  обеспечить организацию выполнения Плана мероприятий.

- Структурным подразделениям администрации Смоленской области разработать и согласовать с Комитетом по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области (В.И.Мнев) планы мероприятий по созданию компьютерных сетей и баз данных, обучению сотрудников компьютерным технологиям на 2001 год и  обеспечить их выполнение.

- Рекомендовать органам местного самоуправления разработать и согласовать с Комитетом по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области (В.И.Мнев) планы мероприятий по созданию компьютерных сетей и баз данных, обучению сотрудников компьютерным технологиям на 2001 год и обеспечить их выполнение.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Смоленской области Н.В.Баклакова.

А.Д. Прохоров

### Утвержден

постановлением

Главы администрации

Смоленской области

от 26.12.2000 № 845

## ПЛАН

мероприятий по созданию и развитию интегрированной системы

информационно-телекоммуникационного обеспечения органов

государственной власти и местного самоуправления на 2001 год

| # Наименование мероприятий | # Ответственные исполнители | Этапы, сроки выполне-ния | Объем финан-сирова-ния, (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |

| - Формирование автоматизированных государственных информационных ресурсов Цель: - информационное обеспечение в Интранет-сети органов государственной власти и местного самоуправления, повышение качественного уровня подготовки решений, принимаемых органами государственной власти и местного самоуправления Смоленской области; - создание положительного образа региона в мировой сети Интернет, Информационное обеспечение политики администрации Смоленской области по продвижению товаров и услуг, производимых на территории Смоленской области, поддержке малого предпринимательства, улучшению инвестиционного климата региона . Основание: постановления Главы администрации Смоленской области, от 24.10.97 №415, от 13.03.98 №105 (в редакции постановления от 02.09.98 № 460), от 20.04.98. №173, от 25.06.98 №267, от 03.07.98 №294, от 25.08.98 №441, от 29.10.98. №617, от 28.10.99 № 784, от 14.12.99 №917, от 28.04.2000 № 252, от 25.08.2000 № 565. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Формирование информационных ресурсов на Сервере Баз данных администрации Смоленской области |  |  |  |
| 1.1.1.Правовые Базы данных (БД): а) БД федеральных нормативных правовых актов; б) БД нормативных правовых актов администрации Смоленской области; в) БД нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации; г) БД нормативных правовых актов Республики Беларусь. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области | Актуализа-ция еженедель-ная, реализация запросов, доступ on-line к БД. | * |
| 1.1.2.Социально-экономические Базы данных (БД): а) оперативные показатели социально-экономического развития Смоленской области (оперативные сводки, динамика, аналитические сводные таблицы, диаграммы по заданным условиям) | Структурные подразделения администрации Смоленской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти | Представ-ление информа-ции по утверж-денному регламенту | * |
| б) регламент, обязательная информация, представляемая Главе администрации области (оперативные сводки) | Структурные подразделения администрации Смоленской области, организации в соответствии с регламентом | —«»— | * |
| в) финансовые потоки (оперативные сводки, динамика, аналитические сводные таблицы, диаграммы по заданным условиям) | Главное экономическое управление администрации Смоленской области Главное финансовое управление администрации Смоленской области Структурные подразделения администрации Смоленской области, Органы местного самоуправления. | Анализ состояния финансо-вых потоков и эффектив-ности бюджетных расходов Представление информа-ции по утвержден-ному регламенту | * |
| г) Цены розничные на продовольственные товары по Смоленской области (оперативные сводки, динамика, аналитические сводные таблицы, диаграммы по заданным условиям) | Комитет цен администрации Смоленской области | Представ-ление информа-ции по утвержден-ному регламенту | * |
| д) Цены розничные на продовольственные товары по регионам Российской Федерации (оперативные сводки, динамика, аналитические сводные таблицы, диаграммы по заданным условиям). | Комитет цен администрации Смоленской области | Представ-ление информа-ции по утвержден-ному регламенту | * |
| 1.2. Формирование информационных ресурсов на Интранет-Сервере администрации Смоленской области |  |  |  |
| 1.2.1. Новые постановления, распоряжения Главы администрации Смоленской области | Управление делами Аппарата Главы администрации Смоленской области | Представление информа-ции по утвержден-ному регламенту | * |
| 1.2.2.Правовые базы данных: а) федеральных нормативных правовых актов; б) нормативных правовых актов администрации Смоленской области; в) нормативных правовых актов администрации г. Смоленска; г) нормативных правовых актов органов местного самоуправления Смоленской области; д) нормативных правовых актов регионов Российской Федерации; е) нормативных правовых актов Министерства Российской Федерации по налогам и сборам; ж) нормативных правовых актов АПК «Черноземье»; з) нормативных правовых актов Центрального банка России; и) нормативных правовых актов Высшего Арбитражного суда Российской Федерации; к)официальных и периодических изданий правовой информации; л) уставов муниципальных образований | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области Региональный информационно-аналитический центр ФАПСИ Органы местного самоуправления | Актуализа-ция еженедель-ная, реализация запросов, доступ on-line к БД. Представ-ление программ-ной оболочки БД, формиро-вание порций пополне-ния. Еженедель-ная актуализа-ция | * |
| 1.2.3. Социально-экономические базы данных: а) информационно- аналитические материалы Главного экономического управления администрации Смоленской области; б) информационно- аналитические материалы Главного финансового управления администрации Смоленской области; в) информационно- аналитические материалы Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Смоленской области; г) статистические показатели социально-экономического положения Смоленской области (сборники, бюллетени, экспресс- информация - 53 электронные версии); д) статистические показатели социально-экономического положения 9 соседних регионов; е) реестры; ж) статистические данные о социально-экономическом положении России; з) общероссийские классификаторы | Структурные подразделения администрации Смоленской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти | Представ-ление информа-ции по утвержден-ному регламенту | * |
| 1.2.4. Внешнеэкономическая деятельность администрации Смоленской области | Комитет по внешнеэкономичес-ким связям администрации Смоленской области | —«»— | * |
| - 1.2.5.Муниципальные образования Смоленской области (социально-экономический паспорт, карты-схемы районов) | Главное управление региональной политики, местного самоуправления и государственной службы администрации Смоленской области | —«»— | * |
| 1.2.6.Производственно-финансовая деятельность муниципальных образований | Главное экономическое управление администрации Смоленской области | Представ-ление информа-ции по утвержден-ному регламенту | * |
| 1.2.7.Цены и тарифы на продовольственные товары, твердое топливо, керосин осветительный, платные социальные услуги, перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом, природный и сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию и др. | Комитет цен администрации Смоленской области | —«»— | * |
| 1.2.8.Оперативная информация по сельскому хозяйству Смоленской области (16 показателей) | Главное управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Смоленской области | —«»— | * |
| 1.2.9.Информационно-аналитические материалы органов государственной власти и управления Российской Федерации - Государственная Дума - Ситуационный центр при Президенте Российской Федерации | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области | —«»— | * |
| 1.2.10. Базы данных сообщений средств массовой информации (40 изданий и обзоров) | —«»— | —«»— | * |
| 1.2.11. План основных мероприятий по Смоленской области | Управление делами Аппарата Главы администрации Смоленской области | —«»— | * |
| 1.2.12.Протоколы совещаний администрации Смоленской области | Управление делами Аппарата Главы администрации Смоленской области | Представ-ление информа-ции по утвержден-ному регламенту | * |
| 1.2.13.Регламент администрации области | —«»— | —«»— | * |
| 1.2.14.Информационные технологии администрации Смоленской области | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области | Актуализа-ция по мере изменения, реализация запросов, доступ on-line к БД, представление информа-ции. | * |
| 1.2.15. Аналитический центр региональных исследований | Высшие учебные заведения в соответствии с договорами | Представ-ление информа-ции по утвержден-ному регламенту | * |
| 1.2.16. Информационные материалы по малому предпринимательству | Комитет по торговле, услугам, развитию малого предпринимательства администрации Смоленской области | —«»— | * |
| 1.2.17. Защита прав потребителей в Смоленской области | Смоленское территориальное управление Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства | —«»— | * |
| 1.2.18. Информационные материалы долгового центра | Государственное учреждение – долговой ценр администрации Смоленской области | —«»— | * |
| 1.2.19. Информационные материалы по правам человека | Уполномоченный по правам человека в Смоленской области | Представ-ление информа-ции по утвержден-ному регламенту | * |
| 1.2.20. Информационные материалы по страхованию | Комитет по инвестициям администрации Смоленской области | —«»— | * |
| 1.2.21. Информация Главного управления по делам ГО и ЧС Смоленской области | Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Смоленской области | —«»— | * |
| 1.2.22. Координационный Совет по вопросам государственной и муниципальной службы | Главное управление региональной политики, местного самоуправления и государственной службы администрации Смоленской области | —«»— | * |
| 1.2.23.Смоленский филиал Орловской региональной академии государственной службы (ОРАГС) | —«»— | —«»— | * |
| 1.2.24.Информационные материалы ассоциации «Черноземье» | Ассоциация «Черноземье» | —«»— | * |
| 1.2.25.Геоинформационная система (ГИС) | Структурные подразделения администрации Смоленской области, организации в соответствии с приложением 1 к постановлению Главы администрации Смоленской области от 28.04.2000 № 252 | —«»— | * |
| 1.3. Формирование информационных ресурсов на Интернет-Сервере администрации Смоленской области |  |  |  |
| 1.3.1. Устав Смоленской области | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области | Доступ on-line к БД. | * |
| 1.3.2. Органы государственной власти и управления | Структурные подразделения администрации Смоленской области | Представ-ление информа-ции по утвержден-ному регламенту | * |
| 1.3.3. Смоленская областная Дума | Смоленская областная Дума | —«»— | * |
| 1.3.4. Паспорт региона | Главное экономическое управление администрации Смоленской области | —«»— | * |
| 1.3.5.Инвестиционные проекты Смоленской области (100 проектов) | Комитет по инвестициям администрации Смоленской области | —«»— | * |
| 1.3.6. Промышленность. Каталог 150 предприятий Смоленской области и продукции, выпускаемой ими | Главное экономическое управление администрации Смоленской области | —«»— | * |
| 1.3.7. Районы Смоленской области | Органы местного самоуправления (по согласованию) | —«»— | * |
| 1.3.8. Наука и образование | Комитет по образованию администрации Смоленской области Комитет по начальному профессиональному образованию Комитет науки и технологий администрации Смоленской области | —«»— | * |
| 1.3.9. Электронная картотека жертв политических репрессий по Смоленской области 1917-1953 годы | Смоленский государственный педагогический университет | Представ-ление информа-ции по утвержден-ному регламенту | * |
| 1.3.10. Искусство и культура | Комитет по культуре администрации Смоленской области | —«»— | * |
| 1.3.11.Туристическо-гостиничный комплекс | Комитет по туризму и курортам администрации Смоленской области | —«»— | * |
| 1.3.12.Информационные технологии | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области | —«»— | * |
| 1.3.13. Край Смоленский. Экскурсия по Смоленску | Комитет по культуре администрации Смоленской области | —«»— | * |
| 1.3.14.Материалы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам | Министерство Российской Федерации по налогам и сборам | —«»— | * |
| 1.3.15. Спорт | Комитет по физической культуре и спорту администрации Смоленской области | —«»— | * |
| Примечание: * Работы по формированию автоматизированных государственных информационных ресурсов, актуализации, доступу выполняются специалистами Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. |  |  |  |

- Создание и развитие информационных систем и баз данных Цель: оперативное обеспечение социально-экономической информацией должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, обеспечение доступа населения, в первую очередь молодежи, к информации в области культуры, истории и искусства. Основание: постановления главы администрации области от 24.10.97г. №415, от 12.01.99 №8, от 20.04.98 №173, от 03.07.98 №294, от 20.10.98 №575, от 29.10.98 №617 ,от 12.07.99 №476, от 28.10.99 № 784, от 14.12.99 №917, от 28.04.2000 № 252.

| 2.1. Развитие системы оперативных показателей социально-экономического положения Смоленской области | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области Структурные подразделения администрации Смоленской области, организации в соответствии с приложением 1 к постановлению Главы администрации Смоленской области от 03.07.98 №294 |  | Развитие системы, доступа on-line к БД Представле-ние информации по утвержден-ному регламенту | * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Развитие системы оперативных сельскохозяйственных показателей Смоленской области. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области Главное управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Смоленской области Органы местного самоуправления |  | Развитие системы, доступа on-line к БД Представле-ние информации по утвержден-ному регламенту | * |
| 2.3. Развитие базы данных «Реестр государственных и муниципальных служащих Смоленской области» | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области Главное управление региональной политики, местного самоуправления и государственной службы администрации Смоленской области |  | Развитие системы, доступа on-line к БД Представле-ние информа-ции по утвержден-ному регламенту | * |
| 2.4 Создание базы данных крупных и средних предприятий «Промышленные предприятия России и Смоленской области» | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области Главное экономическое управление администрации Смоленской области, Комитет промышленности и коммуникаций администрации Смоленской области |  | Организация приобре-тения, внедрение, обеспечение доступа on-line Создание, внедрение | 0,01 |
| 2.5 Развитие геоинформационной Интранет-системы анализа инфраструктуры Смоленской области | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области Структурные подразделения администрации Смоленской области, организации в соответствии с приложением 1 к постановлению Главы администрации Смоленской области от 28.04.2000 № 252 |  | Организация приобре-тения програм-мных средств Коорди-нация, методи-ческое руково-дство Представ-ление информации по утвержден-ному регламенту | 0,2 |
| 2.6. Развитие системы автоматизированного ведения делопроизводства | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области Управление делами Аппарата Главы администрации Смоленской области, структурные подразделения администрации Смоленской области |  | Органи-зация, коорди-нация, методи-ческое руководство Внедрение, обеспечение функционирования | Финанси-рование предусмотрено в п. 3.1.5. раздела 3 |
| 2.7. Создание информационных систем в сфере образования, культуры и права: а) развитие Смоленского музейного общественно-образовательного Internet – Центра «Смоленску-1135 лет»; б) реализация проекта «Интернет-мультимедиа Центр Смоленской областной универсальной библиотеки» | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области Комитет по культуре администрации Смоленской области Комитет по культуре администрации Смоленской области |  | Организа-ция, коорди-нация, методи-ческое руководство Развитие техничес-кого обеспечения Развитие техничес-кого обеспечения | 0,1 0,15 |
| Итого по разделу 2: |  |  |  | 0,46 |
| Примечание: * Работы по созданию и развитию информационных систем и БД выполняются специалистами Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. |  |  |  |  |
| 3. Создание системы информационно-телекоммуникационного взаимодействия Цель: информационное обеспечение и взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, организаций, научных и учебных заведений, библиотек области на базе создания и развития Интернет/Интранет сети администрации Смоленской области. Основание: постановления Главы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415, от 13.03.98 №105 (в редакции постановления от 02.09.98 № 460), от 30.03.98 №135 (в редакции постановления от 15.06.98 № 230), от 29.10.98 №617, от 28.10.99 № 784, от 14.12.99 №917, от 04.07.2000 № 431, от 25.08.2000 № 563, от 25.08.2000 № 565. |  |  |  |  |
| 3.1 Развитие Интернет/Интранет сети адмнистрации Смоленской области | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области |  | Интернет/ Интранет сеть с наращиваемыми сетевыми ресурсами в течение 2001 года |  |
| 3.1.1 Реконструкция узла доступа Интранет-сети администрации Смоленской области | —«»— |  | Техниче-ское обеспече-ние централь-ного узла доступа Интранет-сети админи-страции Смоленской области | 0,3 |
| 3.1.2. Создание и развитие информационно-телекоммуникационного узла удаленного доступа Главного финансового управления администрации Смоленской области | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области Главное финансовое управление администрации Смоленской области |  | Организа-ция, координация работ, методичес-кое руководство Создание, внедрение | * 1,5 |
| 3.1.3. Развитие технического обеспечения автоматизирован-ной системы обработки информации по социальной защите населения Смоленской области | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области Главное управление труда и социального развития Смоленской области |  | Организа-ция, координация работ, методичес-кое руководство Создание, внедрение | * 1,115 |
| 3.1.4.Создание информационно-телекоммуникационного узла дистанционного обучения государственных и муниципальных служащих в Смоленском филиале Орловской региональной академии государственной службы | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области Главное управление региональной политики, местного самоуправления и государственной службы администрации Смоленской области |  | Организа-ция, координация работ, методи-ческое руковод-ство Создание, внедрение, представ-ление информации | * 0,795 |
| 3.1.5 Организация приобретения, установки и запуска компьютерного оборудования, системного программного обеспечения Интранет-сети и сопровождение | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области Структурные подразделения администрации Смоленской области |  | Организа-ция, коорди-нация, методи-ческое руководство Техническое обеспечение рабочих мест, обеспечение функционирования в течение 2001 года | * 3,385 по утверж-денному распреде-лению |
| 3.2 Развитие интегрированных систем доставки информации. Обеспечение доступа к государственным информационным ресурсам всех структурных подразделений администрации Смоленской области вне зависимости от места расположения в г. Смоленске и области | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области |  | В течение 2001 года |  |
| 3.2.1 Развитие Интернет-сервера администрации Смоленской области, в том числе аппаратных, программных и информационных составляющих. Создание целостного, позитивного, инвестиционно-привлекательного образа Смоленской области в России и мире, представление информации об экономическом потенциале, культуре, ресурсах Смоленской области | —«»— |  | Развитие программно-техничес-кого обеспечения Актуали-зация в течение 2001 года, доступ on-line | 0,14 * |
| 3.2.2. Развитие внутренней корпоративной информационной системы органов государственной власти Смоленской области на базе технологии Intranet, с Web-сервером с социально-экономической, нормативно-правовой информацией о Смоленской области и соседних регионах. Расширение числа пользователей Интранет-сервера. Подключение и сопровождение пользователей. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области |  | Актуали-зация, обеспече-ние доступа on-line. Обеспечение программно-техничес-кого развития | * 0,55 |
| 3.2.3.Развитие сети Электронной почты с включением предприятий и организаций Смоленской области | —«»— |  | Обеспе-чение доступа on-line | * |
| 3.2.4.Развитие локальной вычислительной сети (ЛВС) в Доме администрации Смоленской области с сервером Баз данных | —«»— |  | Развитие программно-техничес-кого обеспечения сети, актуали-зация, обеспечение доступа on-line | 3,855 |
| 3.2.5.Администрирование: а) Интернет-сервера; б) Интранет-сервера; в) сервера Баз данных; г) сервера Правовых баз данных; д) сервера Электронной почты; е) сервера Электронного документооборота; ж) удаленного доступа | —«»— |  | В течение 2001 года | * |
| 3.2.6 Организация функционирования каналов и услуг связи | —«»— |  | —«»— | * |
| 3.2.7. Координация взаимодействия информационных, информационно-вычислительных и автоматизированных систем и сетей, создаваемых на территории Смоленской области для органов государственной власти, их совместимость и взаимодействие в едином информационном пространстве Российской Федерации | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области |  | В течение 2001 года | * |
| 3.3. Организация обеспечения безопасности в компьютерных телекоммуникационных системах администрации Смоленской области | —«»— |  | —«»— | * |
| 3.3.1.Организация работы комиссии по информационному наполнению Интернет-сервера администрации Смоленской области при Главе администрации Смоленской области под председательством первого заместителя Главы администрации Смоленской области | —«»— |  | —«»— | * |
| 3.3.2. Разработка и заключение соглашений об информационно-телекоммуникационном взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями и объединениями, научными и учебными заведениями | —«»— |  | —«»— | * |
| 3.3.3.Организация работы комиссии по защите информации в компьютерных и телекоммуникационных системах администрации Смоленской области при Главе администрации Смоленской области под председательством заместителя Главы администрации Смоленской области. | —«»— |  | —«»— | * |
| Итого по разделу 3 (приобретение, запуск компьютерного оборудования, программных средств): |  |  |  | 11,640 |
| Примечание: * Работы по внедрению, актуализации, доступа on-line, сопровождению, администрированию технических и программных средств ЛВС выполняются специалистами Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. |  |  |  |  |
| 4. Организация выполнения областной целевой программы «Правовая информатизация Смоленской области» Цель: информационно-правовое обеспечение органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, организаций, научных, учебных заведений, библиотек области; повышение правовой культуры граждан. Основание: постановления Главы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415, от 20.04.98. №173, от 25.06.98 №267, от 28.10.99 № 784 |  |  |  |  |
| 4.1 Развитие регионального центра правовой информации |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области | В течение 2001 года | * |
| 4.2.Развитие сети центров и пунктов правовой информации в органах государственной власти Смоленской области |  | —«»— | Создать 6 центров, в т.ч.: 1 полугодие –3; 2 полугодие –3 | Финанси-рование предус-мотрено в п. 3.1.5. раздела 3 |
| 4.3.Развитие сети центров и пунктов правовой информации в органах местного самоуправления Смоленской области |  | —«»— | Создать 10 центров и пунктов, в т.ч.: 1 полугодие –4 2 полугодие –6 | 0,5 |
| 4.4.Развитие сети центров и пунктов правовой информации в библиотеках Смоленской области |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области | Создать 14 центров, в т.ч.: 1 полугодие –6; 2 полугодие –8 | 0,7 |
| 4.5.Развитие сети центров и пунктов правовой информации в научных и учебных заведениях Смоленской области |  | —«»— | Создать 8 центров, в т.ч.: 1 полугодие –3 2 полугодие –5 |  |
| Итого по разделу 4: |  |  |  | 1,2 |
| Примечание: * Работы по организации и координации реализации областной целевой программы «Правовая информатизация Смоленской области» выполняются специалистами Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. |  |  |  |  |
| 5. Нормативно-правовое и кадровое обеспечение. |  |  |  |  |
| 5.1 Разработка проектов постановлений, распоряжений Главы администрации Смоленской области, других нормативных правовых документов, регламентирующих создание, развитие информационных сетей и баз данных, порядок доступа к информационным ресурсам и их защиту |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области | Утвержден-ные Главой админи-страции Смоленской области нормати-вные документы |  |
| 5.2 Кадровое обеспечение |  | —«»— | Повышение квалифи-кации кадров исполни-тельной власти Смоленской области |  |
| 5.2.1.Организация обучения информационным технологиям работников структурных подразделений администрации Смоленской области и органов местного самоуправления |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области | В течение 2001 года |  |
| 5.2.2.Подготовка системных специалистов по компьютерному оборудованию и программным продуктам с сертификацией в центрах Microsoft, Novell, Cisco, 3COM. |  | —«»— | Повышение квалифи-кации с получением сертифи-ката | 0,1 |
| Итого по разделу 5: |  |  |  | 0,1 |
| Примечание: * Разработка нормативных правовых документов осуществляется специалистами Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. |  |  |  |  |
| Итого по разделам 1-5 (областной бюджет): * кроме того, по разделам 1-5 работы по созданию информационных систем и баз данных, актуализации, организации телекоммуникационного взаимодействия и обучения выполняются специалистами Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области |  |  |  | 13,4 * |

Председатель Комитета по информационным

ресурсам и телекоммуникациям

администрации Смоленской области	подписано		В.И.Мнев