ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.12.99 № 917

г.Смоленск

Об утверждении Плана мероприятий по созданию

и развитию интегрированной системы информационно-

телекоммуникационного обеспечения органов

государственной власти и местного самоуправления на 2000 год

В целях создания и развития интегрированной системы информационно-телекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления в соответствии с областным законом “Об информационном обеспечении органов государственной власти Смоленской области, избирательной комиссии Смоленской области, органов местного самоуправления Смоленской области”, постановлениями главы администрации области от 24.10.97 № 415 “О мерах по созданию единого информационного пространства Смоленской области” и от 20.04.98 №173 “Об областной целевой программе “Правовая информатизация Смоленской области”

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий по созданию и развитию интегрированной системы информационно-телекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления на 2000 год (приложение).

- Главному финансовому управлению администрации Смоленской области (Ященко А.Е.) предусмотреть выделение средств на выполнение Плана мероприятий по созданию и развитию интегрированной системы информационно-телекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и управления на 2000 год в проекте областного бюджета на 2000 год.

- Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области (Мнев В.И.)  обеспечить организацию выполнения Плана мероприятий по созданию и развитию интегрированной системы информационно-телекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и управления на 2000 год.

- Структурным подразделениям администрации Смоленской области разработать и согласовать с Комитетом по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области планы мероприятий по созданию компьютерных сетей и баз данных, обучению сотрудников компьютерным технологиям на 2000 год, обеспечить их выполнение.

- Рекомендовать органам местного самоуправления разработать и согласовать с Комитетом по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации области планы мероприятий по созданию компьютерных сетей и баз данных, обучению сотрудников компьютерным технологиям на 2000 год, обеспечить их выполнение.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Смоленской области Баклакова Н.В.

А.Д. Прохоров

Приложение

к постановлению главы

администрации

Смоленской области

от_14.12__1999 №__917

ПЛАН

мероприятий по созданию и развитию интегрированной системы

информационно-телекоммуникационного обеспечения органов

государственной власти и местного самоуправления на 2000 год

| Мероприятия | Цель мероприятия, основание | Ответственные подразделения | Этапы, сроки выполнения | Объем финан-сирова-ния, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Формирование автоматизированных государственных информационных ресурсов. |  |  |  |  |
| 1.1.Сервер Баз данных администрации области. |  |  |  |  |
|  | Цель- информационное обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления, повышение качественного уровня подготовки решений, принимаемых органами государственной власти и местного самоуправления Смоленской области |  |  |  |
| 1.1.1.Правовые Базы данных (БД). - БД федеральных нормативных правовых актов; - БД нормативных правовых актов администрации Смоленской области; - БД нормативных актов муниципальных образо- | Постановления главы администрации Смоленской области от 20.04.98. №173, от 25.06.98 №267. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Региональный информационно-аналитический центр ФАПСИ | Актуализация еженедельная, реализация запросов, доступ on-line к БД. Предоставле-ние програм-мной оболочки БД, формиро- |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ваний. |  |  | -вание порций пополнения. |  |
| 1.1.2.Социально-экономи-ческие БД. - Оперативные показатели социально-экономического развития Смоленской области. БД- оперативные сводки, динамика, аналитические сводные таблицы, диаграммы по заданным условиям. | Постановление главы администрации Смоленской области от 03.07.98 №294. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Структурные подразделения администрации Смоленской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. | Актуализация еженедельная, ежемесячная по утвержденному регламенту, реализация запросов, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |
| 1.1.2.2.Регламент. Обязательная информация, представляемая главе администрации области. БД - оперативные сводки. | Постановление главы администрации Смоленской области от 29.10.98 №617. | Комитет по информационным ресурсам и теле- коммуникациям администрации Смоленской области. Структурные подразделения администрации Смоленской области, организации в соответствии с Регламентом администрации Смоленской области. | Актуализация ежедневная, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |
| 1.1.2.3. Финансовые потоки. БД- оперативные сводки, динамика, аналитические сводные таблицы, диаграммы по заданным условиям | Постановление главы администрации Смоленской области от 25.08.98 №441. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Главное экономическое упра- | Актуализация еженедельная, ежемесячная по утвержденному регламенту, реализация запросов, доступ on-line к БД. Анализ состояния финанс- |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | вление администрации Смо-ленской области, Главное финансовое управление администрации Смоленской области. Структурные подразделения администрации Смоленской области, органы местного самоуправления (по согласованию). | овых потоков и эффективности бюджетных расходов. Представление информации. |  |
| 1.1.2.4.Цены розничные на продовольственные товары по Смоленской области. БД- оперативные сводки, динамика, аналитические сводные таблицы, диаграммы по заданным условиям. | Постановления главы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415, от 24.12.98 №752. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Комитет цен администрации Смоленской области. | Актуализация 2 раза в месяц, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |
| 1.1.2.5.Цены розничные на продовольственные товары по регионам Российской Федерации. БД- оперативные сводки, динамика, аналитические сводные таблицы, диаграммы по заданным условиям. | Постановления главы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415, от 24.12.98 №752 | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Комитет цен администрации Смоленской области. | Актуализация еженедельная, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |
| 1.2. Интранет-Сервер администрации области. |  |  |  |  |
|  | Цель- информационное обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления, повышение качественного уровня подготовки решений, |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | принимаемых органами государственной власти и местного самоуправления Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Новые постановления, распоряжения администрации области. | Постановления главы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415, от 29.10.98 №617. |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Управление делами аппарата главы администрации Смоленской области. | Актуализация ежедневная, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |  |  |  |
| 1.2.2.Правовые базы данных: - федеральных нормативных правовых актов; - нормативных правовых актов администрации области; - нормативных правовых актов администрации г. Смоленска; - Министерства Российской Федерации по налогам и сборам; - Высшего Арбитражного суда. | -»- |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Региональный информационно-аналитический центр ФАПСИ | Актуализация еженедельная, реализация запросов, доступ on-line к БД. Предоставле-ние програм-мной оболочки БД, формирование порций пополнения. |  |  |  |  |
| 1.2.3. Социально-экономические базы данных: - информационно-аналитические материалы Главного экономического управления администрации области; - информационно-аналитические материалы Главного финансового управления администрации области; - информационно- | -»- |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Структурные подразделения администрации Смоленской области, террито- | Актуализация ежедневная, еженедельная по утвержденному регламенту, реализация запросов, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| - аналитические материалы Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Смоленской области; - статистические показатели социально-экономического положения Смоленской области (сборники, бюллетени, экспресс- информация - 53 электронные версии); - статистические показатели социально-экономического положения 9 соседних областей; - информация о внешнеэкономическом сотрудничестве администрации области; - реестры; - статистические данные о социально-экономическом положении России. |  |  | риальные органы федеральных органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.Социально-экономический паспорт районов Смоленской области (25 районов, г.Смоленск, г.Десногорск): - паспорт района; - карта-схема района. | Постановления главы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415, от 29.10.98 №617. |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Главное управление региональной политики, местного самоуправления и государственной службы администрации Смоленской области. | Актуализация ежегодная, реализация запросов, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |  |  |  |
| 1.2.5.Розничные цены на продовольственные товары: розничные цены на продовольственные товары по районам Смоленской области (15 наименова- | -»- |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской | Актуализация 2 раза в месяц, еженедельная, реализация запросов, доступ on-line к БД. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| - ний); - розничные цены на продовольственные товары по 14 соседним регионам. |  |  | области. Комитет цен администрации Смоленской области. | Представление информации. |  |  |  |  |
| 1.2.6.Оперативная информация по сельскому хозяйству Смоленской области: - производство и продажа молока хозяйствами; - производство и реализация яиц птицефабриками; - отключение электроэнергии в хозяйствах; - наличие горючего в хозяйствах Смоленской области; - подкормка минеральными удобрениями; - о ходе весенних полевых работ; - уход за посевами; - обработка посевов льна и рапса; - подготовка техники для заготовки кормов и уборки урожая; - подъем паров; - заготовка кормов; - уборка урожая в хозяйствах; - о ходе осенних полевых работ; - вывоз органических удобрений под яровой сев; - подготовка техники к весеннему севу; - заготовка и скармливание веточно-хвойного корма. | Постановления главы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415, от 29.10.98 №617. |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Главное управление сельского хозяйства и перерабатываю-щей промышленности администрации Смоленской области. | Актуализация ежедневная, еженедельная, реализация запросов, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |  |  |  |
| 1.2.7.Информационно-аналитические материалы органов государственной власти и управления Российской Федерации: - Государственная Дума Федерального Собрания | -»- |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. | Актуализация ежедневная, по мере поступления, реализация запросов, доступ on-line к БД. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| Российской Федерации; - Ситуационный центр при Президенте Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. Базы данных сообщений средств массовой информации (СМИ) - 40 изданий и обзоров: - центральные СМИ (газеты и журналы, аналитические обзоры Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, Российского торгово-финансового союза и др.); - обзор центральных и зарубежных СМИ; - сообщения информационных агентств: РИА «Новости», ИТАР-ТАСС, Интерфакс; - обзор СМИ Смоленской области. | Постановления главы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415, от 29.10.98 №617. |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. | Актуализация ежедневная, реализация запросов, доступ on-line к БД. |  |  |  |  |
| 1.2.9. План основных мероприятий по Смоленской области. | -»- |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Управление делами аппарата главы администрации Смоленской области. | Актуализация ежемесячная, еженедельная, реализация запросов, доступ on-line к БД. Представление информации |  |  |  |  |
| 1.2.10.Протоколы совещаний администрации области. | -»- |  | -»- | -»- |  |  |  |  |
| 1.2.11.Регламент администрации области. | -»- |  | -»- | -»- |  |  |  |  |
| 1.2.12.Информационные технологии администрации области: - правовые акты админи- | -»- |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци- | Актуализация по мере изменения, реализация запро- |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| - страции области, законы Смоленской области в области информатизации; - федеральные правовые акты в области информатизации; - планы, целевые программы в области информатизации администрации области; - решения, итоги, отчеты, результаты в области информатизации администрации области; - список пользователей сервера Баз данных компьютерной сети администрации области; - информационные ресурсы администрации области. | Постановления главы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415, от 29.10.98 №617. |  | ям администрации Смоленской области. | сов, доступ on-line к БД, представление информации. |  |  |  |  |
| 1.2.13. Информационные материалы по малому предпринимательству. | -»- |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Комитет по торговле, услугам, развитию малого предпринимательства администрации Смоленской области. | Актуализация по мере поступления, реализация запросов, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |  |  |  |
| 1.2.14. Информационные материалы по правам человека. | -»- |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Уполномочен-ный по правам человека в Смоленской области. | Актуализация по мере поступления, реализация запросов, доступ on-line к БД. Представление информации |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 1.2.15. Информация Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Смоленской области.. | Постановления главы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415, от 29.10.98 №617. |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Смоленской области. | Актуализация по мере поступления, реализация запросов, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |  |  |  |
| 1.2.16. Справочная информация. | -»- |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. | Актуализация по мере поступления, реализация запросов, доступ on-line к БД. |  |  |  |  |
| 1.3. Интернет-Сервер администрации области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель - создание положительного образа региона в мировой сети Интернет, Информационное обеспечение политики администрации области по продвижению товаров и услуг, производимых на территории области, поддержке малого предпринимательства, улучшению инвестиционного климата региона. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Устав Смоленской области. | Постановление главы администрации Смоленской области от 13.03.98 №105. |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. | Доступ on-line к БД. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 1.3.2. Органы государственной власти и местного самоуправления. | Постановление главы администрации Смоленской области от 13.03.98 №105. |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Структурные подразделения администрации Смоленской области. | Актуализация по мере изменения, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |  |  |  |
| 1.3.3. Смоленская областная Дума. | -»- |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Смоленская областная Дума. | Актуализация по мере поступления, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |  |  |  |
| 1.3.4. Паспорт региона. | -»- |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Главное экономическое управление администрации Смоленской области. | Актуализация ежегодная, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |  |  |  |
| 1.3.5.Инвестиционные проекты Смоленской области (100 проектов). | -»- |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Комитет по инвестициям администрации Смоленской области. | Актуализация ежекварталь-ная, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |  |  |  |
| 1.3.6. Промышленность, каталог 150 предприятий Смоленской области, продукции, выпускаемой пред- | -»- |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци- | Актуализация ежегодная, доступ on-line к БД. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| приятиями. |  |  | ям администрации Смоленской области. Главное экономическое управление администрации Смоленской области. | Представление информации. |  |  |  |  |
| 1.3.7. Районы Смоленской области. | Постановление главы администрации Смоленской области от 13.03.98 №105. |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Органы местного самоуправления. | Актуализация ежегодная, доступ on-line к БД. Представление информации |  |  |  |  |
| 1.3.8. Наука и образование. | -»- |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Комитет по образованию администрации Смоленской области, Комитет по начальному профессиональ-ному образованию администрации Смоленской области, Комитет науки и технологий администрации Смоленской области. | Актуализация ежекварталь-ная, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |  |  |  |
| 1.3.9. Искусство и культура. | -»- |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Комитет по | Актуализация ежекварталь-ная, доступ on-line к БД. Представление |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | культуре администрации Смоленской области. | информации. |  |  |  |  |
| 1.3.10.Туристическо-гостиничный комплекс. | Постановление главы администрации Смоленской области от 13.03.98 №105. |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Комитет по туризму и курортам администрации Смоленской области. | Актуализация ежекварталь-ная, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |  |  |  |
| 1.3.11.Информационные технологии. | -»- |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. | Актуализация по мере изменения, доступ on-line к БД. |  |  |  |  |
| 1.3.12. Партии и общественно-политические объединения. | -»- |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Главное управление региональной политики, местного самоуправления и государственной службы администрации Смоленской области. | Актуализация ежегодная, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |  |  |  |
| 1.3.13. Край Смоленский. Экскурсия по Смоленску. | -»- |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Комитет по культуре администрации Смо- | Актуализация по мере поступления информации, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | ленской области. |  |  |  |  |  |
| 1.3.14. Спорт. | Постановление главы администрации Смоленской области от 13.03.98 №105. |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникаци-ям администрации Смоленской области. Комитет по физкультуре и спорту администрации Смоленской области. | Актуализация ежекварталь-ная, доступ on-line к БД. Представление информации. |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1: * Работы по формированию автоматизированных государственных информационных ресурсов выполняются специалистами Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. |  |  |  |  |  |  | * |  |
| Создание и развитие информационных систем и БД. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель - оперативное обеспечение социально-экономической информацией должностных лиц органов государственной власти. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Развитие системы оперативных показателей социально-экономического положения области. | Постановление главы администрации Смоленской области от 03.07.98 №294. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. |  |  | Развитие системы, доступа on-line к БД . |  |  |  |
| 2.2. Развитие системы оперативных сельскохозяйственных показателей Смоленской области. | Постановление главы администрации Смоленской области от 12.07.99 №476 | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области, Главное управление сельского хозяйства и перерабатываю-щей промышленности админист- |  |  | Развитие системы, доступа on-line к БД . |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
|  |  | рации Смоленской области, органы местного самоуправления (по согласованию). |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Развитие реестра государственных и муниципальных служащих Смоленской области. | Постановление главы администрации Смоленской области от 20.10.98 №575. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. Главное управление региональной политики, местного самоуправления и государственной службыадминистрации Смоленской области. |  |  | Развитие системы, доступа on-line к БД . Представление информации. |  |  |  |
| 2.4 Создание системы анализа хозяйственной и финансовой деятельности предприятий. | Информацион-ное обеспечение процессов разработки и реализации экономичес-кой политики. Постановление главы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области, Главное экономическое управление администрации Смоленской области. |  |  | Внедрение, опытная эксплуатация в течение 2000 года. |  |  |  |
| 2.5 Создание информационно-графической системы анализа региональной инфраструктуры. 1 этап. Создание многослойной электронной карты области и связанные с ней базы данных, соответствующие слоям карты . | Постановление главы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Смоленской области, Государственный комитет по охране окру-. |  |  | Внедрение, опытная эксплуатация в течение 2000 года. Представление информации. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
|  |  | жающей среды Смоленской области, Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Смоленской области, Комитет природных ресурсов Смоленской области, Комитет по строительству и архитектуре администрации Смоленской области, Смоленское управление лесами, Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Смоленской области, Управление государственной жилищной инспекции администрации Смоленской области, Управление автомобильных дорог "Смоленскавто-дор ", Миграционная служба Смоленской области, Комитет по здравоохранению администрации Смоленской области, Комитет по образованию администрации Смоленской области, Комитет по культуре администрации Смоленской области, ОАО "Смоленскоблгаз", |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
|  |  | ОАО "Смоленскэнер-го". |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Развитие системы автоматизированного ведения делопроизводства. | Постановления главы администрации Смоленской области от 29.10.98 №617, от 12.01.99 №8. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. Аппарат главы администрации Смоленской области, структурные подразделения администрации Смоленской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления. |  |  | Внедрение, опытная и промышленнаяэксплуатация в течение 2000 года. Представление информации. |  |  |  |
| 2.7. Создание информационных систем в сфере образования, культуры и права: | Постановление главы администрации Смоленской области от 24.12.98 №752. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области, Комитет по образованию администрации Смоленской области, Комитет по культуре администрации Смоленской области. |  |  | Организация создания. В течение 2000 года. |  |  |  |
| 2.7.1.Развитие Смоленского музейного общественно-образовательного Интернет - Центра «Смоленску-1135 лет». | Обеспечение доступа населения, в первую очередь молодежи, к информации из области культуры и искусства, памятникам истории, культуры независимо от их | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области, Комитет по культуре администрации Смоленской области. |  |  | В течение 2000 года. |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | географического местонахождения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2. Организация осуществления проектов по реализации областной целевой программы «Правовая информатизация Смоленской области», одобренных Международным семинаром "Публичные центры правовой информации в России: возможности сотрудничества российских и зарубежных государственных и неправительственных организаций», состоявшимся 19-20 октября 1999 года в г. Смоленске: | Постановление главы администрации Смоленской области от 20.04.98 №173. |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. | Организация создания. В течение 2000 года. |  |  |  |  |  |
| - центр правовых знаний и избирательных технологий на базе Смоленского филиала Юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации; | -»- |  | Смоленский филиал Юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |
| - библиотеки в едином информационно- правовом пространстве региона; | -»- |  | Смоленская областная универсальная библиотека. |  |  |  |  |  |  |
| - дистанционный образовательный центр правовых знаний и избирательных технологий на базе Смоленского промышленно- экономического колледжа; | -»- |  | Смоленский промышленно- экономический колледж. |  |  |  |  |  |  |
| - развитие системы правовой поддержки малого бизнеса и предпринимательства Смоленского региона; | -»- |  | Институт бизнеса и предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |
| - сеть центров и пунктов правовой и социально-экономической информации на базе Смоленского гуманитарного университета; | -»- |  | Смоленский гуманитарный университет. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| - информационно-правовой центр в Вяземском районе Смоленской области на базе Вяземского филиала Московского государственного заочного института пищевой промышленности; | Постановление главы администрации Смоленской области от 20.04.98 №173. |  | Вяземский филиал Московского государственного заочного института пищевой промышленности. |  |  |  |  |  |  |
| - центр правовой и научно-технической информации в г. Рославле на базе Рославльского филиала Московского государственного индустриального университета; | -»- |  | Рославльский филиал Московского государственного индустриального университета. |  |  |  |  |  |  |
| - правовое информирование граждан средствами массовой информации на основе доступа к правовым базам данных администрации Смоленской области. | -»- |  | Комитет по средствам массовой информации и полиграфии администрации Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2: *Работы по созданию информационных систем и БД выполняются специалистами Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 3. Создание системы информационно-телекоммуникационного взаимодействия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Развитие корпоративной вычислительной сети администрации области. | Функциониро-вание компьютеров в сетевом режиме, реализация сетевых функций по информационному обеспечению органов государственной власти. Постановления главы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415, от 24.12.98 №752. |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. | Вычислитель-ная сеть с наращиваемыми сетевыми ресурсами в течение 2000 года. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Доработка проекта локальной вычислительной | Обеспечение создания ЛВС |  | -»- | Проект ЛВС, спецификации |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |
| сети (ЛВС). | с сегментами, подключенны-ми по оптоволокну. Постановлениеглавы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415, от 24.12.98 №752 |  |  | технических и программных средств, I квартал 2000 года. |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 Организация приобретения, установки и запуска компьютерного оборудования и его сопровождения. | Техническое обеспечение. Постановление главы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415, от 24.12.98 №752 |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. | Техническое обеспечение рабочих мест в течение 2000 года. |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 Организация приобретения, инсталляции сетевого программного обеспечения и его сопровождения. | Техническое обеспечение ЛВС. Постановления главы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415, от 24.12.98 №752 |  | -»- | Обеспечение функциониро-вания ЛВС в течение 2000 года. |  |  |  |  |  |
| 3.2 Развитие интегрированных систем доставки информации. Обеспечение доступа к государственным информационным ресурсам всем структурным подразделениям администрации Смоленской области вне зависимости от места расположения в г. Смоленске и области. | Постановления главы администрации Смоленской области от 24.10.97 №415, от 24.12.98 №752, от 29.10.98 №617 |  | -»- | В течение 2000 года. |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Развитие Интернет-сервера администрации области, в том числе аппаратных, программных и информационных составляющих. | Информацион-ное присутствие органов государственной власти в Интернет, распространение информации об области и |  | -»- | Актуализация в течение 2000 года, доступ on-line. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |
|  | деятельности органов государственной власти области по России и другим странам. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Развитие внутренней корпоративной информационной системы органов государственной власти области на базе технологии Интранет, с Web-сервером с социально-экономической, нормативно-правовой информацией о Смоленской области и соседних регионах. Расширение числа пользователей Интранет-сервера. Подключение и сопровождение пользователей. | Повышение эффективности использования государcтвенных информационных ресурсов путем создания на базе технологии Интранет унифицирован-ного средства доступа к информацион-ным ресурсам. |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. | Актуализация , обеспечение доступа on-line. |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.Развитие сервера и сети Электронной почты с включением в сеть предприятий и организаций Смоленской области. | Коллективная работа, оперативный обмен информацией, организация безбумажного документообо-рота. Постановления главы администрации Смоленской области от 29.10.98 №617, от 24.12.98 №752 |  | -»- | Администриро-вание сервера Электронной почты. |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.Администрирование FTP-Интранет-сервера àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè. | Актуализация установленных в администрации области и органах местного самоуправления нормативных - правовых баз данных. |  | -»- | Актуализация в течение 2000года, доступ on-line. |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.Администрирование: - Интернет-сервера; | Обеспечение функциониро-вания и актуа- |  | -»- | В течение 2000 года. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |
| - Интранет-сервера; - сервера Баз данных; - сервера Правовых баз данных; - сервера Электронной почты; - удаленного доступа. | лизации информации |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 Организация функционирования каналов и услуг связи. | Обеспечение связи. Возможность доступа к базам данных. |  | -»- | В течение 2000 года. |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. Координация взаимодействия информационных, информационно-вычислительных и автоматизированных систем и сетей, создаваемых на территории области для органов государственной власти, их совместимость и взаимодействие в едином информационном пространстве Российской Федерации. | Реализация единой государственной политики информатизации. |  | -»- | В течение 2000 года. |  |  |  |  |  |
| 3.3. Организация обеспечения безопасности в компьютерных телекоммуникационных системах администрации области. | Недопущение несанкциониро-ванного доступа, проникновения в ЛВС, вирусного заражения и других негативных действий. |  | -»- | В течение 2000 года. |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.Организация работы комиссии по информационному наполнению Интернет-сервера администрации области при главе администрации Смоленской области под председательством первого заместителя главы администрации области. | Постановление главы администрации Смоленской области от 13.03.98 №105. |  | -»- | В течение 2000 года. |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.Разработка и заключение соглашений об информационно-телекоммуника-ционном взаимодействии с территориальными органа- | Создание информационно-телекоммуни-кационного взаимодейст- |  | -»- | В течение 2000 года. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |
| ми федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями и объединениями, научными и учебными заведениями. | вия органов государствен-ной власти и местного самоуправления области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.Организация работы комиссии по защите информации в компьютерных и телекоммуникационных системах администрации Смоленской области при главе администрации области под председательством заместителя главы администрации области. | Постановление главы администрации Смоленской области от 30.03.98 №135. |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. | В течение 2000 года. |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3: (приобретение, запуск компьютерного оборудования вт. ч. : - областной бюджет: *Работы по внедрению, сопровождению, администрированию технических и программных средств ЛВС выполняются специалистами Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  | 11,8 11,8 * |  |
| 4. Организация выполнения областной целевой программы «Правовая информатизация Смоленской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Развитие регионального центра правовой информации. |  | Постановление главы администрации Смоленской области от 20.04.98 №173. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. | В течение 2000 года. |  |  |  |  |  |
| 4.2.Развитие сети центров и пунктов правовой информации в органах государственной власти области. |  | -»- | -»- | Создать 6 центров, в т.ч.: - 1 полугодие -3 - 2 полугодие -3 |  |  | 0,3 (финансирование из област-ного бюджета) |  |  |
| 4.3.Развитие сети центров и пунктов правовой информации в органах местного самоуправления области. |  | -»- | -»- | Создать 6 центров и пунктов, в т.ч.: - 1 полугодие -6 - 2 полугодие -6 |  |  | 1,8 (фи-нансирование из местных бюдже-тов). |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 4.4.Развитие сети центров и пунктов правовой информации в библиотеках, научных и учебных заведениях области. |  | -»- | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. | Создать 13 центров, в т.ч.: - 1 полугодие -6 - 2 полугодие -7 |  |  | 0,3 (фи-нансир ование из местных бюдже-тов). |  |  |
| Итого по разделу 4: в т.ч. - местные бюджеты: - областной бюджет: *Работы по реализации областной целевой программы «Правовая информатизация Смоленской области» выполняются специалистами Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. |  |  |  |  |  |  | 2,4 2,1 0,3 * |  |  |
| 5. Организация выполнения Программы и Мероприятий по развитию местного самоуправления в Смоленской области на 1999- 2000 годы, раздел «Информационная поддержка и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления», утвержденных постановлением главы администрации области от 5.11.98 № 630. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Создание ЛВС администраций районов (городов): |  | Постановление главы администрации Смоленской области от 5.11.98 № 630. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области, органы местного самоуправления | В течение 2000 года. |  |  | 0,45 |  |  |
| 5.2.Внедрение и эксплуатация электронной почты. |  | -»- | -»- | -»- |  |  | 0,08 |  |  |
| 5.3.Внедрение доступа к информационным ресурсам областной администрации (Интранет-серверу, Интернет- серверу). |  | -»- | -»- | -»- |  |  |  |  |  |
| 5.4. Подготовка специалистов по компьютерным технологиям в органах местного самоуправления. |  | -»- | -»- | -»- |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.Краткосрочная программа обучения, 36-100 часов: - текстовый и графический редакторы, архивация, обмен информацией между персональными компьютерами; текстовый редактор Word, |  | -»- | -»- | -»- |  |  | 0,018 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |
| электронные таблицы Exсel, система подготовки презентаций PowerPoint, навигация, поиск и подготовка информации в Интернет, создание и ведение корпоративных Web-страниц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.Долгосрочная программа обучения, более 550 часов: функционирование подразделений администрации на основе современных средств телекоммуникаций, внедрение и эксплуатация информационных систем и банков данных. |  | Постановление главы администрации Смоленской области от 5.11.98 № 630. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области, органы местного самоуправления | В течение 2000 года. |  |  | 0,06 |  |  |
| Итого по разделу 5: в т.ч. - местные бюджеты: * Работы по реализации Программы и Мероприятий по развитию местного самоуправления в Смоленской области на 1999- 2000 годы, раздел «Информационная поддержка и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления», выполняются специалистами Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. |  |  |  |  |  | 0,608 0,608 * |  |  |  |
| 6. Нормативно-правовое, нормативно-техническое и кадровое обеспечение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Разработка постановлений, распоряжений, других нормативных правовых актов, регламентирующих создание, развитие информационных сетей и баз данных, порядок доступа к информационным ресурсам и их защиту. |  | Нормативное обеспечение реализации программы. | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. | Утвержденные главой администрации Смоленской области нормативные правовые акты. |  |  |  |  |  |
| 6.2 Кадровое обеспечение. | Кадровое обеспечение реализации программы. |  | -»- | Повышение квалификации кадров исполнительной власти области. |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.Организация обучения информационным технологиям работников подразделений администрации Смоленской области и органов местного самоуправления. | -»- |  | -»- | -»- |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |
| 6.2.2.Подготовка системных специалистов по компьютерному оборудованию и программным продуктам, с сертификацией в центрах Microsoft, Novell, Cisco. | Кадровое обеспечение реализации программы. |  | Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. | Повышение квалификации кадров исполнительной власти области. |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6: * Разработка нормативных правовых документов осуществляется работниками Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| Итого по разделам 1-6 вт. ч. : - областной бюджет: - местные бюджеты: * кроме того по разделам 1-6 - работы по созданию информационных систем и баз данных, актуализации, организации телекоммуникационного взаимодействия выполняются специалистами Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области. Годовой бюджет Комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям администрации Смоленской области: |  |  |  |  |  |  |  | 14,808 12,1 2,708 * 1,4 |  |

Председатель комитета по информационным

ресурсам и телекоммуникациям

администрации Смоленской области						В.И.Мнев